Zápis zo stretnutia č. 5							tím č. 9

| Dátum stretnutia: 9. 11. 2001 | Čas stretnutia: 13:00 |
| --- | --- |
| Téma stretnutia: Kompletizácia dokumentácie |  |
| Pedagóg: Ing. Ján Hudec | Miesto: FEI STU, soft. štúdio |
| Zúčastnení: Marcel Baláž balaz_m@pobox.sk Marián Blažíček blazicek@bof.sk Peter Kosztolányi kosztola@decef.elf.stuba.sk Tomáš Pikula tomasp@pobox.sk Ferdinand Rezník reznik@seal.sk |  |
| Vypracoval: Bc. Tomáš Pikula |  |

Priebeh stretnutia:

- Stretnutie otvoril Marcel, ktorý prezentoval  aktuálny stav WEB podpory analýzy problému. (FLASH - DES)

- Nasledovala hlavná časť stretnutia kompletizácia dokumentácie.

- Peter prezentoval konečnú štruktúru dokumentu, aj s časťami, ktoré mal spísať (Analýza algoritmu DES a úvod do kryptovania).

- Fero prezentoval ním vytvorené časti a úspešne ich vložil do konečného  dokumentu. (Úvod, analýza VHDL a metód kryptovania)

- Marcel prezentoval svoje časti a vložil ich do dokumentu. (Analýza programovateľných obvodov)

- Marián  prezentoval jeho časti a vložil ich do dokumentu. (Analýza WEB prezentácie a jej hrubý návrh)

- Tomáš prezentoval svoje časti a vložil ich do dokumentu. (Analýza existujúcich riešení, hrubý návrh implementácie algoritmu)

- Zadali sme si úlohy do ďalšieho stretnutia a dohodli sme sa na termíne nasledujúceho stretnutia v stredu 14.11.2001 v riadnom termíne.

- Ďalšie stretnutie bude zapisovať Marián.

Zadané úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Fero	prvý číta a koriguje kompletnú dokumentáciu. Posiela ju Mariánovi do 17:00.

Marián	je na rade ako druhý. Do sobotňajšieho rána (11:00) ju pošle Marcelovi.

Marcel	postup opakuje ako tretí. Posiela dokumentáciu do nedele ráno Tomášovi.

Tomáš	je štvrtý. V pondelok (po MPVE) odovzdá poslednú verziu dokumentácie Petrovi.

Peter	robí posledné úpravy do ďalšieho stretnutia v utorok.

| # Všetky zadané úlohy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov úlohy |  | Riešiteľ | Termín zadania | Stav | Predpokl. termín ukončenia | Termín ukončenia |
| Prvotný návrh implementácie |  | Marcel, Tomáš | 10.10.2001 | Uk. | 24.10.2001 | 24.10.2001 |
| Vytvorenie prvej verzie www prezentácie |  | Marián, Peter | 17.10.2001 | Uk. | 24.10.2001 | 24.10.2001 |
| Vytvoriť plagát tímu |  | Fero | 17.10.2001 | Uk. | 24.10.2001 | 24.10.2001 |
| Web. podpora analýzy problému. (FLASH) |  | Marcel | 17.10.2001 | Roz. | 21.11.2001 |  |
| Práca na web stránke 1. |  | Marián | 24.10.2001 | Uk. | 31.10.2001 | 31.10.2001 |
| Hrubý návrh implementácie |  | Tomáš | 24.10.2001 | Uk. | 7.11.2001 | 7.11.2001 |
| Špecifikácia požiadaviek |  | Fero | 24.10.2001 | Uk. | 7.11.2001 | 7.11.2001 |
| Šablóna pre dokumentáciu |  | Peter | 24.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza DES štandardu |  | Peter, Marián | 31.10.2001 | Uk. | 7.11.2001 | 7.11.2001 |
| Analýza DES štandardu – výhody, nevýhody |  | Peter | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Doplniť šablónu pre dokumentáciu |  | Peter | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza. web. podpory |  | Marián | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Návrh web. prezentácie |  | Marián | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza implementácie do čipu |  | Marcel | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza existujúcich implementácií DES v prog. ob. |  | Tomáš | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza zabezpečenia dát a šifrovania |  | Fero | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza VHDL |  | Fero | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Fero | 9.11.2001 | Zad. | 9.11.2001 |  |
| Korekcia dokumentácie |  | Marián | 9.11.2001 | Zad. | 10.11.2001 |  |
| Korekcia dokumentácie |  | Marcel | 9.11.2001 | Zad. | 11.11.2001 |  |
| Korekcia dokumentácie |  | Tomáš | 9.11.2001 | Zad. | 12.11.2001 |  |
| Korekcia dokumentácie |  | Peter | 9.11.2001 | Zad. | 13.11.2001 |  |
| Stavy úloh: Zad. – práve zadaná; Roz. – rozpracovaná; Dop. – doplnená o nové poznatky (bol zmenený termín ukončenia); Uk. – ukončená v dohodnutom termíne; Neu. –neukončená v dohodnutom termíne |  |  |  |  |  |  |
|  | – žltou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené (ani nemali byť) |  |  |  |  |  |
|  | – červenou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené, napriek tomu, že už mali byť uzatvorené |  |  |  |  |  |