#### Zápis zo stretnutia č. 10							tím č. 9

| Dátum stretnutia: 11. 12. 2001 | Čas stretnutia: 14:00 |
| --- | --- |
| Téma stretnutia: kompletizácia dokumentácie, návrh prezentácie |  |
| Pedagóg: Ing. Ján Hudec | Miesto: FEI STU, soft. štúdio |
| Zúčastnení: Marcel Baláž balaz_m@pobox.sk Peter Kosztolányi kosztola@decef.elf.stuba.sk Tomáš Pikula tomasp@pobox.sk Ferdinand Rezník reznik@seal.sk |  |
| Vypracoval: Bc. Ferdinand Rezník |  |

Priebeh stretnutia:

- Stretnutie tímu otvoril Tomáš. Prezentoval nám prvotný návrh prezentácie prototypu. Jednotlivé body sú uvedené v prílohách.

- Ferdo prezentoval konečnú kompletnú používateľskú príručku a vykonané zmeny v dokumentácii, ktoré sa týkali presunu časti Prílohy do každej dokumentácie zvlášť a nie jedny prílohy pre obe dokumentácie. Príručka sa nachádza v prílohách. Rovnako prezentoval po Marcelovi upravenú reakciu na posudok, takisto sa nachádza v prílohách.

- Marcel prezentoval používateľskú príručku vo formáte html. Celkom sa mu to vydarilo.

- Peter prezentoval napísaný podrobný návrh web prezentácie. Mali sme ku tomu malé pripomienky, pretože to napísal ako opis už existujúcej stránky. Preto dostal úlohu to jemne prerobiť. Inak to bolo po obsahovej stránke v poriadku. Okrem toho nám Peter predstavil optimalizovanú prezentáciu pre Netscape navigator. Funguje to správne.

Zadané úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Fero	Napísať body ku tomášom navrhnutej prezentácii, skompletizovať dokumentáciu a vytlačiť ju, po tom čo mu ju Peter pošle.

Peter	Upraviť podrobný návrh www prezentácie a poslať ho Ferdovi.

všetci			Nacvičiť prezentáciu, prezentovať budú dvaja najlepší.

| # Všetky zadané úlohy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov úlohy |  | Riešiteľ | Termín zadania | Stav | Predpokl. termín ukončenia | Termín ukončenia |
| Prvotný návrh implementácie |  | Marcel, Tomáš | 10.10.2001 | Uk. | 24.10.2001 | 24.10.2001 |
| Vytvorenie prvej verzie www prezentácie |  | Marián, Peter | 17.10.2001 | Uk. | 24.10.2001 | 24.10.2001 |
| Vytvoriť plagát tímu |  | Fero | 17.10.2001 | Uk. | 24.10.2001 | 24.10.2001 |
| Web. podpora analýzy problému. (FLASH) |  | Marcel | 17.10.2001 | Uk. | 21.11.2001 | 21.11.2001 |
| Práca na web stránke 1. |  | Marián | 24.10.2001 | Uk. | 31.10.2001 | 31.10.2001 |
| Hrubý návrh implementácie |  | Tomáš | 24.10.2001 | Uk. | 7.11.2001 | 7.11.2001 |
| Špecifikácia požiadaviek |  | Fero | 24.10.2001 | Uk. | 7.11.2001 | 7.11.2001 |
| Šablóna pre dokumentáciu |  | Peter | 24.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza DES štandardu |  | Peter, Marián | 31.10.2001 | Uk. | 7.11.2001 | 7.11.2001 |
| Analýza DES štandardu – výhody, nevýhody |  | Peter | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Doplniť šablónu pre dokumentáciu |  | Peter | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza. web. Podpory |  | Marián | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Návrh web. Prezentácie |  | Marián | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza implementácie do čipu |  | Marcel | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza existujúcich implementácií DES v prog. ob. |  | Tomáš | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza zabezpečenia dát a šifrovania |  | Fero | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza VHDL |  | Fero | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Fero | 9.11.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 10.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Marián | 9.11.2001 | Uk. | 10.11.2001 | 11.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Marcel | 9.11.2001 | Uk. | 11.11.2001 | 12.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Tomáš | 9.11.2001 | Uk. | 12.11.2001 | 13.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Peter | 9.11.2001 | Uk. | 13.11.2001 | 13.11.2001 |
| Tlač dokumentácie |  | Ferdo | 14.11.2001 | Uk. | 14.11.2001 | 14.11.2001 |
| Odovzdanie dokumentácie |  | Ferdo | 14.11.2001 | Uk. | 15.11.2001 | 15.11.2001 |
| Aktualizovať web |  | Marcel | 14.11.2001 | Uk. | 15.11.2001 | 15.11.2001 |
| Dokončenie web prezentácie |  | Tomáš | 14.11.2001 | Uk. | 21.11.2001 | 21.11.2001 |
| Dokončiť dokumentáciu, opravy, zmeny |  | Peter | 14.11.2001 | Uk. | 14.11.2001 | 14.11.2001 |
| Štúdium konkurenčnej dokumentácie |  | Všetci | 14.11.2001 | Uk. | 20.11.2001 | 20.11.2001 |
| Dopracovanie posudku |  | Ferdo, Tomáš | 21.11.2001 | Uk. | 21.11.2001 | 21.11.2001 |
| Začať s tvorbou užívateľskej príručky - web prezentácie |  | Tomáš | 21.11.2001 | Uk. | 5.12.2001 | 28.11.2001 |
| Práca na vzhľade stránky www prezentácie |  | Peter, Marcel | 21.11.2001 | Uk. | 28.11.2001 | 28.11.2001 |
| Odovzdať posudok v 3 exemplároch |  | Všetci | 21.11.2001 | Uk. | 22.11.2001 | 22.11.2001 |
| Doplnenie užívateľskej príručky pre www prezentáciu algoritmu DES |  | Ferdo | 28.11.2001 | Uk. | 5.12.2001 | 4.12.2001 |
| Zmeniť špecifikáciu |  | Ferdo | 28.11.2001 | Uk. | 5.12.2001 | 1.12.2001 |
| Zmeny vo FLASH prezentácii |  | Tomáš | 28.11.2001 | Uk. | 5.12.2001 | 3.12.2001 |
| Doplnenie www prezentácie pre algoritmus DES |  | Peter | 28.11.2001 | Uk. | 5.12.2001 | 5.12.2001 |
| Reakcia na posudok |  | Marcel | 28.11.2001 | Uk. | 5.12.2001 | 3.12.2001 |
| Kompletizácia dokumentácie, dokončenie príručky |  | Ferdo | 5.12.2001 | Uk. | 6.12.2001 | 10.12.2001 |
| Skonvertovať používateľskú príručku do html |  | Marcel | 5.12.2001 | Uk. | 9.12.2001 | 10.12.2001 |
| Návrh prezentácie prototypu |  | Tomáš | 5.12.2001 | Uk. | 12.12.2001 | 10.12.2001 |
| Optimalizácia prezentácie pre Netscape Navigator |  | Peter | 5.12.2001 | Uk. | 12.12.2001 | 10.12.2001 |
| Napísať podrobný návrh web prezentácie |  | Peter | 5.12.2001 | Uk. | 12.12.2001 | 10.12.2001 |
| Napísať body ku prezentácii |  | Ferdo | 11.12.2001 | Zad. | 16.12.2001 |  |
| Skompletizovať a vytlačiť dokumentáciu |  | Ferdo | 11.12.2001 | Zad. | 17.12.2001 |  |
| Nacvičiť si prezentáciu |  | všetci | 11.12.2001 | Zad. | 18.12.2001 |  |
| Opraviť podr. návrh www prezentácie, zahrnúť do dok. |  | Peter | 11.12.2001 | Zad. | 12.12.2001 |  |
| Stavy úloh: Zad. – práve zadaná; Roz. – rozpracovaná; Dop. – doplnená o nové poznatky (bol zmenený termín ukončenia); Uk. – ukončená v dohodnutom termíne; Neu. –neukončená v dohodnutom termíne |  |  |  |  |  |  |
|  | – žltou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené (ani nemali byť) |  |  |  |  |  |
|  | – červenou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené, napriek tomu, že už mali byť uzatvorené |  |  |  |  |  |

##### Prílohy:

1. Tomášov návrh prezentácie:

- prezentovať budú dve osoby

- na začiatku príde 1. osoba a predstaví tím, uvedie poslucháčov do problematiky a načrtne čo sa bude prezentovať

- potom ukáže www stránku prezentácie a popíša ju (čo sa na nej nachádza, ako sa ovláda)

- potom predá slovo 2. osobe

- 2. osoba predstaví samotnú prezentáciu algoritmu (funkčnú, animovanú), predstaví jej výhody a predvedie ju.

- potom otvorí diskusiu

2. Používatešská príručka ku www prezentácii:

Príručka je v html formáte zhliadnuteľná na internetovej adrese:

http://www2.dcs.elf.stuba.sk/~team09/prezent/prirucka.html

3. Reakcia na posudok

škola: 		Slovenská technická univerzita

### fakulta:          FAKULTA ELEKTROTECHNIKYA INFORMATIKY

katedra: 	KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY

dátum:		december 2001

# Reakcia na posudok tímu 11                                                                               tím č. 9sudok

členovia tímu č.9:  Bc. Ferdinand Rezník, Bc. Marcel Baláž, Bc. Tomáš Pikula, Bc. Peter Kosztolányi

V prvom rade by sme chceli poďakovať tímu 11, že venovali čas nášmu projektu. Za všetky konštrukčné pripomienky sme vďačný a použijeme ich pri ďalšej práci na projekte. Nebudeme tu reagovať na všetky pripomienky, ktoré boli načrtnuté v posudku na našu dokumentáciu. Zámerom našej reakcie je reagovať na pripomienky, o ktorých si myslíme, že nie sú opodstatnené.

Dotazy k posudku

Jedným z cieľov nášho projektu je čo najlepšie splniť hlavné kritérium zadania, čo je maximálna rýchlosť šifrátora. Z tohto pohľadu je zrejmé prečo sme neuvažovali o pripojení nami navrhnutého šifrátora k zariadeniam. Ako náhle by sme chceli šifrátor pripojiť na zbernicu, potrebovali by sme, aby taktovanie zbernice (rozhrania) bolo minimálne dvojnásobné oproti taktovaniu šifrátora. Bohužiaľ, ale zatiaľ neexistuje bežne používané rozhranie, ktoré by vyhovovalo tomuto kritériu bez toho, aby sme museli znížiť taktovanie výsledného PLD obvodu.

Keďže dokumentácia v prvom kontrolnom bode obsahovala len hrubý návrh riešenia, nepovažovali sme za vhodné uvádzať do dokumentácie spôsoby testovania.

Na prezentáciu algoritmu DES sme zvolili prostriedok Macromedia Flash, pretože sa nám javil ako veľmi vhodný pre zadaný účel. Spočiatku sme uvažovali medzi Java a Flash, teda nebrali sme do úvahy technológie, ktoré potrebujú server, pretože žiadne takéto „animátorské“ technológie nepoznáme.

Úlohou kapitoly Analýza programovateľných obvodov nebolo vybrať obvod na výstupnú implementáciu, ale oboznámiť čitateľa (zákazníka) s problematikou PLD, s druhmi takýchto obvodov, a ukázať, že voľba obvodov typu PLD predstavuje najlepšie riešenia z hľadiska pomeru cena/výkon.

Posudková komisia odporučila nášmu tímu, aby sme oddelili stránku tímovú od prezentačnej. My sme ale v hrubom návrhu neuviedli, že by prezentácia  nebola oddeliteľná od tímovej stránky. Samozrejmosťou je odkaz na prezentáciu vo www stránke nášho tímu.

V kapitole Hrubý návrh implementácie uvádzame ako cieľový obvod Xilinx XCV 300. Vopred sme uvažovali s týmto obvodom preto, lebo náš tím sa vopred dozvedel aké PLD bude k dispozícii pri implemetácii. Pedagogickí vedúci oboch tímov sa ešte pred prvým kontrolným bodom dohodli na spoločných podmienkach pre oba tímy. Jednou z nich bolo aj to, aby sme v prvotnej fáze uvažovali práve s týmto obvodom.

V spomínanej kapitole ďalej uvažujeme o implementácii dvoch na sebe nezávislých šifrátorov. Keďže jeden šifrátor má jeden 64 bitový dátový vstup a 64 bitový dátový výstup, pri takejto implementácii budeme potrebovať 256 ( (64+64)*2) dátových pinov a v hrubom návrhu bližšie neurčený počet riadiacich vstupov.

K pripomienkam k formálnej stránke len malé vysvetlenie.

Naša dokumentácia  naozaj nespĺňa požiadavky normostrany. Pre vysvetlenie uvádzame citát z knihy Ako úspešne vyriešiť projekt od pani Bielikovej: „Pojem normovaná strana sa vzťahuje výlučne k rozsahu dokumentácie a nie k počtu vytlačených strán.“ strana 19, odstavec pod čiarou, prvá veta.

Nevieme čo posudková komisia myslela pod pripomienkou s podčiarknutými obsahmi, keďže vo vytlačenej verzii sa podčiarknuté obsahy nenachádzajú. Dokumentácia bola tvorená v textovom prostriedku Microsoft Word 2000, ktorý pri prezeraní dokumentu podčiarkuje obsahy (je možné pomocou nich pristupovať k jednotlivým kapitolám textu). Túto funkciu nepodporuje predchádzajúca verzia Word 97.

Obrázky v kapitole 1.5.3 sú prebrané z produktových špecifikácii jednotlivých obvodov spoločnosti Xilinx, ktoré sú uvedené v použitej literatúre. Pri nadpise každej sekcie opisujúcej jednotlivé rady programovateľných obvodov (ako aj obsahujúcej spomínané obrázky) je napísané číslo použitej literatúry.

## Riadenie projektu

Dotaz posudkovej komisie ku obsahom je zbytočný. V zjemnenom pláne sa nenachádza plán prvých dvoch týždňov semestra. Komisia mala zrejme na mysli hrubý plán projektu, ktorý bol prebraný z internetovej stránky so zadaním projektu a mierne upravený pre naše podmienky.