#### Zápis zo stretnutia č. 13							tím č. 9

| Dátum stretnutia: 4. 3. 2002 | Čas stretnutia: 13:00 |
| --- | --- |
| Téma stretnutia: Postup práce na tímovom projekte |  |
| Pedagóg: Ing. Ján Hudec | Miesto: FEI STU, SS2 |
| Zúčastnení: Marcel Baláž balaz_m@pobox.sk Peter Kosztolányi kosztola@decef.elf.stuba.sk Tomáš Pikula tomasp@pobox.sk Ferdinand Rezník reznik@seal.sk |  |
| Vypracoval: Bc. Tomáš Pikula |  |

Úlohy z minulého stretnutia:

ID   	stav úlohy

- Fero vypracoval reakciu naposudok.

- Tomáš s Marcelom napísali prvý opis šifrátora vo VHDL.

- Peter pripravil tabuľku pre úlohy s možnosťou zadávať ID úloh.

Priebeh stretnutia:

- Najskôr sme postupne prezentovali výsledky práce z minulého týždňa. Ferdo prezentoval reakciu na posudok, Tomáš s Marcelom predviedli prototyp.

- Zistili sme, že v SS2 je nainštalovaný Xilinx WebPack. Implementovali sme prvú verziu šifrátora.

- Simulácia prototypu ukázala, že nefugujuje podľa predstáv. Prototyp neakceptuje zadaný vstupný kľúč a správa sa ako keby bol zadaný nulový kľúč. Odstránenie tohto problému budú riešiť Tomáš a Marcel.

- Peter predstavil prázdnu tabuľku pripravenú pre vkladanie úloh s novými parametrami.

Zadané úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Ferdo	Vytvoriť program v jazyku VHDL na testovanie prototypu.

Tomáš, Marcel	Riešenie problému s neakceptovaním vstupného kľúča.

Peter	Update web stránky, konverzia dodaných súborov do formátu HTML.

| ID |  | Názov úlohy | Riešiteľ | Termín zadania | Stav | Predpokl. termín unkončenia | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Vytvoriť reakciu na posudok, doplniť zápis | Ferdo | 25.2.2002 | Uk. | 2.3.2002 | 1.3.2002 |
| 2 |  | Implementácia prvého prototypu | Tomáš, Marcel | 25.2.2002 | Uk. | 8.3.2002 | 4.3.2002 |
| 3 |  | Update web page | Peter | 25.2.2002 | Uk. | 4.3.2002 | 4.3.2002 |
| 4 |  | Vytvoriť program v jazyku VHDL na testovanie prototypu. | Ferdo | 4.3.2002 | Zad. | 11.3.2002 |  |
| 5 |  | Riešenie problému s neakceptovaním vstupného kľúča. | Tomáš, Marcel | 4.3.2002 | Zad. | 11.3.2002 |  |
| 6 |  | Update web stránky, konverzia dodaných súborov do formátu HTML. | Peter | 4.3.2002 | Zad. | 11.3.2002 |  |
| Stavy úloh: Zad. – práve zadaná; Roz. – rozpracovaná; Dop. – doplnená o nové poznatky (bol zmenený termín ukončenia); Uk. – ukončená v dohodnutom termíne; Neu. –neukončená v dohodnutom termíne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – žltou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené (ani nemali byť) |  |  |  |  |  |  |
|  | – červenou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené, napriek tomu, že už mali byť uzatvorené |  |  |  |  |  |  |