#### Zápis zo stretnutia č. 17							tím č. 9

| Dátum stretnutia: 8. 4. 2002 | Čas stretnutia: 13:00 |
| --- | --- |
| Téma stretnutia: Testovanie šifrátora a tvorba dokumentácie |  |
| Pedagóg: Ing. Ján Hudec | Miesto: FEI STU, C119 |
| Zúčastnení: Marcel Baláž balaz_m@pobox.sk Peter Kosztolányi kosztola@decef.elf.stuba.sk Tomáš Pikula tomasp@pobox.sk Ferdinand Rezník reznik@seal.sk |  |
| Vypracoval: Bc. Tomáš Pikula |  |

Úlohy z minulého stretnutia:

ID   	stav úlohy

- Tomáš a Marcel čiastočne dokončili implementáciu, už ju len odľaďujú

- Peter aktualizoval web stránku a vytvoril kostru podrobného návrhu a implementácie

- Ferdo vytvoril osnovu, čo všetko treba napísať do dokumentácie

Priebeh stretnutia:

- Tomáš s Marcelom nám chceli predviesť simuláciu šifrátora v prostredí WebPack-u, ale z dôvodu nedostatočných prístupových práv sa program vôbec nespustil. Administrátor nás ubezpečil, že behom jedného týždňa tento problém vyrieši. Zatiaľ sa spoliehame na simuláciu na vlastných počítačoch, kde však kompilácia trvá neúmerne dlhšie.

- Peter prezentoval kostru dokumentácie podrobného návrhu a implementácie, spoločne sme ju upravili a rozdelili si úlohy na základe Ferdových informácií.

- Vytvorili sme prezentáciu o súčasnom stave projektu na predmet RPvI.

Zadané úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Tomáš, Marcel	Dokončenie implementácie šifrátora, testovanie a ladenie, vytvorenie druhého prúdu šifrátora

Peter	Update web stránky, tvorba dokumentácie

Ferdo	Príprava na prezentáciu stavu projektu na RPvI, tvorba dokumentácie

| ID |  | Názov úlohy | Riešiteľ | Termín zadania | Stav | Predpokl. termín unkončenia | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Vytvoriť reakciu na posudok, doplniť zápis | Ferdo | 25.2.2002 | Uk. | 2.3.2002 | 1.3.2002 |
| 2 |  | Implementácia prvého prototypu | Tomáš, Marcel | 25.2.2002 | Uk. | 8.3.2002 | 4.3.2002 |
| 3 |  | Update web page | Peter | 25.2.2002 | Uk. | 4.3.2002 | 4.3.2002 |
| 4 |  | Vytvoriť program v jazyku VHDL na testovanie prototypu. | Ferdo | 4.3.2002 | Uk. | 11.3.2002 | 11.3.2002 |
| 5 |  | Riešenie problému s neakceptovaním vstupného kľúča. | Tomáš, Marcel | 4.3.2002 | Uk. | 11.3.2002 | 11.3.2002 |
| 6 |  | Update web stránky, konverzia dodaných súborov do formátu HTML. | Peter | 4.3.2002 | Uk. | 11.3.2002 | 11.3.2002 |
| 7 |  | Riešenie problému s neakceptovaním iných kľúčov | Tomáš, Marcel, Ferdo | 11.3.2002 | Uk. | 18.3.2002 | 18.3.2002 |
| 8 |  | Update web stránky, konverzia dodaných súborov do formátu HTML. | Peter | 11.3.2002 | Uk. | 18.3.2002 | 18.3.2002 |
| 9 |  | Naďalej riešenie problému s neakceptovaním iných kľúčov. | Tomáš, Marcel, Ferdo | 18.3.2002 | Uk. | 25.3.2002 | 25.3.2002 |
| 10 |  | Update web stránky | Peter | 18.3.2002 | Uk. | 25.3.2002 | 19.3.2002 |
| 11 |  | Dokončenie implementácie šifrátora, testovanie, ladenie. | Tomáš, Marcel | 25.3.2002 | Zad. | 8.4.2002 | 8.4.2002 |
| 12 |  | Update web stránky. Návrh kostry dokumentácie podrobného návrhu a implementácie. | Peter | 25.3.2002 | Zad. | 8.4.2002 | 8.4.2002 |
| 13 |  | Zoskupenie informácií, ktoré bude obsahovať návrhu a implementácie. Vytvorenie osnovy návrhu. | Ferdo | 25.3.2002 | Zad. | 8.4.2002 | 8.4.2002 |
| 14 |  | Dokončenie implementácie šifrátora, testovanie a ladenie, vytvorenie druhého prúdu šifrátora | Tomáš, Marcel | 8.4.2002 | Zad. | 15.4.2002 |  |
| 15 |  | Update web stránky, tvorba dokumentácie | Peter | 8.4.2002 | Zad. | 15.4.2002 |  |
| 16 |  | Príprava na prezentáciu stavu projektu na RPvI, tvorba dokumentácie | Ferdo | 8.4.2002 | Zad. | 15.4.2002 |  |
| Stavy úloh: Zad. – práve zadaná; Roz. – rozpracovaná; Dop. – doplnená o nové poznatky (bol zmenený termín ukončenia); Uk. – ukončená v dohodnutom termíne; Neu. –neukončená v dohodnutom termíne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – žltou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené (ani nemali byť) |  |  |  |  |  |  |
|  | – červenou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené, napriek tomu, že už mali byť uzatvorené |  |  |  |  |  |  |