#### Zápis zo stretnutia č. 18							tím č. 9

| Dátum stretnutia: 15. 4. 2002 | Čas stretnutia: 13:00 |
| --- | --- |
| Téma stretnutia: Testovanie šifrátora a tvorba dokumentácie |  |
| Pedagóg: Ing. Ján Hudec | Miesto: FEI STU, C119 |
| Zúčastnení: Marcel Baláž balaz_m@pobox.sk Peter Kosztolányi kosztola@decef.elf.stuba.sk Tomáš Pikula tomasp@pobox.sk Ferdinand Rezník reznik@seal.sk |  |
| Vypracoval: Bc. Marcel Baláž |  |

Úlohy z minulého stretnutia:

ID   	stav úlohy

- Tomáš a Marcel začali s implementáciou druhého prúdu. Naďalej na tom pracujú.

- Peter aktualizoval web stránku a spolu s ostatnými pracujú na tvorbe dokumentácie.

- Ferdo odprezentoval stav projektu.

Priebeh stretnutia:

- Tomáš s Marcelom predstavili čiastočne implementovaný druhý prúd a oboznámili nás s problémami, s ktorými sa stretli a ešte ich čakajú.

- Peter s Ferdom ukázali stav dokumentácie, ešte chýba niekoľko kapitol.

Zadané úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Tomáš, Marcel	Dokončenie druhého prúdu šifrátora a tvorba Testbench-u.

Peter	Update web stránky, tvorba dokumentácie

Ferdo	Tvorba dokumentácie

| ID |  | Názov úlohy | Riešiteľ | Termín zadania | Stav | Predpokl. termín unkončenia | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Vytvoriť reakciu na posudok, doplniť zápis | Ferdo | 25.2.2002 | Uk. | 2.3.2002 | 1.3.2002 |
| 2 |  | Implementácia prvého prototypu | Tomáš, Marcel | 25.2.2002 | Uk. | 8.3.2002 | 4.3.2002 |
| 3 |  | Update web page | Peter | 25.2.2002 | Uk. | 4.3.2002 | 4.3.2002 |
| 4 |  | Vytvoriť program v jazyku VHDL na testovanie prototypu. | Ferdo | 4.3.2002 | Uk. | 11.3.2002 | 11.3.2002 |
| 5 |  | Riešenie problému s neakceptovaním vstupného kľúča. | Tomáš, Marcel | 4.3.2002 | Uk. | 11.3.2002 | 11.3.2002 |
| 6 |  | Update web stránky, konverzia dodaných súborov do formátu HTML. | Peter | 4.3.2002 | Uk. | 11.3.2002 | 11.3.2002 |
| 7 |  | Riešenie problému s neakceptovaním iných kľúčov | Tomáš, Marcel, Ferdo | 11.3.2002 | Uk. | 18.3.2002 | 18.3.2002 |
| 8 |  | Update web stránky, konverzia dodaných súborov do formátu HTML. | Peter | 11.3.2002 | Uk. | 18.3.2002 | 18.3.2002 |
| 9 |  | Naďalej riešenie problému s neakceptovaním iných kľúčov. | Tomáš, Marcel, Ferdo | 18.3.2002 | Uk. | 25.3.2002 | 25.3.2002 |
| 10 |  | Update web stránky | Peter | 18.3.2002 | Uk. | 25.3.2002 | 19.3.2002 |
| 11 |  | Dokončenie implementácie šifrátora, testovanie, ladenie. | Tomáš, Marcel | 25.3.2002 | Zad. | 8.4.2002 | 8.4.2002 |
| 12 |  | Update web stránky. Návrh kostry dokumentácie podrobného návrhu a implementácie. | Peter | 25.3.2002 | Zad. | 8.4.2002 | 8.4.2002 |
| 13 |  | Zoskupenie informácií, ktoré bude obsahovať návrhu a implementácie. Vytvorenie osnovy návrhu. | Ferdo | 25.3.2002 | Zad. | 8.4.2002 | 8.4.2002 |
| 14 |  | Dokončenie implementácie šifrátora, testovanie a ladenie, vytvorenie druhého prúdu šifrátora | Tomáš, Marcel | 8.4.2002 | Uk. | 15.4.2002 | 15.4.2002 |
| 15 |  | Update web stránky, tvorba dokumentácie | Peter | 8.4.2002 | Uk. | 15.4.2002 | 15.4.2002 |
| 16 |  | Príprava na prezentáciu stavu projektu na RPvI, tvorba dokumentácie | Ferdo | 8.4.2002 | Uk. | 15.4.2002 | 15.4.2002 |
| 17 |  | Dokončenie druhého prúdu a tvorba Testbench-u | Tomáš, Marcel | 15.4.2002 | Zad. | 22.4.2002 |  |
| 18 |  | Update web stránky, tvorba dokumentácie | Peter | 15.4.2002 | Zad. | 22.4.2002 |  |
| 19 |  | Tvorba dokumentácie | Ferdo | 15.4.2002 | Zad. | 22.4.2002 |  |
| Stavy úloh: Zad. – práve zadaná; Roz. – rozpracovaná; Dop. – doplnená o nové poznatky (bol zmenený termín ukončenia); Uk. – ukončená v dohodnutom termíne; Neu. –neukončená v dohodnutom termíne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – žltou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené (ani nemali byť) |  |  |  |  |  |  |
|  | – červenou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené, napriek tomu, že už mali byť uzatvorené |  |  |  |  |  |  |