Zápis zo stretnutia č. 6							tím č. 9

| Dátum stretnutia: 14. 11. 2001 | Čas stretnutia: 11:15 |
| --- | --- |
| Téma stretnutia: Finálne práce na čiastkovej dokumentácii |  |
| Pedagóg: Ing. Ján Hudec | Miesto: FEI STU, soft. štúdio |
| Zúčastnení: Marcel Baláž balaz_m@pobox.sk Peter Kosztolányi kosztola@decef.elf.stuba.sk Tomáš Pikula tomasp@pobox.sk Ferdinand Rezník reznik@seal.sk |  |
| Vypracoval: Bc. Ferdinand Rezník |  |

Priebeh stretnutia:

- Počet členov tímu sa v priebehu týždňa znížil na štyri. Kolega Marián Blažíček musle kvôli osobným problémom zanechať prácu v tíme. Bol zástupcom vedúceho a tvorcom webu spolu s kolegom Petrom. Úlohu zástupcu vedúceho sme preto úplne zrušili a tvorbu web prezentácie prebrali kolegovia Marcel a Tomáš, ktorý sa doteraz plne venovali návrhu.

- Pána Hudeca sme oboznámili o zmene počtu čelnov tímu a taktiež sme ho požiadali o zistenie novej hodnotiacej stupnice pre štvorčlenný tím.

- Pán Hudec nám predstavil nové skutočnosti týkajúce sa dostupného PLD. Keďže nie je istota, že budeme mať k dispozícii PLD s potrebným množstvom hradiel, je potrebné vypracovať dva návrhy. Jeden pre implementáciu do dostupného čipu Virtex XCR300 a druhý pre perspektívne riešenie, plne optimalizované na maximálnu operačnú rýchlosť. Dostupné PLD nie je podporované softvérovým prostredím Xilinx Webpack, v ktorom sme plánovali vyvýjať náš prototyp. Je podporovnaé prostredím Foundation Expres.

- Prehodnotili sme potrebné harvérové vybavenie pre vývoj šifrátora. Hardvér v softvérovom štúdiu je nepostačujúci. Pán Hudec nás informoval, že KIVT zabezpečí potrebný hardvér vo fakultnom Cisco laboratóriu.

- Peter nám prezentoval takmer finálnu verziu čiastkovej dokumentácie. Prehodnotili sme jej stav a navrhli poslené zmeny. Dokumentácia bola takmer dokončená, posledné zmeny sa týkali opráv číslovanie obrázkov a pridania zoznamu obrázkov a tabuliek.

Zadané úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Fero	Vytalčiť a zviazať dokumentáciu, ktorú mu 15.11. prinesie Peter. Vypracovať štyri kópie preberacieho protokolu. Do 15.11 12:00 musí odovzdať dokuemntáciu konkurenčnému tímu a pedagogickému vedúcemu nášho tímu.

Marcel	Vytlačiť dve kópie plagátu tímu, aktualizovať web stránku.

Tomáš	Dokončiť posledné úpravy web prezentácie.

Peter	Urobiť potrebné zmeny v dokumentácii a 15.11. ju prineisť Ferdovi.

všetci	Po obdržaní dokumentácie konkurenčného tímu, túto podrobne preštudovať a zaznamenať si klady a zápory. Následne spolu vypracovať posudok.

Téma nasledujúceho stretnutia:

Posudok konkurenčnej dokumentácie na základe zistených kladov a záporov, každého člena

tímu.

| # Všetky zadané úlohy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov úlohy |  | Riešiteľ | Termín zadania | Stav | Predpokl. termín ukončenia | Termín ukončenia |
| Prvotný návrh implementácie |  | Marcel, Tomáš | 10.10.2001 | Uk. | 24.10.2001 | 24.10.2001 |
| Vytvorenie prvej verzie www prezentácie |  | Marián, Peter | 17.10.2001 | Uk. | 24.10.2001 | 24.10.2001 |
| Vytvoriť plagát tímu |  | Fero | 17.10.2001 | Uk. | 24.10.2001 | 24.10.2001 |
| Web. podpora analýzy problému. (FLASH) |  | Marcel | 17.10.2001 | Roz. | 21.11.2001 |  |
| Práca na web stránke 1. |  | Marián | 24.10.2001 | Uk. | 31.10.2001 | 31.10.2001 |
| Hrubý návrh implementácie |  | Tomáš | 24.10.2001 | Uk. | 7.11.2001 | 7.11.2001 |
| Špecifikácia požiadaviek |  | Fero | 24.10.2001 | Uk. | 7.11.2001 | 7.11.2001 |
| Šablóna pre dokumentáciu |  | Peter | 24.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza DES štandardu |  | Peter, Marián | 31.10.2001 | Uk. | 7.11.2001 | 7.11.2001 |
| Analýza DES štandardu – výhody, nevýhody |  | Peter | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Doplniť šablónu pre dokumentáciu |  | Peter | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza. web. podpory |  | Marián | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Návrh web. prezentácie |  | Marián | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza implementácie do čipu |  | Marcel | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza existujúcich implementácií DES v prog. ob. |  | Tomáš | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza zabezpečenia dát a šifrovania |  | Fero | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza VHDL |  | Fero | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Fero | 9.11.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 10.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Marián | 9.11.2001 | Uk. | 10.11.2001 | 11.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Marcel | 9.11.2001 | Uk. | 11.11.2001 | 12.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Tomáš | 9.11.2001 | Uk. | 12.11.2001 | 13.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Peter | 9.11.2001 | Uk. | 13.11.2001 | 13.11.2001 |
| Tlač dokumentácie |  | Ferdo | 14.11.2001 | Zad. | 14.11.2001 |  |
| Odovzdanie dokumentácie |  | Ferdo | 14.11.2001 | Zad. | 15.11.2001 |  |
| Aktualizovať web |  | Marcel | 14.11.2001 | Zad. | 15.11.2001 |  |
| Dokončenie web prezentácie |  | Tomáš | 14.11.2001 | Zad. | 21.11.2001 |  |
| Dokončiť dokumentáciu, opravy, zmeny |  | Peter | 14.11.2001 | Zad. | 14.11.2001 |  |
| Štúdium konkurenčnej dokumentácie |  | všetci | 14.11.2001 | Zad. | 20.11.2001 |  |
| Stavy úloh: Zad. – práve zadaná; Roz. – rozpracovaná; Dop. – doplnená o nové poznatky (bol zmenený termín ukončenia); Uk. – ukončená v dohodnutom termíne; Neu. –neukončená v dohodnutom termíne |  |  |  |  |  |  |
|  | – žltou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené (ani nemali byť) |  |  |  |  |  |
|  | – červenou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené, napriek tomu, že už mali byť uzatvorené |  |  |  |  |  |