# Príloha 2A

Obsah:

Plán projektu na zimný semester

Vypracoval:

Peter Blšták

## Plán projektu

Prvá verzia plánu projektu platná od 20.10.2002.

- týždeň

  - analýza ponuky a jej nedostatkov

  - analýza dokumentácií tímov s predchádzajúcich rokov

  - vytvorenie návrhu kostry web stránky tímu

  - analýza technológií vhodných pre implementáciu systému

- týždeň

  - analýza problémovej oblasti

  - špecifikácia požiadaviek na systém

  - identifikácia

    - funkcií systému a ich priority pre implementáciu

    - používateľov systému

    - údajov používaných systémom

- týždeň

  - vytvorenie funkčnej špecifikácie

  - vytvorenie dátového modelu

  - vytvorenie predbežného hrubého návrhu riešenia

  - identifikácia ďalších požiadaviek na systém

- týždeň

  - zapracovanie nových požiadaviek do funkčnej špecifikácie

  - zapracovanie nových požiadaviek do dátového modelu

  - vytvorenie konečnej verzie hrubého návrhu systému

- týždeň

  - skompletizovanie dokumentu špecifikácie, analýzy a hrubého návrhu systému a jeho odovzdanie

- týždeň

  - vypracovanie a odovzdanie posudku k dokumentu špecifikácie, analýzy a hrubého návrhu iného tímu

- týždeň

  - rozhodnutie sa pre implementačnú platformu (zahŕňa technológiu, DB systém a moduly technológie, ktoré sa plánujú použiť)

  - vytvorenie dokumentu o inštalácií prevádzkových komponentov systému

  - návrh dizajnu používateľského rozhrania

- týždeň

  - implementácia vybraných funkcií (resp. kostry systému – navigácia na stránke, login)

  - testovanie prototypu

- týždeň

  - testovanie prototypu

  - dokončenie dokumentácie k prototypu a používateľskej príručky k prototypu

  - skompletizovanie dokumentácie projektu

  - odovzdanie projektovej dokumentácie a prototypu

- týždeň

  - vypracovanie a odovzdanie posudku k prototypu iného tímu