Zápisnica č.1

| Dátum a čas stretnutia: | 17.10.2002, 14:00 | Trvanie stretnutia: | 2 hodiny |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesto stretnutia: | FEI STU, D07 |  |  |
| Téma stretnutia: | Hodnotenie ponuky, rozdelenie úloh, úvod do problematiky |  |  |
| Prítomní: | Ing. Roman Filkorn Bc. Peter Blšták Bc. Pavol Kiša Bc. Martin Mačica Mgr. Marek Pisch Bc. Martin Ševčík |  |  |
| Vypracoval: | Martin Ševčík |  |  |

### Priebeh stretnutia:

- rozdelili sme hlavné funkcie v tíme

  - vedúcim tímu sa stal Peter Blšták, zástupca vedúceho Martin Mačica

  - za integrátora dokumentácie bol zvolení Pavol Kiša

  - vytvorenie a udržiavanie stránky  má na dočasne na starosti  Pisch , upresní sa neskôr

- zvolili sme hlavný spôsob komunikácie prostredníctvom e-mailu

- vedúci projektu nás oboznámil so svojimi pripomienkami  k ponuke, upozornil nás na niektoré veci, ktoré sme v ponuke nespomenuli alebo spomenuli len okrajovo a ktoré bude potrebné riešiť

### Úlohy:

- rozdeliť úlohy v tíme

Vypracuje:	Peter Blšták

- vytvoriť plán projektu

Vypracuje:	Peter Blšták

- rozhovor s Ing. Steinmullerom ohľadom autentifikácie web aplikácií

Vypracuje:	Peter Blšták

- určiť (s konzultáciou s ostatnými) percentuálne rozdelenie práce na ponuke

Vypracuje:	Peter Blšták

- vytvoriť úvodnú verziu stránky

Vypracuje:	Marek Pisch

- dohodnúť stretnutie s niektorými predstaviteľmi katedry, ktorí prišli do styku s daným programom

Vypracuje:	Pavol Kiša

- vytvoriť plagát

Vypracuje:	Martin Mačica

- napísať zápisnicu zo stretnutia

Vypracuje:	Martin Ševčík

- oboznámiť sa s dokumentáciou (najmä špecifikáciou) projektu z minulého rok

Vypracuje:	všetci

- vymyslieť názov tímu

Vypracuje:	všetci

- rozhodnúť sa pre jednu zo variant JSP alebo PHP

Vypracuje:	všetci