Zápisnica č.8

| Dátum a čas stretnutia: | 11.11.2002, 14:00 | Trvanie stretnutia: | 1 hodina |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesto stretnutia: | FEI STU, D07 |  |  |
| Téma stretnutia: | Pravdepodobne posledné stretnutie pred odovzdaním špecifikácie. Pripomienky a návrhy k doposiaľ vypracovanej časti špecifikácie systému. Pripomienky k hrubému návrhu dátového modelu systému. Pridelenie úloh. |  |  |
| Prítomní: | Bc. Peter Blšták Bc. Pavol Kiša Bc. Martin Mačica Mgr. Marek Pisch Bc. Martin Ševčík |  |  |
| Vypracoval: | Marek Pisch |  |  |

### Vyhodnotenie plnenia úloh:

Na stretnutí neboli vyhodnotené žiadne úlohy, nebolo to cieľom stretnutia. Na stretnutí vo štvrtok 14. 11. 2002 budú vyhodnotené úlohy zadané v zápisniciach číslo 7 a 8.

### Priebeh stretnutia:

- Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie aktuálneho stavu špecifikácie a pridelenie úloh pre jej kompletizáciu.

- Pozreli sme si hrubý návrh dátového modelu v elektronickej forme. Potom prebehla diskusia o správnosti tohto návrhu. Počas diskusia sa objavili ďalšie udalosti, ktoré návrh asi nezachytáva:

  - Čo so študentmi, ktorý majú inak zapísané predmety ako obyčajne (medzi DPI a DPII môžu mať semester v ktorom vôbec nemajú DP zapísaný)

  - Ako riešiť študentov, ktorým je projekt pridelený, ale nedokončia riešenie projektu? Budú v budúcnosti riešiť ten istý projekt?

- Identifikovali sme ďalší možný problém: zadania projektov sa prideľujú na začiatku zimného semestra, ale študent ich môže začať riešiť až v semestri letnom, ak má tak zapísaný príslušný predmet.

- Znovu sme diskutovali ako presne definovať typ projektu. Keďže sa nám nepodarilo dospieť k zhode názorov a vznikali vždy nové pripomienky, rozhodli sme sa hrubý návrh dátového modelu ponechať tak, ako nám bol predstavený na začiatku stretnutia. K analýze a vyriešeniu problému dospejeme až v ďalšej etape vývoja systému.

- Peter Blšták ako vedúci tímu priradil Martinovi Mačicovi úlohu sledovať zmeny na stránka RPVI a Tímový Projekt. V prípade nových informácii informovať o tom členov tímu.

- Prezreli sme si aktuálny stav špecifikácie a dohodli sa, čo je potrebné dopracovať. Následne sme si rozdelili úlohy a dohodli sa na predbežnom termíne odovzdania dokumentácie na štvrtok 14. 11. 2002.

### Úlohy:

- Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia.

Dátum zadania: 	11.11.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	12.11.2002
	Vypracuje: 	Marek Pisch

- Preveriť čo všetko má byť odovzdané v časti riadenia projektu a pripraviť túto časť dokumentácie (v prípade veľkého množstva dokumentov presunúť časť práce aj na ďalšieho člena tímu).

Dátum zadania: 	11.11.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	13.11.2002
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Pripraviť preberací protokol a poslať všetkým členom tímu na pripomienkovanie.

Dátum zadania: 	11.11.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	13.11.2002
	Vypracuje: 	Marek Pisch

- Dopracovať časť „primárne napĺňanie údajov“ funkčnej špecifikácie systému.

Dátum zadania: 	11.11.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	12.11.2002
	Vypracuje: 	Martin Mačica

- Upraviť a skompletizovať špecifikáciu systému.

Dátum zadania: 	11.11.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	13.11.2002
	Vypracuje: 	Pavol Kiša

- Popísať hrubý návrh dátového modelu systému.

Dátum zadania: 	11.11.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	13.11.2002
	Vypracuje: 	Martin Mačica

- Vytvoriť časť špecifikácie pojednávajúcu o kalendári systému

Dátum zadania: 	11.11.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	12.11.2002
	Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Vytvoriť popis stavového diagramu

Dátum zadania: 	11.11.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	12.11.2002
	Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Skontrolovať konzistenciu funkcií systému a dopísať zoznamy funkcií k jednotlivým rolám

Dátum zadania: 	11.11.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	13.11.2002
	Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Pripomienkovať funkčnú špecifikáciu systému. Aby to bolo možné, je vhodné aby všetci členovia tímu mali špecifikáciu najneskôr 13.11.2002 vo večerných hodinách.

Dátum zadania: 	11.11.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	13.11.2002
	Vypracuje: 	všetci

### Prílohy:

Príloha 8A	Návrh dátového modelu (Martin Mačica)