Zápisnica č.12

| Dátum a čas stretnutia: | 28.11.2002, 14:00 | Trvanie stretnutia: | 3,5 hod. |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesto stretnutia: | FEI STU, D07 |  |  |
| Téma stretnutia: | Dátový model a prototyp |  |  |
| Prítomní: | Ing. Roman Filkorn Bc. Peter Blšták Bc. Pavol Kiša Bc. Martin Mačica Bc. Martin Ševčík |  |  |
| Vypracoval: | Martin Mačica |  |  |
| Revidoval: | Peter Blšták |  |  |

### Vyhodnotenie plnenia úloh minulého stretnutia:

- Martin Ševčík vypracoval zápisnicu číslo 11 z minulého stretnutia.

- Martin Mačica zdokumentoval funkcie poskytované MySQL. Pri štúdiu zistil, že referenčná integrita v súvislosti z cudzími kľúčmi nie je vynucovaná (pozri Prílohu 12A).

- Marek Pisch a Martin Mačica navrhli zmenu dátového modelu, ktorý poskytuje pohľad na projekt ako na skupinu predmetov.

- Pavol Kiša, Peter Blšták a Martin Ševčík navrhli zmenu dátového modelu, ktorý poskytuje pohľad na projekt ako na celok.

- Martin Ševčík premyslel zoznam funkcií a procedúr, ktoré hlavne chceme overiť v prototype, avšak nevypracoval textovú prílohu.

### Priebeh stretnutia:

- Zhodnotili sme pripomienky, ktoré boli vznesené k špecifikácii projektu.

  - Dohodli sme sa ako riešiť priamy SQL prístup cez web, ktorý vyžaduje doc. M. Bieliková – umožníme ho s obmedzenými právomocami.

- Diskutovali sme o dvoch dátových modeloch, ktoré sme vypracovali v dvoch nezávislých skupinách.

  - Zhodnotili sme, že sme sa v podstate dostali k veľmi podobným riešeniam, aj keď sme sa mali snažiť urobiť rôzne pohľady. Táto skutočnosť vyplýva zrejme s toho, že daný problém je možné vhodne riešiť len jedným spôsobom – cez predmety.

  - Diskutovali sme o väzbe predmet-projekt v modeli údajov – problém sa dorieši pri prototypovaní dátového modelu.

  - Kritériá nebudú viazané na dátum, kalendár však bude upozorňovať, že nastal čas pred vyhodnotením kritéria.

  - V posudku sa budú kritériá vyhodnocovať nezávisle na sebe tak, že odovzdanie posudku jedného kritéria hotové, pričom posudok čaká na vyplnenie ďalších kritérií.

### Úlohy:

- Prepísať poslednú verziu dátového modelu v CASE nástroji.

Dátum zadania: 	28.11.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	2.12.2002
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Vytvorenie tabuliek v MS Access na základe dodaného dátového modelu vytvoreného v CASE nástroji.

Dátum zadania: 	28.11.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	2.12.2002
	Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia.

Dátum zadania: 	28.11.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	5.12.2002
	Vypracuje: 	Martin Mačica

### Prílohy:

Príloha 12A	MySQL capabilities (Martin Mačica)

Príloha 12B	Pôvodná zápisnica číslo 12, ktorú dodal zodpovedný jej za vypracovania (Martin Mačica)