Zápisnica č.15

| Dátum a čas stretnutia: | 12.12.2002, 14:00 | Trvanie stretnutia: | 2.5 hodiny |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesto stretnutia: | FEI STU, D07 |  |  |
| Téma stretnutia: | Predvádzanie a konzultovanie prototypu a čiastkových dokumentácií k prototypu. |  |  |
| Prítomní: | Ing. Roman Filkorn Bc. Peter Blšták Bc. Pavol Kiša Bc. Martin Ševčík |  |  |
| Vypracoval: | Pavol Kiša |  |  |

### Vyhodnotenie plnenia úloh z posledného stretnutia:

- Martin Mačica vytvoril vyjadrenie k posudku (príloha 15A, 9.12.2002), ktorý vypracoval tím číslo 2, ale nie v dostatočnej kvalite a mal ho dopracovať do dnešného stretnutia – zrejme* nedopracoval.

- Martin Mačica zrejme* nepreštudoval možnosti exportu SQL skriptov na vytvorenie databázy z MS Access.

- Martin Ševčík a Pavol Kiša dokončili už implementované časti prototypu.

- Peter Blšták vytvoril formulár na registrovanie vypísaných projektov študentmi, ktorí majú zapísané zodpovedajúce predmety a vytvoril formulár, ktorý umožní prideliť tému (projekt) študentovi na riešenie.

- Martin Mačica zrejme* nevytvoril formulár na odovzdávanie riešení projektov, formulár na pridelenie oponentov k projektu (predmetu), ani formulár na vytvorenie posudku k nejakému projektu, resp. predmetu.

- Peter Blšták vytvoril opis dátového modelu, ktorý bol použitý pri implementácii prototypu, ale treba ho ešte dopracovať.

- Martin Ševčík vytvoril dokument, v ktorom sú opísané implementované funkcie prototypu, ich funkčnosť a previazanosť niektorých formulárov, ktoré implementujú zložitejšie funkcie, ale treba ho ešte dopracovať.

- Peter Blšták, Pavol Kiša a Martin Ševčík neformálne vyjadrili svoje závery, ktoré vyplynuli z vytvoreného prototypu. Pavol Kiša tieto závery formálne vyjadril v dokumente zhodnotenie prototypu, ale treba ho ešte dopracovať. Martin Mačica zrejme* nevyjadril žiadne závery.

- Martin Ševčík skompletizoval existujúce časti prototypu. Dokumentácia k prototypu ešte nie je integrovaná (bude ju integrovať Pavol Kiša – úloha č.5).

### Priebeh stretnutia:

- Predvádzanie prototypu tímovému vedúcemu. Prototyp bol predvádzaný prostredníctvom dokumentácie kvôli pretrvávajúcim problémom s MS Access (OLE).

- Pri diskusii o implementácii a výsledkoch prototypovania sme dospeli k nasledujúcim záverom:

  - Bolo by dobré presunúť školský rok do roly, pretože pre jeden typ projektu môže byť napr. viac garantov (jeden je pre aktuálny školský rok a ďalší pre budúci, aby sa už dali vypisovať nové témy).

  - Pri implementácii systému myslieť na všetky overovania, ktoré boli pri prototypovaní zámerne zjednodušené.

  - Z entity používateľ vypustiť atribút ročník, ktorý aj tak prislúchal len k používateľovi typu študent a nikde sa zrejme nedá využiť (muselo by byť v type predmetu povedané, že sa dá zapísať len v niektorom ročníku, čo sa v našom systéme nechystáme implementovať).

  - Do typu roly pridať aj identifikáciu na čo sa vzťahuje a práva, čo môže v systéme robiť (toto budeme zrejme riešiť konfiguračnými súbormi, napr. v XML formáte).

  - Bolo by dobré výstižnejšie pomenovať niektoré entity, resp. funkcie už v samotnom systéme, aby bolo aj bez kontextu hneď zrejmé o čo ide (napr. kritériá vs. kritériá posudku).

  - Kapitolu Vyhodnotenie z dokumentácie k prototypu premenovať na Prehľad prototypovaných funkcií.

- Zhodli sme sa na tom, že implementáciou prototypu sme si veľa vecí ozrejmili a opravili aj chyby urobené pri návrhu dátového modelu.

- Dohodli sme sa s tímom 2 (konkrétne s vedúcim tímu Michalom Kolarovičom) o konaní vzájomnej prezentácie prototypov v termíne pondelok 16.12.2002 o 14:00.

- Počas stretnutia sme sa niekoľkokrát snažili spojiť s Martinom Mačicom, no neúspešne. Zrejme asi nedopracoval úlohy, ktoré mu boli pridelené a tak sme sa dohodli, že budeme prototyp kompletizovať bez častí, ktoré mal spracovať.

- Vyhodnotili sme úlohy z minulých stretnutí.

- Stanovili sme úlohy do budúceho stretnutia, resp. zajtrajška, kedy by sme už chceli mať finálnu verziu prototypu a jeho dokumentácie.

### Úlohy:

- Vytvoriť zápisnicu z tohto stretnutia.

Dátum zadania: 	12.12.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	12.12.2002
	Vypracuje: 	Pavol Kiša

- Dokončiť kapitoly prehľad prototypovaných funkcií a výber prostredia pre prototypovanie.

Dátum zadania: 	12.12.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	13.12.2002
	Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Dokončiť kapitolu opis dátového modelu.

Dátum zadania: 	12.12.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	13.12.2002
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Vypracovať časť dokumentácie k riadeniu projektu (doplnenie zápisníc, vytvorenie plánu pre letný semester).

Dátum zadania: 	12.12.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	13.12.2002
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Dopracovať kapitoly ciele a zhodnotenie prototypu. Integrovať celú dokumentáciu do finálnej podoby.

Dátum zadania: 	12.12.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	13.12.2002
	Vypracuje: 	Pavol Kiša

### Prílohy:

Príloha 15A	Vyjadrenie k posudku (Martin Mačica)

* O Martinovi Mačicovi a jeho práci nevieme od pondelka 9.12.2002 14:00 nič