| Dátum a čas stretnutia: | 17.02.2003, 15:00 | Trvanie stretnutia: |  | 3 h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesto stretnutia: | D07 |  |  |  |
| Téma stretnutia: | Spolupráca Tímov, Spoločný dátový model. |  |  |  |
| Prítomní: | Ing. Roman Filkorn Bc. Peter Blšták Bc. Pavol Kiša Bc. Martin Mačica Bc. Martin Ševčík |  |  |  |
| Vypracoval: | Martin Mačica |  |  |  |

Tím č. 4 – YonBan	Zápisnica č.

# Vyhodnotenie plnenia úloh:

Prvé stretnutie v letnom semestri, žiadne predchádzajúce úlohy.

# Priebeh stretnutia:

- Dohodli sme sa na použití databázového prostredia MySQL. Zvažovali sme Postgresql a MySQL. Pre MySQL sme sa rozhodli z dôvodu lepšej oboznámenosti s prostredím ako aj lepšej spolupráci MySQL  a PHP alebo Struc. Protiargumentom bolo slabšia podpora rozšírených funkcií jazyka SQL v MySQL.

- Diskutovali sme spoločný dátový model na abstraktnej úrovni (class diagram). Jeho konečná verzia, podklad pre tvorbu tabuliek je v prílohe      ...       .

- Väzba Typ používateľa na Typ Roly, existujúca v Class Diagrame bude implementovaná v kóde aplikácie, nie ako tabuľka databázy. Táto väzba sa bude meniť len veľmi zriedka alebo vôbec, preto nemá zmysel ja každý krát ťahať z databázy.

- Uvažovali sme o spôsobe, ktorým bude možné generovať dokumenty pre tlač(napr. zadania projektov pre študentov), pričom ako formát sme uvažovali PDF. Je treba ešte sa rozhodnúť.

# Úlohy do budúceho stretnutia:

- Príprava implementačnej kostry v prostredí Struc (Java) 	Peter Blšták

- Príprava alternatívnej implementačnej kostry v prostredí PHP	Martin Mačica

- Vypracovať posudok na prototyp tímu č. 2	Martin Ševčík, Pavol Kiša

- Zápisnica	Martin Mačica

- Ako by sa dali generovať zadania pre tlač, aký formát, aká knižnica, ... 	???