Zápisnica č.18

| Dátum a čas stretnutia: | 4.3.2003, 9:15 | Trvanie stretnutia: | 3 hodiny |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesto stretnutia: | FEI STU, D07 |  |  |
| Téma stretnutia: | Zhoda na použití databázy a rozhodovania o postupe pri implementovaní funkcií. |  |  |
| Prítomní: | Ing. Roman Filkorn Bc. Peter Blšták Bc. Pavol Kiša Bc. Martin Ševčík |  |  |
| Vypracoval: | Pavol Kiša |  |  |

### Vyhodnotenie plnenia úloh z 25.2.2003:

- Martin Ševčík vytvoril zápisnicu z posledného stretnutia.

- Martin Ševčík napísal zoznam funkcií, ktoré je potrebné implementovať, spolu s ich prioritou ako aj ich zoskupením podľa logickej súvislosti.

- Pavol Kiša vytvoril databázu v MySQL tak, že je možné s ňou pracovať.

- Pavol Kiša a Peter Blšták overili spôsob práce s databázou v prostredí Java.

- Peter Blšták (spolu s ostatnými) nainštaloval J Builder a všetky potrebné programov na počítače členov tímu a vysvetlil prácu s nimi.

- Peter Blšták značne pokročil pri tvorbe implementačnej štruktúry v prostredí Struts (Java).

- Martin Ševčík nenavrhol štruktúru menu, pretože sme medzitým zistili, že nie je najvhodnejšie začínať „od tohto konca“.

- Implementácia základných formulárov a funkcií – Tvorba zadaní, Zoznam zadaní nebola úspešne zvládnutá (pozri bod 3 Priebehu stretnutia).

- Martin Ševčík si naštudoval základné princípy JSP, MVC.

### Priebeh stretnutia:

- Pavol Kiša informoval ostatných členov tímu o možnostiach v MySQL – transakcie a ohraničenia na cudzie kľúče.

- Z toho vyplynula dohoda (aj s týmom č. 2) o používaní tabuliek typu InnoDB (podporujú aj transakcie aj ohraničenia pre cudzie kľúče).

- Dohodli sme sa, že implementovať začneme od profilu používateľa, cez predmety a až potom formuláre súvisiace so zadaniami.

- Bolo by dobré naštudovať akým spôsobom by sa dali exportovať údaje z databázy to tlačiteľnej formy (napr. XML do .pdf, resp. .rtf...)

- Dospeli sme k dohode s druhým týmom k dohode o použití MD5 pre šifrovanie hesiel (presný algoritmus sa dohodne neskôr).

### Úlohy:

- Vytvoriť zápisnicu z tohto stretnutia.

Dátum zadania: 	4.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	11.3.2003
	Vypracuje: 	Pavol Kiša

- Naštudovať a implementovať algoritmus šifrovania hesiel a posielanie mailov.

Dátum zadania: 	4.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	11.3.2003
	Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Implementácia základných formulárov a funkcií – Tvorba zadaní, Zoznam zadaní.

Dátum zadania: 	25.2.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	ešte sa špecifikuje
	Vypracuje: 	ešte sa špecifikuje

- Naštudovať spôsob exportu údajov z databázy do tlačiteľnej podoby (zadania projektov).

Dátum zadania: 	4.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	11.3.2003
	Vypracuje: 	Matrin Mačica

- Implementovať export údajov z databázy do tlačiteľnej podoby (zadania projektov).

Dátum zadania: 	4.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	18.3.2003
	Vypracuje: 	Matrin Mačica

- Zistiť akým spôsobom by sa dali exportovať dáta z excelovského súboru do databázy, resp. SQL príkazov na naplnenie databázy(nižšia priorita).

Dátum zadania: 	4.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	11.3.2003
	Vypracuje: 	Matrin Mačica

- Vytvoriť databázu podľa nového dátového modelu (pre potrebu konečnej dohody s tímom č.2!).

Dátum zadania: 	4.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	5.3.2003
	Vypracuje: 	Pavol Kiša

- Dopracovať implementačnú štruktúru v prostredí Struts (Java) – základné formuláre, od ktorých sa budú odvodzovať konkrétne.

Dátum zadania: 	4.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	11.3.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Implementovať funkcie (formuláre) zobrazovania používateľov a vytváranie nových používateľov.

Dátum zadania: 	4.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	11.3.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták