Zápisnica č.20

| Dátum a čas stretnutia: | 18.3.2003, 9:10 | Trvanie stretnutia: | 2.5 hodiny |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesto stretnutia: | FEI STU, D07 |  |  |
| Téma stretnutia: | Ukážka prvotnej funkčnosti produktu. Riešenie minoritných problémov |  |  |
| Prítomní: | Ing. Roman Filkorn Bc. Peter Blšták Bc. Pavol Kiša Bc. Martin Ševčík Bc. Martin Mačica |  |  |
| Vypracoval: | Martin Mačica |  |  |

### Vyhodnotenie plnenia úloh z 11.3.2003:

- Martin Mačica vytvoril zápisnicu z predchádzajúceho stretnutia.

- Martin Ševčík Zmenil implementáciu algoritmu šifrovania hesiel do podoby, ktorá bola požadovaná tímom číslo 2.

- Peter Blšták - Implementácia základných formulárov a funkcií – Tvorba zadaní, Zoznam zadaní – Implementoval základné formuláre.

- Peter Blšták rozšíril implementačnú štruktúru aplikácie v prostredí Struts (Java) tak, aby podporovala použitie filtrov a tvorbu subformulárov.

- Pavol Kiša Pozmenil databázu tak, že umožňuje zadávať k projektu viacero zadaní.

- Pavol Kiša predvedenie systému v prostredí labss2 s použitím tam dostupnej databázy.

- Pavol Kiša Dopracoval formuláre – Profil, Detail použivateľa a vytvoril formulár Zoznam projektov.

- Peter Blšták dopracoval formuláre – Zoznam etáp projektov, dorobenie pridávania položiek enumerácii a priraďovanie garantov k etapám. Dopracoval roly používateľov a zabezpečenie prístupu k funkciám systému.

- Martin Ševčík Dopracoval formulár – Detail etapy projektu, dopracovanie zasielania emailov (ešte treba nakonfigurovať mail na labss2). Vytvoril formulár na výber projektu a šablóny zadania, na základe ktorých sa bude zadanie vytvárať.

- Martin Mačica navrhol, akým spôsobom by sa dali exportovať dáta z excelovského súboru do databázy, resp. SQL príkazov na naplnenie databázy. Riešenie využíva MS Access a MyODBC ovládač na pripojenie do databázy.

### Priebeh stretnutia:

- Členovia tímu informovali o dosiahnutých výsledkoch za posledný týždeň.

- Možnosť implementovať tlačový exporty prostredníctvom MS Access a jeho tlačových zostáv bola zavrhnutá a preferuje sa výstup vo forme PDF alebo RTF súborov, najmä pre možnosť archivácie a z dôvodu konzistentnosti s existujúcou aplikačnou štruktúrou, pri použití technológie XSL-FO a výstupného formátovača FOP.

- Aplikácia bola daná úspešne do prevádzky v prostredí labss2.

- Dohodli sme sa, že externý vedúci nebude môcť projekt pridávať, bude to zaň robiť príslušný pedagogický vedúci. Taktiež posudky bude vypisovať len prostredníctvom pedag. vedúceho.

- Konzultovali sme spôsob spojenia databáz oboch tímov

- Zvažovali sme akým spôsobom bude riešený help pre málo používané funkcie. Do úvahy sme brali kontextový help prístupný cez tlačidlo v hornom menu alebo automatické vkladanie textu nápovedy vedľa formulárov.

### Úlohy:

- Vytvoriť zápisnicu z tohto stretnutia.

- Dátum zadania:		18.3.2002
Predpokladaný dátum vypracovania: 		25.3.2002
Vypracuje: 	Martin Mačica

- Implementovať import údajov o študentoch do databázy na labss2.

- Dátum zadania:		18.3.2002
Predpokladaný dátum vypracovania: 		25.3.2002
Vypracuje: 	Martin Mačica

- Implemetovať tlač zadaní (pokračovanie vypracovania)

- Dátum zadania:		18.3.2002
Predpokladaný dátum vypracovania: 		25.3.2002
Vypracuje: 	Martin Mačica

- Nastaviť server labss2 pre posielanie e-mailov y našej aplikácie.

- Dátum zadania:		18.3.2002
Predpokladaný dátum vypracovania: 		25.3.2002
Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Dokončiť formuláre vytvárania nových zadaní, pridávanie zadaní v rámci jedného projektu

- Dátum zadania:		18.3.2002
Predpokladaný dátum vypracovania: 		25.3.2002
Vypracuje: 	Peter Blšták

- Správa študentov a predmetov - formuláre

- Dátum zadania:		18.3.2002
Predpokladaný dátum vypracovania: 		25.3.2002
Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Dokončenie formulárov zoznam projektov a detaily projektu

- Dátum zadania:		18.3.2002
Predpokladaný dátum vypracovania: 		25.3.2002
       Vypracuje: 		Pavol Kiša

- Dokončiť formulár typy projektov	a detaily

- Dátum zadania:		18.3.2002
Predpokladaný dátum vypracovania: 		25.3.2002
Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Prototyp Helpu

- Dátum zadania:		18.3.2002
Predpokladaný dátum vypracovania: 		25.3.2002
Vypracuje: 	Peter Blšták