Zápisnica č.21

| Dátum a čas stretnutia: | 25.3.2003, 9:45 | Trvanie stretnutia: | 2.5 hodiny |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesto stretnutia: | FEI STU, D07 |  |  |
| Téma stretnutia: |  |  |  |
| Prítomní: | Ing. Roman Filkorn Bc. Peter Blšták Bc. Pavol Kiša |  |  |
| Vypracoval: | Pavol Kiša |  |  |

### Vyhodnotenie plnenia úloh z 18.3.2003:

- Martin Mačica vytvoril zápisnicu z posledného stretnutia.

- Martin Mačica nedoimplementoval import údajov o študentoch do databázy na labss2 do finálnej podoby.

- Martin Mačica nedoimplemetoval tlač zadaní.

- Martin Ševčík nenastavoval! server labss2 pre posielanie e-mailov našej aplikácie.

- Peter Blšták nedokončil celkom formuláre pre vytvárania nových zadaní, pridávanie zadaní v rámci jedného projektu (dopracuje sa).

- Martin Ševčík implementoval správu študentov a predmetov – formuláre (dopracuje sa).

- Pavol Kiša nedokončil formuláre zoznam projektov a detaily projektu (ešte sa budú pridávať filtre a pod.).

- Martin Ševčík dokončil formulár typy projektov a detaily.

- Peter Blšták zatiaľ neimplementoval help.

### Priebeh stretnutia:

- Začiatok stretnutia sa trochu oneskoril.

- Dozvedeli sme sa nový fakt, ktorý značne zmenil situáciu projektu – zadania Záverečných projektov sa odovzdávajú do 31.3.2003.

- Z toho vyplýva, že by bolo vhodné začať s nasadzovaním a testovaním systému už v tomto týždni.

- Rozhodli sme sa, že systém do piatka (28.3.2003) nasadíme pokusne, aby sa už pomocou neho dali odovzdávať zadania.

- Vzhľadom na nasadzovanie a z toho vyplývajúce finišovanie niektorých formulárov, sme sa rozhodli nechať implementáciu helpu na neskôr.

### Úlohy:

- Vytvoriť zápisnicu z tohto stretnutia.

Dátum zadania: 	25.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	1.4.2003
	Vypracuje: 	Pavol Kiša

- Dokončiť fukčnosť posielania emailov aj mimo prostredia YNET-u.

Dátum zadania: 	25.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	27.3.2003
	Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Implementovať import údajov o študentoch a zamestnancoch do systémovej databázy.

Dátum zadania: 	4.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	1.4.2003
	Vypracuje: 	Martin Mačica

- Importovať údaje o zamestnancoch do systému (aj ručne!).

Dátum zadania: 	25.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	27.3.2003
	Vypracuje: 	Martin Mačica

- Implementovať export údajov z databázy do tlačiteľnej podoby (zadania projektov).

Dátum zadania: 	4.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	1.4.2003
	Vypracuje: 	Matrin Mačica

- Dokončiť formuláre vytvárania nových zadaní, pridávanie zadaní v rámci jedného projektu.

Dátum zadania: 	25.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	27.3.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Dokončiť formuláre zoznam projektov a detaily projektu (pridať filtre a pod.).

Dátum zadania: 	25.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	1.4.2003
	Vypracuje: 	Pavol Kiša

- Pripraviť prostredie pre spustenie pilotnej prevádzky – inštalácia Tomcat-u, JDK 1.4 a pod.

Dátum zadania: 	25.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	27.3.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Pripraviť prostredie pre spustenie pilotnej prevádzky – inštalácia Mysql, inicálne naplnenie databázy.

Dátum zadania: 	25.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	27.3.2003
	Vypracuje: 	Pavol Kiša

- Nasadiť systém do pilotnej prevádzky.

Dátum zadania: 	25.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	27.3.2003
	Vypracuje: 	všetci

- Implementovať formulár pre registrovanie projektov študentmi.

Dátum zadania: 	25.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	1.4.2003
	Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Implementovať proces schvaľovania projektov.

Dátum zadania: 	25.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	1.4.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Implementovať logiku prideľovania predmetov študentom a formulár pre manuálne prideľovanie.

Dátum zadania: 	25.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	1.4.2003
	Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Implementovať kontextový help.

Dátum zadania: 	18.3.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	ešte sa  špecifikuje
	Vypracuje: 	ešte sa  špecifikuje

Internátna sieť (neprístupná z vonku)