Zápisnica č. 22

| Dátum a čas stretnutia: | 1.4.2003, 9:15 | Trvanie stretnutia: | 3 hodiny |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesto stretnutia: | FEI STU, D07 |  |  |
| Téma stretnutia: |  |  |  |
| Prítomní: | Ing. Roman Filkorn Bc. Peter Blšták Bc. Pavol Kiša Bc. Martin Mačica Bc. Martin Ševčík |  |  |
| Vypracoval: | Peter Blšták |  |  |

### Vyhodnotenie plnenia úloh z 1.4.2003:

- Pavol Kiša vytvoril zápisnicu z posledného stretnutia.

- Martin Ševčík implementoval funkčnosť pre posielanie emailov aj mimo prostredia YNET-u (zostáva nakonfigurovať školský mail server aby umožňoval posielať maily nášmu systému).

- Martin Mačica stále neimplementoval import údajov o študentoch a zamestnancoch do systémovej databázy (urobil nejaký pokus s MS Accessom a MySql – zrejme dosť nepoužiteľné a nepremyslené).

- V priebehu prvotného nasadenia systému Martin Mačica a Martin Ševčík ručne naimportovali údaje o zamestnancoch do systému.

- Martin Mačica neimplementoval export údajov z databázy do tlačiteľnej podoby (zadania projektov).

- Peter Blšták dokončil formuláre vytvárania nových zadaní a pridávania zadaní v rámci jedného projektu.

- Pavol Kiša dokončil formuláre zoznam projektov a detail projektu.

- Peter Blšták pripravil server na pilotnú prevádzku systému (inštalácia Tomcat-u, JDK 1.4 a pod.)

- Pavol Kiša pripravil prostredie pre spustenie pilotnej prevádzky (inštalácia Mysql, inicálne naplnenie databázy).

- Podarilo sa nasadiť systém do pilotnej prevádzky.

- Martin Ševčík implementoval formulár pre registrovanie projektov študentmi (vyžadované je doplnenie možnosti zobrazovania detailov projektov a iné).

- Peter Blšták implementoval proces schvaľovania projektov.

- Martin Ševčík implementoval logiku prideľovania predmetov študentom a formulár pre manuálne prideľovanie.

- Nebol implementovaný kontextový help.

### Priebeh stretnutia:

- Rozbehali sme server, ktorý beží na stroji v labss2.

- Systém umožňuje zatiaľ vytváranie nových zadaní pedagógmi.

- Po analýze procesu schvaľovania a vypisovania projektov sme zistili, že je potrebné dorobiť časť systému, ktorá je určená na registráciu vypísaných projektov. Keďže na túto činnosť je potrebné v systéme evidovať študentov, ktorých je veľa, je vhodné vytvoriť import študentov (ten už mal byť urobený by Martin Mačica). Vypracovaním tejto úlohy bude poverený zodpovednejší člen tímu.

- Po zavedení systému sa ukázalo niekoľko jeho nedostatkov a námetov na vylepšenie (budeme sa snažiť zapracovať).

- Dohodli sme sa že sa sústredíme hlavne na proces registrácie projektov.

### Úlohy:

- Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia.

Dátum zadania: 	1.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	8.4.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Vytvoriť import študentov aj so zapísanými predmetmi.

Dátum zadania: 	1.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	8.4.2003
	Vypracuje: 	Pavil Kiša

- Dorobiť zobrazovanie titulov vždy, keď je to možné.

Dátum zadania: 	1.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	8.4.2003
	Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Implementovať prideľovanie projektov.

Dátum zadania: 	1.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	8.4.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Možnosť posielania hromadného e-mailu všetkým registrantom projektu.

Dátum zadania: 	1.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	8.4.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Implementovať tvorbu šablón zadaní, komplet.

Dátum zadania: 	1.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	8.4.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Doplniť ročník do detaile používateľa a v profile.

Dátum zadania: 	1.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	8.4.2003
	Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Možnosť hromadného schvaľovanie (príp. neschvaľovania) a vypisovania projektov.

Dátum zadania: 	1.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	8.4.2003
	Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Drobné úpravy.

Dátum zadania: 	1.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	8.4.2003
	Vypracuje: 	Martin Ševčík
		Peter Blšták
		Pavol Kiša