Zápisnica č. 25

| Dátum a čas stretnutia: | 22.4.2003, 9:30 | Trvanie stretnutia: | 3 hodiny |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesto stretnutia: | FEI STU, D07 |  |  |
| Téma stretnutia: | Nasadenie ďalšej verzie systému do prevádzky |  |  |
| Prítomní: | Ing. Roman Filkorn Bc. Peter Blšták Bc. Pavol Kiša Bc. Martin Mačica Bc. Martin Ševčík |  |  |
| Vypracoval: | Peter Blšták |  |  |

### Vyhodnotenie plnenia úloh z 15.4.2003:

- Pavol Kiša vytvoril zápisnicu zo stretnutia.

- Martin Ševčík implementoval overenie možnosti vykonať akciu pri registrovaní, odregistrovaní zadania a prideľovaní projektu.

- Martin Ševčík implementoval akcie na zmenu stavov typov projektov (počet stavov bol zredukovaný z 3 na 2).

- Martin Ševčík skontroloval a opravil chyby „nevypisovania errorov“.

- Peter Blšták implementoval možnosť zrušenia pridelenia zadania a zrušenie projektu.

- Peter Blšták zrušil vo formulároch detail používateľa a profil pole email ako povinné.

- Peter Blšták pridal do formulára registrácie projektov kontakt na vedúceho.

- Peter Blšták zmenil vo formulári registrácia projektov rozbaľovanie zadaní projektov kliknutím na obrázok šípky namiesto na celý riadok.

- Martin Mačica predviedol ako pokročil s tlačením zadaní (podpora slovenčiny, ...).

- Peter Blšták sa pokúsil odstrániť „efekt dvojkliku“, ale nepodarilo sa to (problém nie je možné vyriešiť v prostredí web aplikácie realizovanej na strane servera).

- Peter Blšták pridal pred kritické akcie overenie, či si to používateľ skutočne želá.

- Pavol Kiša sa pokúsil prerobiť help do štandardu HTML 4.01 (v rámci možností sa to podarilo).

- Pavol Kiša implementoval zobrazovanie inej úvodnej stránky pre študentov a pedagógov.

- Pavol Kiša implementoval zobrazovanie počtu položiek v zozname vo formulároch, kde to má význam.

### Priebeh stretnutia:

- Nasadili sme do prevádzky ďalšiu verziu systému.

- Diskutovali sme s Ing. Romanom Filkornom o možných vylepšeniach systému.

- Bola zistená požiadavka na implementáciu usporadúvania údajov v zoznamoch tak, aby si používateľ mohol sám zvoliť stĺpec, podľa ktorého budú údaje usporiadané.

- Dohodli sme sa na vytvorení scenárov použitia systému v opisnej forme. Teda o vytvorení štandardných postupností akcií pre jednotlivé roly systému, ktoré je potrebné vykonať pri realizácii určitej činnosti (napr. vytvorenie nového projektu pedagógom, registrovanie projektu študentom).

### Úlohy:

- Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia.

Dátum zadania: 	22.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	6.5.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Implementovať ukončenie prideľovania projektu (prechod projektu do nového koncového stavu – nedá sa registrovať ani pridelovať).

Dátum zadania: 	22.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	6.5.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Implementovať dynamické sortovanie podľa stĺpcov vo vybraných formulároch.

Dátum zadania: 	22.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	6.5.2003
	Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Implementovať funkčnosť, ktorá umožní, aby po zmenení stĺpca usporiadania nebolo ovplyvnené nastavenie filtra formulára.

Dátum zadania: 	22.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	6.5.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták
		Martin Ševčík

- Dopracovať formulár pre predbežnú tlač zadaní o zameranie zadania a kontakt na vedúceho.

Dátum zadania: 	22.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	6.5.2003
	Vypracuje: 	Pavol Kiša

- Implementovať funkciu výberu údajov pre formálny tlač zadaní.

Dátum zadania: 	22.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	6.5.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Upraviť vo formulári registrácie zadaní zobrazovanie projektov garantom a administrátorovi (prípadne tajomníkovi) bez potreby zapísania predmetu.

Dátum zadania: 	22.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	6.5.2003
	Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Implementovať znovuvypísanie dočasne pozastaveného projektu.

Dátum zadania: 	22.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	6.5.2003
	Vypracuje: 	Pavol Kiša

- Odstrániť chybu v odpridelení projektu študentovi.

Dátum zadania: 	22.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	6.5.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Opraviť názvoslovie vo filtri registrácie projektov na „mnou registrované“ a „mnou neregistrované“.

Dátum zadania: 	22.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	6.5.2003
	Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Vytvoriť technickú dokumentáciu k systému.

Dátum zadania: 	22.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	6.5.2003
	Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Vytvoriť scenáre použitia k systému.

Dátum zadania: 	22.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	6.5.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták
		Pavol Kiša

- Implementovať tlač zadaní.

Dátum zadania: 	22.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	6.5.2003
	Vypracuje: 	Martin Mačica