| ## Slovenská technická univerzita v Bratislave |  |  |
| --- | --- | --- |
| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY |  |  |
| Katedra informatiky a výpočtovej techniky |  |  |
| Odbor: INFORMATIKA |  |  |
| Počítačová podpora programátorskej súťaže |  |  |
| Tímový projekt– dokumentácia k riadeniu projektu |  |  |
| Tím č. 5: |  | Október 2002 |
|  | Bc. Michal Bielik |  |
|  | Bc. Róbert Hritz |  |
|  | Bc. Branislav Paríža |  |
|  | Bc. Michal Sartoris |  |
|  | Bc. Michal Takács |  |
|  | Bc. Juraj Žitniak |  |
| Vedúca projektu: prom. mat. Ľubica Hanulová |  |  |

Obsah

1.	Úvod	1-1

2.	Ponuka	2-1

Úvod	2-1

Motivácia	2-1

Zloženie tímu	2-2

Predbežný návrh ponúkaného riešenia	2-3

Funkcionalita	2-4

Obsah (Informácie spracovávané a ukladané v systéme )	2-4

Používatelia systému	2-5

Autentifikácia a personalizácia	2-5

Vyhľadávanie	2-5

Používateľské rozhranie	2-5

Technologické vlastnosti ponúkaného riešenia	2-6

Predpokladané zdroje	2-6

Prílohy	2-7

Príloha A - Priority projektov	2-7

Príloha B - Rozvrh jednotlivých členov tímu	2-7

3.	Prezentácia ponuky - priesvitky	3-1

4.	Plán projektu	4-1

5.1	Hrubý plán na zimný semester	4-1

5.2	Zjemnený plán na zimný semester	4-2

5.	Úlohy v tíme	5-1

5.3	Dlhodobé úlohy	5-1

5.4	Krátkodobé úlohy	5-1

6.	Zápisy zo stretnutí	6-1

Zápis zo stretnutia č.1	6-1

Zápis zo stretnutia č.2	6-3

Zápis zo stretnutia č.3	6-5

Zápis zo stretnutia č.4	6-7

# Úvod

Časť dokumentácie venovaná riadeniu projektu je zameraná, ako to už samotný názov napovedá, na menežérsku a riadiacu stránku vývoja projektu. Dokumenty ako ponuka, jej prezentácia, plán projektu, úlohy zadelené jednotlivým členom tímu a zápisy zo stretnutí by mali poskytnúť podrobný prehľad o práci tímu a jej členov, ako aj o efektivite a množstve vypracovaných úloh pri práci na projekte.

Ako tím sme sa snažili ponukou presvedčiť zadávateľov projektov, že sme vhodní kandidáti na vypracovanie projektu Systém na správu projektov. Tento zámer sa nám však nepodaril z dôvodu málo presného návrhu funkcií pre daný systém ale aj, opomenutia alternatívnych spôsobov riešenia daného projektu. Navyše podľa posudzovateľov bola naša prezentácia príliš suverénna. Hlavne z týchto dôvodov nám bol pridelený projekt Systém na podporu programátorskej súťaže ACM, ktorý sme spomedzi troch projektov uviedli na druhom mieste podľa priority nášho záujmu.

Pridelením iného projektu ako sme zamýšľali sme boli čiastočne hendikepovaní tým, že sme museli začať riešiť systém o ktorom sme dovtedy poznali len málo. Dokument Plán projektu na zimný semester sme sa preto smažili zostaviť tak, aby sme v prvých týždňoch získali čo najlepšie predstavy o projekte súťaže ACM.

V časti dokumenácie  Úlohy v tíme je zaznamenané na akých úlohach sme sa v rámci riešenia projektu dohodli a tiež sú tam zaznamenané jednotlivé úlohy ktoré členovia tímu riešili.

Zápismi zo stretnutí sme sa snažili čo najpresnejšie zaznamenať priebeh stretnutí tímu, rozdeľovanie úloh, hodnotenie splnených úloh, diskusie k navrhovaným riešeniam a nasledujúci postup v riešení projektu.

# Ponuka

- Úvod

Cieľom tohto dokumentu je písomná prezentácia ponuky tímu číslo 5 na vytvorenie systému na správu projektov pre KIVT FEI STU podľa zadania číslo 3. Systém bude vytvorený v rámci predmetu Tímový projekt v prvom ročníku inžinierskeho štúdia.

- Motivácia

Hlavnou úlohou systému na správu študentských projektov  je správa záverečných (bakalárskych), diplomových a iných projektov študentov Katedry informatiky a výpočtovej techniky. Má tak uľahčiť a zjednotiť správu všetkých dokumentov súvisiacich s projektami, ako sú zadania, posudky, jednotlivé časti dokumentácie k projektom.

Používateľmi systému sú všetci, ktorí sa zúčastňujú pedagogického procesu spojeného s prácou na projektoch, teda pedagogickí i administratívni pracovníci katedry a študenti   V súčasnosti sa ako najvýhodnejšie javí vytvorenie systému s použitím webových technológií, ktoré sú výkonné, flexibilné a dostupné. Okrem kladov týchto technológií výhodu predstavuje aj už existujúci systém, vytvorený práve pomocou nich.

Zo získaných znalostí o systéme vznikol aj záujem nášho tímu pracovať na jeho vytvorení.

Ďalšie dôvody nášho záujmu sa dotýkajú sčasti celého tímu a sčasti jeho jednotlivých členov. Jedným z hlavných dôvodov je záujem o budúcnosť katedry, o správne a efektívne fungovanie správy tejto inštitúcie, ku ktorému môžeme ako študenti prispieť tvorbou kvalitného softvéru pre katedru.

Nezanedbateľným dôvodom je najmä znalosť katedry zo študentskej strany a snaha o zlepšenie pomerov a vzťahov pri vypracúvaní projektov a ich odovzdávaní, resp. obhajobe. Takto podporíme svojich terajších a budúcich kolegov a umožníme im ešte kvalitnejšiu odbornú prípravu, ktorá je cieľom štúdia. V neposlednom rade nás motivuje fakt, že prípadný úspešný systém využijeme sami v našom ďalšom štúdiu na katedre, a teda tvorivo prispejeme k životu katedry, takpovediac ju čiastočne pretvoríme na svoj obraz.

Možnosť aplikovať vedomosti získané na iných relevantných predmetoch v predošlom a prebiehajúcom štúdiu je evidentná a je potrebné ju využiť, podobne ako šancu osvojiť si základy a pokročilé atribúty práce vo viacčlennom tíme. Takéto poznatky a skúsenosti sú v  praxi vyžadované a nenahraditeľné.

Voľbou konkrétneho zadania týkajúceho sa webových technológií sme chceli aj vyjadriť našu snahu zoznámiť sa s týmito technológiami, získať o nich čo najviac poznatkov a aplikovať ich v praxi. Niektorí členovia majú s oblasťou bohaté, aj profesionálne skúsenosti a sú motivovaní najmä možnosťou preniesť získané do akademickej oblasti.

- Zloženie tímu

Náš tím sa skladá z mladých, dynamických ľudí, z ktorých viacerí pracujú v špičkových softvérových spoločnostiach na Slovensku, kde odvádzajú kvalitnú prácu v rôznych oblastiach informačných technológií. Mnohí majú skúsenosti s prácou pre náročných zahraničných zákazníkov, ako aj s prácou v tíme. Tím je vyvážený a obsahuje kvalitných odborníkov pre zabezpečenie tvorby všetkých častí softvérového projektu na vysokej úrovni.

Vedúci tímu, Bc. Branislav Pariža, vyštudoval gymnázium M. Hattalu v Trstenej so zameraním na výpočtovú techniku a pred krátkym časom absolvoval bakalárske štúdium na FEI STU v odbore softvérové inžinierstvo s medzinárodnou akreditáciou. Pracoval na viacerých informačných projektoch: tvorba informačného systému MLM pre firmu Datex, použitie technológií MS Access / VBA, práca pre zahraničnú firmu SoftPbm  s použitím technológií MS Visual C++ / Pervasive 7, tím o 5 – 7 členoch. Svoje profesionálne znalosti doplnil absolvovaním kurzu MS SQL Server 2000 Administrátor potvrdeným oficiálnym certifikátom, v rámci štúdia pracoval na projekte k predmetu DBS1 a ďalej k predmetu SOS, kde pracoval v tíme s Michalom Sartorisom.

Bc. Michal Takács po skončení gymnázia v Šuranoch, kde sa zúčastnil viacerých programátorských súťažiach s kvalitnými výsledkami, nastúpil na denné štúdium na FEI STU, kde sa postupne orientoval na softvérové inžinierstvo. Štúdium ukončil s vysoko nadpriemernými výsledkami a je držiteľom titulu bakalár. Ukončenie vysokoškolského štúdia má medzinárodne akreditované. Už viac ako 2,5 roka sa profesionálne venuje vývoju softvéru najmä v oblasti webových technológií pre popredné slovenské a zahraničné spoločnosti. Z projektov, na ktorých pracoval uvedieme len najdôležitejšie: práca na informačnom systéme pre mamutiu telekomunikačnú spoločnosť MCI WorldCom, sieťovo orientované služby pre zbrojársku firmu Metalurg, pre popredné slovenské webové portály a informačné servery ako www.profesia.sk, www.pcrevue.sk, www.etrend.sk, české informačné a komerčné servery www.part.cz, www.intest.cz. Prácu v tíme si osvojil participáciou v kolektíve firmy ui42, na vyššie uvedených projektoch, podobne ako na projekte pre fínsku meteorologickú firmu Vaisala a vo viacerých projektoch v rámci štúdia. Má skúsenosti s prácou v hierarchii. Znalosti v oblasti vývoja informačných systémov získal tiež vývojom viacerých intranetových systémov. Disponuje profesionálnymi skúsenosťami s prácou na platformách UNIX, Linux a MS Windows, ovláda programovacie jazyky HTML, PHP, Javascript a JScript, C, C++, Visual C++, Perl, SQL a tiež Lisp a Prolog, ktoré si osvojil v rámci štúdia. V súčasnosti pracuje v spomínanej softvérovej spoločnosti na vývoji komerčne úspešného komplexného systém na správu obsahu (CMS).

Bc. Róbert Hritz absolvoval gymnázium v Šuranoch, odvtedy študuje na FEI STU. V júni 2002 obhájil záverečnú prácu s témou Knižnica komponentov evolučných algoritmov a získal titul bakalár. V súčasnosti pokračuje v inžinierskom štúdiu v odbore Softvérové inžinierstvo a pracuje na diplomovej práci s témou Agent pracujúci s ontológiami.  Okrem štúdia sa venuje profesionálnej kariére vo firme Infotrust, ktorá sa zaoberá tvorbou databázových systémov a systémov pre zabezpečenie informácií pre veľkých zákazníkov, ako napríklad štátna správa SR (daňová a colná správa) a finančné inštitúcie. Tu získal aj skúsenosti s tímovou prácou na rozsiahlejších projektoch. Počas štúdia, práce, ale aj vo voľnom čase získal cenné skúsenosti s prácou v operačných systémoch GNU/Linux, MS Windows a Unix, s jazykmi C/C++ (prekladače gcc, Borland C++ / C++ Builder, Microsoft Visual C++), Pascal, HTML, SQL (Microsoft Access, Borland/Inprise Interbase, MySQL ) a ďalšími.

Bc. Michal Sartoris absolvoval gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici a v súčasnosti študuje softvérové inžinierstvo na FEI STU.  Témou jeho bakalárskej práce bolo Automatické rozmiestňovanie objektov v elektronických dokumentoch, pričom sa primárne zameral na webové stránky. Profesionálne sa venuje najmä tvorbe systémov a aplikácií pre PocketPC s operačným systémom Windows CE, ako sú ActiveX komponenty, klientské programy sieťových služieb a hry. Jeho záujmy sa orientujú do oblasti multimédií, počítačovej grafiky a hier, ale aj paralelného programovania. Má skúsenosti s prácou na platformách MS Windows, MS Windows CE, GNU/Linux, Unix a v jazykoch C/C++, PHP, SQL, HTML. Má skúsenosti s prácou v tíme s ďalšími členmi tímu, Branislavom Parížom a Jánom Žitniakom.

Bc. Michal Bielik absolvoval Gymnázium Ľudovíta Štúra s prospechom výborným. Momentálne je študentom prvého ročníka inžinierského štúdia Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Už od strednej školy sa zaujímal o počítače a programoval v jazyku Pascal. V súčasnosti programuje hlavne v jazykoch C, C++, Visual C++ ale nie sú mu cudzie ani MySql, Php, Lisp, Prolog, SQL a JSI. Má skúsenosti s platformami MS Windows, Linux, UNIX. Zaujíma sa o počítačovú grafiku, najmä o grafické programy Maya a 3dStudio o čom svedčí aj jeho záverečný projekt bakalárskeho štúdia Konverzia trojrozmerných grafických formátov. V minulosti pracoval pre pobočku nemeckej firmy Saeautom. Kde nadobudol skúsenosti pre prácu v tíme a vo firme PIOTexing kde pracoval na grafickej stránke systému pre energetiku.

Bc. Juraj Žitniak vyštudoval strednú priemyselnú školu elektrotechnickú J. Murgaša v Banskej Bystrici. Bakalára vyštudoval na FEI STU. Témou jeho bakalárskej práce bolo modelovanie rastlín pomocou L-systémov. Programoval v strojovom kóde na ZX spectre. Ovláda jazyky C++, Java, vývojové prostredie MS Visual Studio. Za sebou má tímové projekty ako sú jednoduché hry a elektronický časopis. Pre firmu programoval na projekte plánovač ciest pre mobilné telefóny prostredníctvom rozhrania WAP stránky. V tomto projekte využil jazyk Php. Zaujíma sa o algoritmy počítačovej grafiky. Orientuje sa predovšetkým na platformu Windows.

- Predbežný návrh ponúkaného riešenia

Východiskom predkladanej ponuky je hotový produkt, ktorý je v prevádzke na KIVT FEI STU. Keďže zadávateľ odporúča systém kompletne prepracovať s ohľadom na zachovanie princípov použitého používateľského rozhrania a niektorých ďalších vlastností, naša strana toto odporúčanie berie na zreteľ a garantuje jeho splnenie v maximálnom možnom rozsahu.

Prácou na zadaní by sme chceli dosiahnuť najmä vytvorenie spoľahlivého uceleného systému použiteľného v praxi, ktorý by priniesol skutočné zefektívnenie práce na katedre. Systém by pritom nemal zostať uzatvorený pre ďalšie rozširovanie, jedným z cieľov projektu je umožniť do budúcnosti rozširovanie systému v rámci akademickej obce. Podobne kladieme dôraz na prenositeľnosť takéhoto systému s ohľadom na neskoršie zmeny v používaných technológiách a bezproblémového prechodu na ne. Po základnej analýze systému a rozhovore so zadávateľom sme schopní poskytnúť nasledujúci pohľad na systém.

- Funkcionalita

Ide o systém na správu dokumentov s prepracovaným systémom používateľských práv, ktorý zabezpečí bezpečné uchovávanie a publikovanie obsahu systému.

Dôležitou vlastnosťou systému je verejná publikácia vybraného obsahu vo svetovej pavučine. Jednoduchými úkonmi by malo byť umožnené oprávneným používateľom označiť projekty, ich časti, prípadne vedecké publikácie ako verejne dostupné a umožniť tak širokej odbornej verejnosti čerpať tieto informácie.

Systém by mal ďalej umožňovať archiváciu vedeckých materiálov a dobre štruktúrované vyhľadávanie v nich. Takáto funkcia po inicializačnom a postupnom naplnení databázy systému umožní veľmi silnú podporu študentov v pedagogickom procese a pri práci na projektoch. Samozrejme, táto časť bude striktne podliehať systému používateľských práv, pričom bude umožnené materiály označiť ako verejné alebo súkromné.

Systém bude pomocou modulu prepojeného s väčšinou častí umožňovať komunikáciu medzi jednotlivými používateľmi, a to

- na logickej báze – komunikácia medzi logicky spätými stranami; študent – zadávateľ, študent – oponent, oponent – zadávateľ atď. Táto komunikácia bude zabezpečená sprístupnením kontaktných informácií jednotlivým stranám, prípadne priamo implementovaná, podľa doplnenej špecifikácie. Táto časť komunikačného subsystému bude súkromná,

- na všeobecnej báze – komunikujúce strany nebudú nijako obmedzené logickými spojeniami, komunikácia bude verejná a umožnená diskusnými fórami s možnosťou moderovania. Takouto diskusiou, ktorá sa neobmedzuje na jeden predmet resp. projekt, je možné dosiahnuť zvýšenie úrovne vypracovávaných projektov  a zlepšenie komunikácie medzi pracovníkmi katedry a študentmi.

- Obsah (Informácie spracovávané a ukladané v systéme )

Najdôležitejšími informáciami ukladanými v systéme sú samozrejme samotné projekty a k nim prislúchajúce dokumenty, teda zadania, postupne vznikajúce časti dokumentácie, posudky a podobne.

Pre podporu celého procesu zadávania, vypracúvania a hodnotenia projektov systém obsahuje aj všeobecné informácie o projektoch, predpísaný harmonogram vypracúvania projektu a podobne. Systém  by mal umožňovať aj archiváciu a publikáciu vedeckých článkov.

V systéme budú uložené aj diskusné príspevky k jednotlivým témam.

- Používatelia systému

Pri analýze systému sme identifikovali nasledujúcich používateľov:

- študenti

  - výber projektu z ponuky publikovanej  správou katedry

  - prístup k archivovaným projektom pre podporu výberu a práce na projekte

  - bezpečný a privátny prístup k otvoreným projektom, zmena ich atribútov

  - diskusia k jednotlivým projektom a  iným témam

- správa katedry (administratíva)

  - publikovanie projektov

  - generická (všeobecná, nadradená) správa dokumentov (preradenie aktuálneho ročníka do archívu...)

  - diskusia k jednotlivým projektom a  iným témam

- pedagogickí pracovníci

  - recenzent / oponent

    - výber projektu na oponentúru

    - prístup k archívu a prehľad projektov pre podporu oponentúry

    - podpora hodnotenia

  - pedagogické vedenie projektov

    - dohľad na vývoj projektu

    - prístup k archívu pre zvýšenie podpory študenta

    - podpora hodnotenia

    - vytváranie, zadávanie a rušenie nepridelených projektov

  - diskusia k jednotlivým projektom a  iným témam

- návštevník systému

  - vyhľadávanie a získavanie informácií z archívu projektov

  - diskusia k jednotlivým projektom a  iným témam

- Autentifikácia a personalizácia

Pre správnu funkciu systému je potrebný prepracovaný systém používateľských práv, ktorý umožní bezpečné uchovávanie a publikovanie obsahu systému.

Ďalej budú uchovávané osobné používateľské informácie, pričom bude kladený dôraz na zabezpečenie pred informačným únikmi osobných informácií.

- Vyhľadávanie

Systém bude poskytovať viacúrovňové komplexné vyhľadávanie vo všetkých sekciách podľa nastavených prístupových práv.

- Používateľské rozhranie

Používateľského rozhranie bude vychádzať z predchádzajúceho produktu a bude došpecifikované po rozhovoroch so vzorkami jednotlivých druhov používateľov. Systém bude poskytovať personalizáciu v rozumnej miere, najmä zmenu farebných pomerov, pričom základné predvolené rozhranie bude navrhnuté podľa štandardov a odporúčaní pre používateľské rozhranie.

- Technologické vlastnosti ponúkaného riešenia

Sme schopní zabezpečiť multiplatformnosť systému, pričom ponúkame implementáciu na platformách UNIX/Linux a MS Windows, pri došpecifikovaní je možné dohodnúť inú platformu.

Systém bude postavený na technológii klient-server, pričom v serverovej časti bude prebiehať vykonávanie hlavných funkcií systému a budú tu uchovávané kompletné dáta systému. V klientskej časti bude vykonaná komunikácia s používateľom prostredníctvom popisovacieho jazyka HTML, ktorý sa v súčasnosti stáva de facto štandardom v oblasti systémov na správu dokumentov.

Samotný systém bude pracovať na technológii HTML / PHP, čo mu umožní maximálne pružne reagovať na používateľa. Časti systému v jazyku PHP budú pracovať nad webovským serverom Apache.

Dáta budú sprístupňované z databázového modulu, ktorý bude pracovať nad databázou MySQL, prípadne je možné po dohode použiť iný server relačnej databázy.

Systém bude navrhovaný tak, aby po výkonnostnej stránke dokázal uspokojiť množstvo používateľov, ktoré vyplynie z podrobnej analýzy problémovej oblasti a aby pri signifikantnom rozšírení počtu používateľov bolo nutné zvyšovať iba hardvérové zabezpečenie systému, nie jeho princípy. Systém tak bude škálovateľný. Podľa podrobnej špecifikácie ponúkame aj možnosť dopracovania systému do robustného zabezpečenia funkcií.

- Predpokladané zdroje

Na prácu na systéme využijeme ponúkané softvérové štúdio, pričom základné požiadavky na hardvérové a softvérové zdroje sú:

- hardvér

  - bežné pracovné stanice na prácu na návrhu, implementácii, dokumentácii, testovaní napr. Pentium II a vyššie pre rozumnú prácu,

  - server na samotný vývoj systému, bežný webovský server základnej konfigurácie. Úložný priestor zodpovedajúci potrebnému priestoru pre dokumenty v systéme,

- softvér

  - na klientských staniciach je odporúčaný operačný systém MS Windows 2000/XP alebo Linux, programátorské textové editory na použitie pri implementácii, viaceré webovské prehliadače pre testovanie, pre databázového správcu databázového klienta, použiteľný CASE nástroj (voliteľne),

  - na server je odporúčaný operačný systém Linux alebo UNIX, webovský server Apache vo verzii kompatibilnej s ďalšími uvedenými softvérmi, interpret jazyka PHP vo verzii 4.2 a vyššej, databáza MySQL v kompatibilnej verzii.

- Prílohy

- Príloha A - Priority projektov

- P3, Systém na správu projektov (PROJEKTY)

- P1, Systém na podporu programátorskej súťaže ACM (ACM)

- P2, Simulácia robotického futbalu (ROBOCUP)

- Príloha B - Rozvrh jednotlivých členov tímu

|  | 7:20 | 8:15 | 9:15 | 10:10 | 11:10 | 12:05 | 13:05 | 14:00 | 15:00 | 15:55 | 16:55 | 17:50 | 18:50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Po |  | MS - OP |  |  |  |  | RPvI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BP - MRTH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ut | BP, MB - APS II |  |  | BP, MT, MS, MB, JZ - PG II |  |  | MT, MS, MB, RH - TK |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RH - ZS |  |  | JZ - OP |  |  |  |  |  |  |
| St | BP - MRTH |  | BP, MT, MS, MB, JZ - PG II |  |  | JZ - PI |  | BP, JZ - ZK |  | JZ - PI |  |  |  |
|  |  |  | RH – ZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stv | BP, JZ - ZK |  | MT, MS, BP, MB, RH - ASS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pi | MT, MS, MB, RH - TK |  | BP – OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MS - Michal Sartoris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB - Michal Bielik |  |  |  | Vyššia priorita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT - Michal Takács |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BP - Branislav Paríža |  |  |  | Nižšia priorita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JZ - Juraj Žitniak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RH – Róbert Hritz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Prezentácia ponuky - priesvitky

PROJEKTY

Posudzovanie projektov v prostedí

Internetu

Tím

Bc. Michal Bielik, Bc. Róbert Hritz, Bc. Branislav Pariža

Bc. Michal Sartoris, Bc. Michal Takács, Bc. Juraj Žitniak

Motivácia

najvýhodnejšie je využitie webovských technológií

už vytvorený produkt

záujem o budúcnosť katedry

znalosť pomerov na katedre zo študentskej strany

použiteľnosť systému v praxi

Hrubý návrh

Vychádzame z existujúcich systémov

Jadrom systému je správa dokumentov

Všetky základné operácie nad dokumentami

Návrh vzhľadom na rôzne používateľské pohľady

Individuálne

Vzťahy medzi používateľmi

Rožšírené funkcie

Archivácia

Vyhľadávanie

Diskusné fóra

Publikácia

# Plán projektu

  - Hrubý plán na zimný semester

| Týždeň | Úlohy |
| --- | --- |
| 1. | ponuka (pridelenie študentov do tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky) |
| 2. | ponuka (spracovanie ponuky - každý tím spracuje minimálne jednu ponuku, uskutočnenie stretnutí pre jednotlivé témy) |
| 3. | odovzdanie ponúk vyhodnotenie ponúk, určenie rozvrhu a učiteľa pre tím |
| 4. | rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu, analýza problému (štúdium problematiky) |
| 5. | analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia |
| 6. | analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia |
| 7. | analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia |
| 8. | odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom |
| 9. | odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu |
| 10. | dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí |
| 11. | implementácia prototypu vybraných častí |
| 12. | odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia prototypu |

  - Zjemnený plán na zimný semester

Plán projektu pre zimný semester vytvoril Branislav Pariža ako úlohu do piateho týždňa semestra. To znamená, že prvé styri týždne neboli plánobané, ale znázorňujú aktivity tímu v týchto prvých štyroch týždňoch.

| Týždeň | Úlohy |
| --- | --- |
| 1. | ponuka (pridelenie študentov do tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky) |
| 2. | ponuka (spracovanie ponuky - každý tím spracuje minimálne jednu ponuku, uskutočnenie stretnutí pre jednotlivé témy) |
| 3. | odovzdanie ponúk vyhodnotenie ponúk, určenie rozvrhu a učiteľa pre tím |
| 4. | - rozdelenie úloh a funkcií medzi jednotlivých členov tímu, - vytvorenie plánu projektu, analýza problému (štúdium problematiky), - začiatok práce na web-stránke tímu, - rozdelenie analyzovania jednotlivých existujúcich systémov medzi členov tímu, - analýza nedostatkov našej ponuky a analýza ponuky konkurenčného tímu |
| 5. | - analýza problému, prvé predbežné špecifikácie požiadaviek a hrubý návrh riešenia, - ukončenie práce na základnej ucelenej verzii web-stránky tímu, - zhodnotenie analyzovaných riešení a rozdelenie úloh, - získanie špecifikácií požiadaviek od riešiteľov ACM súťaže, bývalých riešiteľov a používateľov, - dokončenie analýzy prístupných riešení na internete, školskej sieti a pod. - získanie a spracovanie hlbších požiadaviek na projekt, |
| 6. | - analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia, - zhrnutie a predbežné spracovanie analýzy problému a špecifikácie požiadaviek riešenia, - zhrnutie doteraz analyzovaných existujúcich riešení jednotlivými členmi tímu, - špecifikácia funkcií, - analýza existujúcich architektúr (aj alternatívnych), výber a špecifikácia architektúry systému. - rozpracovanie hrubého návrhu riešenia, |
| 7. | - analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia, - vytvorenie dokumentácie analýzy problému, návrh štruktúry dokumentu, - kompletizácia podrobnej analýzy problému a špecifikácie požiadaviek riešenia, - dopracovanie návrhu riešenia, |
| 8. | - pripomienkovanie k dokumentácii, konzultácia členov tímu a p.Hanulovej k dokumentácii a následné - jemné dopracovanie a upravenie dokumentácie. - odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom, - prebratie dokumentácie konkurenčného tímu, rozdelenie si úloh na spracovaní posudku a na ďalšej práci na vlastnom projekte, - vytvorenie preberacieho protokolu, - diskusia k predbežnému vypracovaniu návrhu prototypu a identifikácia časti prototypu, |
| 9. | - diskusia k posudku dokumentácie konkurenčného tímu a vypracovanie ucelenej dokumentácie posudku - odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu, - prebranie a preštudovanie posudku na našu dokumentáciu, - rozanalyzovanie identifikovaných nedostatkov - a návrh ich riešenia, - návrh základnej kostry prototypu a jeho predbežná implementácia. |
| 10. | - dopracovanie zistených nedostatkov a podrobnejší návrh prototypu vybraných častí (identifikácia jednotlivých častí), - zhodnotenie postupu vo vytváraní prototypu a jeho ďalšia implementácia. |
| 11. | - implementácia prototypu vybraných častí a jeho testovanie, vypracovanie predbežnej používateľskej dokumentácie, |
| 12. | - odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia - prototypu - posudzovanie prototypu a dokumentácie konkurenčného tímu, - zhodnotenie práce tímu a jeho jednotlivých členov v zimnom semestri, - spracovanie detailného plánu práce tímu na letný semester. |

# Úlohy v tíme

  - Dlhodobé úlohy

Dlhodobé úlohy členov tímu boli rozdelené v na prvom stretnutí tímu vo štvrtom týždni, z čoho existuje aj zápis. Pri ich určovaní sa však členovia tímu dohodli, že môžu byť v priebehu semestra korigované podľa toho, na akých úlohách budú jednotlivý členovia pracovať.

| Meno člena | Dlhodobá úloha |
| --- | --- |
| Branislav Pariža | Vedúci tímu |
| Michal Bielik | Manažér kvality Správca dokumentácie |
| Juraj Žitniak | Manažér kvality Programátor |
| Michal Takács | Správca webu Programátor |
| Michal Sartoris | Správca webu Programátor |
| Róbert Hritz | Správca databázy |

  - Krátkodobé úlohy

| Týždeň | Krátkodobá úloha | Vykonal |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Formovanie tímu, dohodnutie sa študentov na práci v spoločnom tíme | všetci |
| 2. | - Konzultovanie tém, výber témy, vypracovanie ponuky | všetci |
| 3. | - Odovzdanie ponuky | všetci |
|  | - Prezentácia ponuky | Michal Takács Michal Bielik |
| 4. | - Analýza projektu: Personal Computer Programming Contest (PC2) - http://www.ecs.csus.edu/pc2/ - Zaslanie zápisnice p.Hanulovej | Róbert Hritz |
|  | - Analýza projektu: International ACM Programming Contest" University of Valladolid in Spain http://acm.uva.es/ | Michal Sartoris |
|  | - Vypracovať plán projektu, do kedy treba čo spraviť, prispôsobiť termínom odovzdania, určiť dátumy | Branislav Pariža |
|  | - Analýza projektu ACM – Tím 06 2001/2002 | Juraj Žitniak |
|  | - Analýza projektu ACM – Tím 01 2001/2002 | Michal Bielik |
|  | - Vytvorenie web stránky tímu - Umiestnenie zápisnice na web stránku | Michal Takacz |
|  | - Nájdenie si času na tímové stretnutia mimo rozvrhu | všetci |
|  | - Nájdenie osobnej témy pre každého tak aby bolo zaťaženie rovnomerné | všetci |
| 5. | - Kontaktovať Ing.Steinmülera ohľadom získania špecifikácie systému na predmete operačné systémy | Róbert Hritz |
|  | - Získanie informácií od p.Lacka ako usporiadateľa súťaže ACM. | Michal Sartoris |
|  | - Kontaktovať V.Grlického, riešiteľa tímového projektu z minulého roku pre hlbšiu analýzu a jeho pohľad na výhody a nevýhody nimi navrhovaného riešenia - Upraviť plán na zimný semester. - Sledovanie web stránky k predmetom Tímový projekt a Riadenie projektov v informatike | Branislav Pariža |
|  | - Kontaktovať Mgr.Polčicovú pre získanie informácií o stave súťaže ACM - Dorobiť plagát a odovzdať Takacsovi na vytlačenie | Michal Bielik Juraj Žitniak |
|  | - Vypracovanie predbežnej špecifikácie | Michal Bielik Michal Takacs |
|  | - Nájdenie osobnej témy pre každého tak aby bolo zaťaženie rovnomerné - Príprava špecifikácie a návrhu na následné možné skompletizovanie. | všetci |
| 6. | - Dokončenie špecifikácie | Michal Bielik Michal Takacs |
|  | - Vytvorenie časti analýzy | Róbert Hritz |
|  | - Prerobenie dokumentov z analýzy existujúcich systémov do dohodnutej štruktúry. | všetci |
|  | - Vypracovanie predbežného návrhu systému | Michla Sartoris Juraj Žitniak |
|  | - Práca na dokumentácii RPvI | Branislav Pariža |
| 7. | - Dokončiť určenú časť návrhu, spracovať DFD určených modulov. | Michal Sartoris |
|  | - Dokončiť určenú časť návrhu, spracovať DFD určených modulov. | Juraj Žitniak |
|  | - Definitívna verzia analýzy, kompletizovanie II. časti dokumentácie, spracovanie DFD určených modulov. | Róbert Hritz |
|  | - Dopracovať a skompletizovať časť dokumentácie RPvI, spracovať DFD určených modulov - Vytvorenie preberacieho protokolu - Práca na dokumentácii RPvI | Branislav Pariža |
|  | - Definitívna verzia špecifikácie, spolu s MT vypracovať model údajov systému. | Michal Bielik |
|  | - Definitívna verzia špecifikácie, spolu s MB vypracovať model údajov systému. | Michal Takacs |

# Zápisy zo stretnutí

## Zápis zo stretnutia č.1

| Téma: Prvé stretnutie, oboznámenie sa z novou témou, určenie úloh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum | 17.10.2002 | Vypracoval | Michal Sartoris |
| Čas | 12:05 | Overil | Róbert Hritz |
| Miesto | D07 | Pedagóg | prom. mat. Ľ. Hanulová |
| Prítomní | Sartoris, Hritz, Bielik, Žitniak |  |  |
| Neprítomní | Takács Paríža | Dôvod | OVS Športová reprezentácia |

Opis stretnutia:

1.) Odovzdanie percent účasti na vypracovaní ponuky. Rozdelenie je nalsedovné:

Juraj Žitniak – 13%

Branislav Paríža - 15%

Michal Sartoris - 13%

Michal Takács - 23%

Michal Bielik - 18%

Róbert Hritz - 18%

2.) Oboznámili sme sa s organizačnými pokynmi a dohodli sme sa na zmene vyhradeného času v softvérovom štúdiu zo štvrtka 12:05h na utorok 17:00h a Sartoris o tom upovedomí p. Bielikovú

3.) Rozdelili sme si role v tíme. Rozdelenie je nalsedovné:

Vedúci tímu: Branislav Paríža

Manažér kvality: Michal Bielik, Juraj Žitniak

Validácia a testovanie: Branislav Paríža, Juraj Žitniak

Programátor: Michal Takács, Michal Sartoris, Juraj Žitniak

Správca webu: Michal Takács, Michal Sartoris

Správca databázy: Róbert Hritz

Správca dokumentácie: Michal Bielik

Analytik a návrhár: Róbert Hritz, Michal Takács

4.) Dohodli sme sa na nasledovnom poradí pri vypracovávaní zápisníc:

Poradie: Sartoris, Paríža, Žitniak, Hritz, Takács, Bielik

Kontrola: Hritz, Takács, Bielik, Sartoris, Paríža, Žitniak

5.) Kontakty:

Sartoris – miso@resco-net.com

Takács – takacs@ui42.sk

Hritz – rhritz@zoznam.sk

Bielik – belino@centrum.sk

Paríža – otlak@orangemail.sk

Žitniak – zitniak@decef.elf.stuba.sk

6.) Rozdelenie úloh do nalsedujúceho stretnutia.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Meno | Úloha | Termín odovzdania |
| --- | --- | --- |
| Hritz | Zanalyzuje a vyhľadá už existujúce systémy a pridelí ich jednotlivým členom na analýzu. Analýzu vypracujú do nasledujúceho stretnutia. Pridelenie je nasledovné: Žitniak – minuloročný tím 6 Bielik – minuloročný tím 1 Sartoris – acm.uva.es/contest Hritz – pc2, www.ecs.csus.edu/pc2 | 21.10.2002 |
| Sartoris | Pozrieť termín, do ktorého je potrebné mať web | 18.10.2002 |
| Všetci | Nájdenie si času na tímové stretnutia mimo rozvrhu | 21.10.2002 |
| Paríža | Vypracovať plán projektu, do kedy treba čo spraviť, prispôsobiť termínom odovzdania, určiť dátumy | 21.10.2002 |
| Takács | Tvorba web stránky, zápisnicu umiestniť na web čo najskôr a Hritz ju pošle vedúcej tímu | 21.10.2002 |
| Všetci | Nájdenie osobnej témy pre každého tak aby bolo zaťaženie rovnomerné | 21.10.2002 |

## Zápis zo stretnutia č.2

| Téma: Analýza existujúcich systémov a súčasného stavu projektu ACM súťaže. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum | 22.10.2002 | Vypracoval | Branislav Pariža |
| Čas | 17:00 | Overil | Michal Takács |
| Miesto | D07 | Pedagóg | prom. mat. Ľ. Hanulová |
| Prítomní | Michal Sartoris, Róbert Hritz, Michal Bielik, Juraj Žitniak, Michal Takács, Branislav Pariža |  |  |
| Neprítomní |  | Dôvod |  |

Zhodnotenie úloh z minulého týždňa:

| Meno | Úloha | Termín odovzdania | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- |
| Žitniak | Analýza projektu ACM – Tím 06 2001/2002 | 22.10.2002 | Ukončené |
| Bielik | Analýza projektu ACM – Tím 01 2001/2002 | 22.10.2002 | Ukončené |
| Sartoris | Analýza projektu www.acm.uva.es/contest | 22.10.2002 | Ukončené |
| Hritz | Analýza projektu pc2, www.ecs.csus.edu/pc2 | 22.10.2002 | Ukončené |
| Pariža | Vypracovať plán tímového projektu na zimný semester | 22.10.2002 | Ukončené |
| Takács | Vytvorenie web stránky tímu | 28.10.2002 | Vo vývoji |
| všetci | Nájdenie osobnej témy pre každého tak aby bolo zaťaženie rovnomerné | 22.10.2002 | Nesplnene |

Opis stretnutia:

1.) Pani Hanulová na začiatok nášho stretnutia zhrnula pripomienky k zápisnici a zdôraznila, že by zápisnica mala byť konkrétnejšia. Išlo hlavne o pripomienku komu ktorá úloha bolo pridelená.

2.) Takacs nás oboznámil so stavom našej tímovej web stránky a prezentoval ako bude naša stránka vyzerať. Obsah stránky sme všetci prítomní prediskutovali a dohodli sme sa na pridaní témy. Zhodli sme sa, že prípadné úpravy na stránke sa budú vykonávať podľa potreby.

3.) Pariža vypracoval a oboznámil ostatných členov s plánom tímového projektu na zimný semester. Pani Hanulová pripomienkovala neskorý začiatok práce na prototype a aby sme to zvážili a podľa toho upravili plán.

4.) Pani Hanulová zvážila a poradila nám, aby sme si nedávali termíny na dokončenie úloh do nasledujúceho stretnutia, ale na konkrétne dni už počas týždňa. Týmto spôsobom budeme ako tím flexibilnejší a ostatní členovia môžu na práci pokračovať hneď ak je dokončená. Taktiež nám pripomenula, že by sme už mali začať pracovať na špecifikácii a návrhu nášho projektu, na čom sa zhodli všetci členovia tímu.

5.) Následne Hritz, Bielik, Žitniak a Sartoris odprezentovali nimi zanalyzované projekty, podľa toho ako im boli pridelené na prvom tímovom stretnutí.

6.) Na záver sme sa dohodli na zmene termínu stretávania sa tímu na Utorok o 17:30 hod.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Meno | Úloha | Termín odovzdania |
| --- | --- | --- |
| všetci | Nájdenie osobnej témy pre každého tak aby bolo zaťaženie rovnomerné | 29.10.2002 |
| Pariža | Kontaktovať V.Grlického, riešiteľa tímového projektu z minulého roku pre hlbšiu analýzu a jeho pohľad na výhody a nevýhody nimi navrhovaného riešenia | 29.10.2002 |
| Hritz | Kontaktovať Ing.Steinmülera ohľadom získania špecifikácie systému na predmete operačné systémy | 29.10.2002 |
| Bielik | Kontaktovať Mgr.Polčicovú pre získanie informácií o stave súťaže ACM | 29.10.2002 |
| Sartoris | Získanie informácií od p.Lacka ako usporiadateľa súťaže ACM. | 29.10.2002 |
| všetci | Príprava špecifikácie a návrhu na následné možné skompletizovanie. | 29.10.2002 |
| Bielik | Dorobiť plagát a odovzdať Takacsovi na vytlačenie | 25.10.2002 |
| Pariža | Upraviť plán na zimný semester. | 29.10.2002 |
| Pariža | Sledovanie web stránky k predmetom Tímový projekt a Riadenie projektov v informatike |  |

## Zápis zo stretnutia č.3

| Téma: Špecifikácia požiadaviek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum | 22.10.2002 | Vypracoval | Juraj Žitniak |
| Čas | 17:00 | Overil | Michal Bielik |
| Miesto | D07 | Pedagóg | prom. mat. Ľ. Hanulová |
| Prítomní | Michal Sartoris, Róbert Hritz, Michal Bielik, Juraj Žitniak, Michal Takács, Branislav Pariža |  |  |
| Neprítomní |  | Dôvod |  |

| Zhodnotenie úloh z minulého týždňa:Meno | Úloha | Termín odovzdania | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- |
| Všetci | Nájdenie osobnej témy pre každého tak aby bolo zaťaženie rovnomerné | 29.10.2002 | Rozpracované |
| Pariža | Kontaktovať V.Grlického, riešiteľa tímového projektu z minulého roku pre hlbšiu analýzu a jeho pohľad na výhody a nevýhody ich navrhovaného riešenia | 29.10.2002 | Ukončené |
| Hritz | Predbežná štruktúra dokumentácie | 29.10.2002 | Ukončené |
| Hritz | Kontaktovať Ing.Steinmülera ohľadom získania špecifikácie systému na predmete operačné systémy | 29.10.2002 | Nesplnené |
| Bielik, Žitniak | Kontaktovať p.Polčicovú pre získanie informácií o stave súťaže ACM | 29.10.2002 | Ukončené |
| Sartoris | Získanie informácií od p.Lacka ako usporiadateľa súťaže ACM. | 29.10.2002 | Ukončené |
| Všetci | Príprava špecifikácie a návrhu na následné možné skompletizovanie. | 29.10.2002 | Rozpracované |
| Bielik | Dorobiť plagát a odovzdať Takacsovi na vytlačenie | 25.10.2002 | Ukončené |
| Pariža | Upraviť plán na zimný semester. | 29.10.2002 | Ukončené |
| Bielik, Takács | Predbežná špecifikácia | 29.10.2002 | Ukončené |

Opis stretnutia:

- Takács nás oboznámil so stavom našej tímovej web stránky.

- Takács a Bielik odprezentovali predbežnú špecifikáciu. Rozhodli sme sa, že budeme vychádzať z projektu, ktorý vypracoval tím č.1. Pri prezentácii špecifikácii vyvstali nasledovné otázky. Obmedzenie maximálnej veľkosti riešenia odovzdaného na súťaži je na veľkosť zdrojového súboru alebo po jeho skompilovaní na spustiteľný súbor? Je možné zmeniť hodnotenie (automatické, poloautomatické, manuálne) počas súťaže? Bude realizované aj stiahnutie zadania cez download?

Ako distribuovať poslané riešenia rozhodcom? Diskutovali sme o dvoch možných riešení a to: riešenia prideľovať jednotlivým rozhodcom, alebo si ich môžu vyberať z radu prijatých a ešte netestovaných.

Pri prideľovaní riešenia rozhodcom sme sa zhodli, že by bolo dobré označiť stav rozhodcu ako zaneprázdnený, keby nebol k dispozícii počas celej súťaže.

Manuálna kompilácia riešenia bude prebiehať mimo nášho systému.

Náš systém bude udržovať archív výsledkov a bude možné do výsledkovej listiny vložiť aj správne riešenia. Taktiež bude vedieť vytvoriť statickú stránku o výsledkoch súťaže a vygenerovať aj ich históriu.

Takacs navrhol zmenu zadaní počas súťaže. Jeho návrh sme schválili.

Súťažiaci má prehľad o zakázaných funkciách a knižníc, tieto informácie sú obsiahnuté v zadaní.

Ďalej sme diskutovali, či použijeme systém len na súťaž typu ACM. Zatiaľ sme to ešte neuzavreli, ale sme toho názoru, že urobíme radšej kompletný systém pre podporu súťaží ACM, ako čiastočný aj pre skúšky.

Ďalej sme sa dohodli, že komunikácia(chat) bude možná medzi všetkými používateľmi, okrem komunikácie súperiacich tímov.

- Hritz vypracoval a oboznámil nás s predbežnou štruktúrou dokumentu.

- Ďalej sme diskutovali aké platformy si vyberieme. Predbežne sme sa dohodli na webovej aplikácii s využitím prostriedkov HTML, PHP, MySQL.

- Dohodli sme sa, že vytvoríme adresár dokumenty na servery labss2, kde budeme dodávať naše dokumenty po vytvorení , pre efektívnejšiu prístup k dokumentom.

- Dohodli sme sa že pošleme všetky vytvorené dokumenty  týkajúcich sa nášho systému pani Hanulovej.

- Na záver sme sa dohodli na zmene termínu stretávania sa tímu na utorok o 17:00 hod.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Meno | Úloha | Termín odovzdania |
| --- | --- | --- |
| Bielik, Takács | Dokončenie špecifikácie | 5.11.2002 |
| Hritz | Vytvorenie časti analýzy. | 5.11.2002 |
| Všetci | Prerobenie dokumentov z analýzy existujúcich systémov do dohodnutej štruktúry. | 5.11.2002 |
| Sartoris, Žitniak | Predbežný návrh systému | 5.11.2002 |
| Pariža | Práca na dokumentácii RPvI | 13.11.2002 |

## Zápis zo stretnutia č.4

| Téma: Analýza existujúcich systémov a súčasného stavu projektu ACM súťaže. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum | 5.11.2002 | Vypracoval | Róbert Hritz |
| Čas | 17:00 | Overil |  |
| Miesto | D07 | Pedagóg | prom. mat. Ľ. Hanulová |
| Prítomní | Michal Sartoris, Róbert Hritz, Michal Bielik, Juraj Žitniak, Michal Takács, Branislav Pariža |  |  |
| Neprítomní | - | Dôvod | - |

Zhodnotenie úloh z minulého týždňa:

| Meno | Úloha | Termín odovzdania | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- |
| MB, MT | Dokončenie špecifikácie | 5.11.2002 | Splnené |
| RH | Vytvorenie časti analýzy. | 5.11.2002 | Splnené |
| Všetci | Prerobenie dokumentov z analýzy existujúcich systémov do dohodnutej štruktúry. | 5.11.2002 | Splnené |
| MS, JŽ | Predbežný návrh systému | 5.11.2002 | Splnené |
| BP | Práca na dokumentácii RPvI | 13.11.2002 | Rozpracované |

Opis stretnutia:

- Organizačné otázky:

  - Všetky dokumenty vrátane rôznych verzií, budeme ukladať do adresára team05/team05/dox, kde budú prístupné pre všetkých.

  - P. Hanulová - Je potrebné rozdeliť si prečítanie toho čo robili ostatní, za účelom kontroly, pretože všetci nemôžu čítať všetko.

- Prezentácia a diskusia k špecifikácii (prezentovali MB, MT):

  - Pre údaje uložené v systéme treba v návrhu doplniť nasledujúce:

    - k entite Zadanie pridať formáty dokumentov, vzorové riešenie v závislosti od jazyka

    - pre entitu Programovací jazyk je potrebné vyriešiť formát ukladania zakázaných konštrukcií (v návrhu)

    - je potrebné ukladať aktuálny počet vytlačení, teda koľko krát si tím dal vytlačiť zadanie; podobne počet odovzdaní zadania, ktorý je tiež limitovaný. Taktiež potrebné vyriešiť v návrhu.

    - pri korešpondenčnom kole sa nezohľadňuje čas, v ktorom bolo odovzdané zadanie, na rozdiel od iných kôl.

    - treba vyriešiť situáciu, ak je tím diskvalifikovaný. Napríklad pridaním atribútu používateľ-aktívny, alebo vymazaním tímu, to už podľa toho aká bude relácia medzi tímom a súťažou.

    - entity Akcie, Plánovač hodnotenia, Komunikačné správy je potrebné navrhnúť.

  - Správanie systému z hľadiska používateľov:

    - pre Administrátora nie je zálohovanie a obnova, ako aj ďalšie podobné funkcie, súčasťou systému, a nebudú zahrnuté do návrhu

    - potrebné doplniť prezeranie výsledkov a tlačenie pre súťažiaceho a delegovanie tlačenia a donášania vytlačených dokumentov na používateľov: túto právomoc bude mať hlavný rozhodca

    - zaneprázdnení rozhodcovia a rozdeľovanie zadaní rozhodcom: rozhodca bude signalizovať zaneprázdnenie pri odovzdávaní ohodnotenia zadania, potom mu nebudú prideľované ďalšie zadania až kým opäť nebude chcieť. Distribúcia zadaní rozhodcom bude prebiehať mailom, zadanie bude súčasťou mailu alebo naň bude odkazovať linka.

- MS a JŽ urobili prvé časti kapitoly Návrh (podľa štruktúry dokumentácie), výber platformy a voľbu architektúry. Je potrebné ich dokončiť. Z existujúcich platforiem (MS IIS+ASP, Java, Apache+PHP+PostgresSQL, Apache+PHP+MySQL) sme vybrali poslednú. Na kontrolu zadaní na použitie nepovolených konštrukcií použijeme jazyk Perl.  Zdôvodnenie bude v dokumentácii k voľbe platformy v návrhu.

Pri kontrole použitia nepovolených konštrukcií je potrebné vyriešiť prípad, keď súťažiaci nazvú nepovoleným názvom vlastnú funkciu či premennú. Je potrebné prezrieť pravidlá ACM, čo hovoria v tomto prípade, a či tam je tento prípad vôbec uvažovaný.

- RH pracuje na spracovaní kapitoly Analýza. Dokumenty o analýze existujúcich systémov boli prispôsobené určenej štruktúre, do prílohy vložíme pravidlá ACM. Je potrebné vypracovať definitívnu verziu.

- Rozdelenie funkcií do modulov (v dokumente dox/specifikacia_funkcie_moduly.doc), zatiaľ majú moduly pracovné názvy, a rozdelenie modulov členom tímu na tvorbu návrhu nasledovne:

  - BP moduly USER, ADMIN

  - RH moduly CONTEST/DISTRIBUCIA SUTAZIACIM a CONTEST/ PREBERANIE ZADANIA

  - MS moduly ZADANIE, PROGJAZ, VIEW, COMM, PRINT

  - JŽ moduly CONTEST/ADMIN a CONTEST/VYHODNOCOVANIE

Návrh budeme robiť v CASE prostriedku System Engineer. Štruktúru dokumentácie pre jednotlivé návrhy vytvorí RH a nahrá do adresára doc.

- Ostatné vyriešené otázky:

  - Po odovzdaní zadania sa budú súbory uchovávať v súboroch mimo databázy, v špeciálnej adresárovej štruktúre (ktorá bude zohľadňovať súťaž, tím, riešenú úlohu), tak aby bolo zrejmé ktorá verzia je aktuálna.

  - Aby sa predišlo problémom s analýzou hlavičiek prijatých mailov, ktoré posielajú súťažiaci v korešpondenčnom kole, nebude možné zasielať  zadania týmto spôsobom. Odovzdávať sa bude cez formuláre na stránke.

- Ostatné otázky na ďalšiu diskusiu:

  - Čo zahrnieme do tvorby prototypu

  - Je potrebné vyriešiť archivovanie ukončených suťaží.

  - Je potrebné vyriešiť, kedy mazať výstupné súbory z testovania zadaní.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Meno | Úloha | Termín odovzdania |
| --- | --- | --- |
| RH | Definitívna verzia analýzy, kompletizovanie II. časti dokumentácie, spracovanie DFD určených modulov. | 12.11.2002 |
| BP | Dopracovať a skompletizovať časť dokumentácie RPvI, spracovať DFD určených modulov | 12.11.2002 |
| MB | Definitívna verzia špecifikácie, spolu s MT vypracovať model údajov systému. | 12.11.2002 |
| MT | Definitívna verzia špecifikácie, spolu s MB vypracovať model údajov systému. | 12.11.2002 |
| JŽ | Dokončiť určenú časť návrhu, spracovať DFD určených modulov. | 12.11.2002 |
| MS | Dokončiť určenú časť návrhu, spracovať DFD určených modulov. | 12.11.2002 |
| BP | Vytvorenie preberacieho protokolu | 13.11.2002 |
| BP | Práca na dokumentácii RPvI | 13.11.2002 |