Slovenská technická univerzita

Katedra informatiky a výpočtovej techniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Implementácia blokového šifrátora pomocou PLD

Dokumentácia k riadeniu projektu

Študijný odbor: Informatika						Tím číslo 11:

Dátum: 14. 12. 2002							Bc. Radovan Fraňo

Ročník: 1. inžinierskeho štúdia					Bc. Peter Jůzl

Predmet: Tímový projekt						Bc. Rastislav Lauko

Výberový blok: Počítačové systémy a siete				Bc. Michal Lehotský

Vedúci tímového projektu: Ing. Ján Hudec				Bc. Róbert Ševčík

Obsah

1	Úvod	3

2	Riešiteľský tím	2

2.1	Zoznam členov tímu	2

2.2	Úlohy členov tímu	4

3	Komunikácia v tíme	5

4	Plán projektu	6

4.1	Časový plán projektu	6

4.2	Časový plán projektu na letný semester	8

5	Prílohy	9

Ponuka

Zápisy zo stretnutí

Preberacie protokoly

Posudky

Reakcie na posudky

# Úvod

Predmet tímový projekt je zameraný na osvojenie si praktických skúseností v spolupráci viacerých ľudí na tom istom projekte. Dôraz je kladený na vzájomnú spoluprácu členov tímu, spoločné rozhodovanie v otázkach smerovania projektu, plánovanie jednotlivých etáp projektu, delenie čiastkových úloh a následne ich dôsledná kontrola plnenia. Výstupom tímového projektu nie je len internetová prezentácia, implementácia algoritmu IDEA, jeho následné naprogramovanie do PLD obvodu a k tomu náležitá projektová dokumentácia, ale aj dokumentácia k riadeniu projektu hovoriaca o práci v tíme a jeho riadení.

# Riešiteľský tím

Všetci piati členovia tímu sú absolventi bakalárskeho štúdia na FEI STU v odbore informatika – počítačové systémy a siete.  V súčasnosti všetci študujeme I. ročník inžinierskeho štúdia v rovnakom odbore.

Vedomosti, ktoré nám pomôžu pri riešení tímového projektu sme získali počas bakalárskeho štúdia na nasledovných predmetoch:

- Logické systémy

- Diskrétna matematika

- Špecifikačné a opisné jazyky

- Manažment bezpečnosti informačných technológii

- Architektúra počítačových systémov

- Programovateľné obvody

Štyria z nás navštevujú predmet Testovanie číslicových systémov v rámci ktorého sa rieši návrh číslicového obvodu v jazyku VHDL použitím návrhových prostriedkov Mentor Graphics. V rámci projektu by nám mal byť nápomocný aj predmet Bezpečnosť výpočtových systémov. Pri tvorbe a návrhu vizualizačného prostriedku využijeme poznatky z predmetu Počítačové a multimediálne systémy.

## Zoznam členov tímu

Bc. Radovan Fraňo

- ukončené vysokoškolské  bakalárske štúdium, odbor informatika, zameranie Počítačové systémy a siete

- iné skúsenosti súvisiace s témou: ročníkový projekt zameraný na testovanie číslicových obvodov, v súčasnosti pracuje na SAV - Oddelenie diagnostiky a návrhu

- záujem o problematiku kryptografie a ochranu údajov

- programovacie jazyky: C/C++, Pacsal, VHDL, Java, SQL, JSI,

Bc. Peter Jůzl

- ukončené vysokoškolské  bakalárske štúdium, odbor informatika, zameranie Počítačové systémy a siete

- iné skúsenosti súvisiace s témou: ročníkový projekt zameraný na optimalizáciu kombinačnej logiky sekvenčných obvodov, pričom podobnou témou pokračujem aj v diplomovom projekte

- programovacie jazyky: C/C++, Pascal, VHDL, ABEL, SQL, JSI, Basic

Bc. Rastislav Lauko

- ukončené vysokoškolské  bakalárske štúdium, odbor informatika, zameranie Počítačové systémy a siete

- iné skúsenosti súvisiace s témou: ročníkový projekt zameraný na testovanie číslicových obvodov

- programovacie jazyky: C/C++, Pascal, VHDL, Java, SQL, JSI, HTML, PHP

- iné: Macromedia Flash

Bc. Michal Lehotský

- ukončené vysokoškolské  bakalárske štúdium, odbor informatika, zameranie Počítačové systémy a siete

- iné skúsenosti súvisiace s témou: diplomový projekt zameraný na tvorbu vizualizačného prostriedku určeného na dištančné vzdelávanie

- programovacie jazyky: C/C++, Pascal, VHDL, Java, SQL, JSI, HTML

- iné: Macromedia Flash

Bc. Róbert Ševčík

- ukončené vysokoškolské  bakalárske štúdium, odbor informatika, zameranie Počítačové systémy a siete

- iné skúsenosti súvisiace s témou: ročníkový projekt zameraný na testovanie číslicových obvodov

- programovacie jazyky: C/C++, Pascal, VHDL, Java, SQL, JSI, HTML

## Úlohy členov tímu

| Bc. Radovan Fraňo | Tvorba dokumentácie, tvorba Java appletu, implementácia vo VHDL |
| --- | --- |
| Bc. Peter Jůzl | Vedúci tímu, tvorba dokumentácie, optimalizácia a implementácia vo VHDL |
| Bc. Rastislav Lauko | Zástupca vedúceho tímu, tvorba www stránky tímu, tvorba internetovej prezentácie algoritmu IDEA |
| Bc. Michal Lehotský | Odborník na šifru, tvorba Flash |
| Bc. Róbert Ševčík | Tvorba dokumentácie, tvorba Java appletu, implementácia vo VHDL |

V tabuľke č. 1 sú uvedené približné úlohy členov tímu pre zimný semester.

Tabuľka č. 1: Rozdelenie úloh v tíme

# Komunikácia v tíme

Komunikácia medzi členmi tímu hrá veľkú úlohu pre včasné a úspešné plnenie čiastkových úloh. Pravidelné týždňové stretnutia všetkých členov tímu s pedagogickým vedúcim sa uskutočňujú na pôde školy. Tu sa analyzuje ďalší postup prác na projekte, postup sa konzultuje ako medzi členmi tímu tak aj s pedagogickým vedúcim. Tieto stretnutia nie sú však jediné behom týždňa. Členovia tímu sa nepravidelne stretávajú a konzultujú postup prác medzi sebou, čo zabezpečuje rýchlejší postup prác a väčšiu kvalitu výstupu. Na komunikáciu medzi členmi využívame možnosti pripojenia na internet, komunikácia prebieha vo veľkej miere pomocou MS Messenger prípadne pomocou elektronickej pošty.

# Plán projektu

V rámci tímového projektu riešime úlohu implementácia blokového šifrátora pomocou PLD. Práca na projekte je rozložená do dvoch semestrov.

V zimnom semestri sa sústredíme na štúdium danej problematiky, pričom výsledky analýzy algorimu IDEA budeme realizovať formou grafickej interaktívnej prezentácie na internetovej stránke tímu. Prezentácia bude okrem podrobného opisu algoritmu obsahovať aj Java applet, ktorý bude realizovať IDEA algoritmus s výpisom medzivýsledkov jednotlivých iterácii algoritmu, čo neskôr použijeme ako zdroj údajov pre testovanie VHDL implementácie. V rámci tejto prezentácie bude vytvorená animácia vo Flash, ktorá na konkrétnom príklade podrobným spôsobom zobrazí spôsob akým algoritmus IDEA šifruje údaje. Druhou úlohou v zimnom semestri bude tvorba dokumentácie k projektu, ktorá bude obsahovať špecifikáciu, posudok na špecifikáciu konkurenčného tímu a dokumentáciu k prototypu. Samotný prototyp bude realizovaný v závere semestra formou čistého opisu správania v jazyku VHDL.

V letnom semestri bude hlavnou úlohou optimalizácia VHDL opisu šifrátora, s rozdelením opisu na hlavné štruktúrne prvky a aplikovaním maximálneho množstva paralelizmov. Pri tom budeme vychádzať z možností PLD obvodu, na ktorom sa bude realizovať funkčná analýza, pričom snahou bude využiť obvod v maximálnej možnej miere.

## Časový plán projektu

V nasledujúcej tabuľke č. 2 je stručný opis činností tímu počas jednotlivých týždňov zimného semestra.

| Týždeň | Činnosť |
| --- | --- |
| 5. | - Rozdelenie úloh v tíme - Ujasnenie činností a časových termínov počas semestra - Začiatok implementácie www stránky tímu, Java appletu a Flash - Analýza existujúcich riešení |
| 6. | - Pokračovanie v tvorbe www prezentácie algoritmu - Vytvorenie prvej verzie www prezentácie tímu - Začiatok tvorby dokumentácie k projektu |
| 7. | - Pokračovanie v tvorbe www prezentácie algoritmu - Pokračovanie v tvorbe dokumentácie k projektu |
| 8. | - Odovzdanie dokumentácie k projektu do 15. 11. 2002 - Analýza dokumentácie špecifikácie konkurenčného tímu - Pokračovanie v tvorbe www prezentácie algoritmu |
| 9. | - Odovzdanie posudku na dokumentáciu špecifikácie konkurenčného tímu do 22. 11. 2002 - Analýza posudku od konkurenčného tímu - Začiatok tvorby prototypu IDEA šifrátora vo VHDL - Pokračovanie v tvorbe www prezentácie algoritmu |
| 10. | - Začiatok tvorby dokumentácie k prototypu - Pokračovanie v implementácii šifrátora vo VHDL - Finálna tvorba www prezentácie algoritmu |
| 11. | - Posudzovanie a pripomienkovanie www prezentácie algoritmu tímom - Dokončenie prvej verzie prototypu VHDL opisu šifrátora - Pokračovanie tvorby dokumentácie k prototypu |
| 12. | - Odovzdanie prototypu, dokumentácie k prototypu a používateľskej prezentácie prototypu do 20. 12. 2002 - Vytvorenie prvej úplnej verzie www prezentácie algoritmu |

Tabuľka č. 2: Časový plán činností počas zimného semestru

## Časový plán projektu na letný semester

V nasledujúcej tabuľke č. 3 je hrubý opis činností tímu počas jednotlivých týždňov letného semestra.

| Týždeň | Činnosť |
| --- | --- |
| 1. | - Vytvorenie a odovzdanie posudku prototypu konkurenčného tímu - Ujasnenie činností a časových termínov počas semestra - Začiatok implementácie do PLD - Určenie termínu stretnutí na základe rozvrhu - Aktualizácia www prezentácie tímu |
| 2. | - Návrh komponentov implementácie - Rozdelenie implementácie medzi členov tímu - Reakcia na posudok |
| 3. | - Plán koncepcie testovania komponentov - Návrh optimalizačných riešení - Výber cieľových PLD obvodov |
| 4.-8. | - Implementácia, optimalizácia a testovanie komponentov - Tvorba špecializovaných testbenchov pre komponenty |
| 9. | - Vytvorenie prvej verzie šifrátora (kompletizácia) - Tvorba komplexného testbenchu |
| 10. | - Optimalizácia výsledného produktu - Začiatok tvorby záverečnej dokumentácie |
| 11. | - Dolaďovanie konečnej verzie produktu - Pokračovanie tvorby dokumentácie |
| 12. | - Odovzdanie produktu a záverečnej dokumentácie - Záverečná aktualizácia www prezentácie tímu - Príprava na prezentáciu projektu |

Tabuľka č. 3: Časový plán činností na letný semester

# Prílohy