## Zápisnica z 2. stretnutia 							Tím č. 11

Dátum a čas stretnutia: 22.10. 2002, 15:00

Miesto stretnutia: FEI STU, miestnosť D07

Téma stretnutia: Rozdelenie úloh, analýza problematiky

Vedúci tímového projektu: Ing. Ján Hudec

Zúčastnení členovia tímu: Peter Jůzl juzko@pobox.sk ### Róbert Ševčík robertsevcik@pobox.sk ### Rastislav Lauko rastompk@hotmail.com Michal Lehotský m_lehotsky@orangemail.sk Radovan Fraňo frrn@ynet.sk

Vypracoval: Róbert Ševčík

## Priebeh stretnutia:

- Vedúci tímového projektu nás oboznámil s podmienkami implementácie nášho produktu do konkrétneho čipu

- S pánom Hudecom sme diskutovali o princípoch šifrovacieho algoritmu IDEA a spôsob jeho opísania v jazyku VHDL

- Michal Lehotský nám ukázal prvú verziu prezentácie algoritmu IDEA, ktorú implementoval vo flashi

- Rastislav Lauko nám ukázal prvú verziu internetovej stránky

- debatovali sme aj o vhodnom názve tímu a plagáte

- Dohodli sme sa, že zápisnicu z nasledujúcich dvoch stretnutí vypracuje Rastislav Lauko

## Úlohy do budúceho stretnutia:

- Róbert Ševčík a Radovan Fraňo –  tvorba appletu, ktorý bude počítať medzivýsledky pri šifrovaní algoritmom IDEA

- Rastislav Lauko – pokračovanie v tvorbe web stránky

- Peter Jůzl – štúdium algoritmu IDEA a spôsoby jeho zápisu v jazyku VHDL s ohľadom na maximálnu priepustnosť šifrátora

- Michal Lehotský – pokračovanie tvorby prezentácie vo flashi

- vymyslieť názov tímu a navrhnúť plagát