## Zápisnica z 8. stretnutia 							Tím č. 11

Dátum a čas stretnutia: 3.12. 2002, 15:00

Miesto stretnutia: FEI STU, miestnosť D07

Téma stretnutia: Stav riešenia čiastkových úloh

Vedúci tímového projektu: Ing. Ján Hudec

Zúčastnení členovia tímu: Peter Jůzl juzko@pobox.sk ### Róbert Ševčík robertsevcik@pobox.sk ### Rastislav Lauko rastompk@hotmail.com Michal Lehotský m_lehotsky@orangemail.sk Radovan Fraňo frrn@ynet.sk

Vypracoval: Peter Jůzl

## Priebeh stretnutia:

- Témou stretnutia bolo predbežné rozdelenie bodov za časť špecifikácia ako aj kontrola stavu riešenia prototypu.

- Percentuálne rozdelenie bodov za časť špecifikácia je nasledovné:

  - Peter Jůzl            	22 %

  - Róbert Ševčík          	18 %

  - Rastislav Lauko       	20 %

  - Michal Lehotský      	18 %

  - Radovan Fraňo         	22 %

- Prezreli sme si Flash aj java applet v ich posledných verziách a schválili sme ich podobu ako konečnú pre prototyp v zimnom semestri. Zhodnotili sme aj výsledky HDL prototypovania a zhodli sme sa, že čiastkovú HDL implementácie nezahrnieme do prototypu v rámci zimného semestru.

- Konzultovali sme s pánom Hudecom možnosti implementácie a optimalizácie šifrátora vo VHDL. Pričom sme vychádzali z možností návrhových prostriedkov, ktoré máme k dispozícií.

## Časový rozvrh úloh:

| Úloha | Kto | Začiatok riešenia | Plánovaný TU | Skutočný TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zjednotenie názvoslovia s java appletom a dokumentáciou | Michal Lehotský | 10.týždeň | 11.týždeň | 11.týždeň |
| Tvorba reakcie na posudok konkurenčného tímu | Peter Jůzl | 10.týždeň | 10.týždeň | 10.týždeň |
| Tvorba prototypu HDL opisu šifrátora | Radovan Fraňo Peter Jůzl | 10.týždeň | 10.týždeň | 10.týždeň |
| Tvorba dokumentácie k im vlastnej časti prototypu | Róbert Ševčík, Rastisalv Lauko Michal Lehotský | 9.týždeň | 12.týždeň |  |
| Postupná kompletizácia dokumentácie | Radovan Fraňo | 9.týždeň | 12.týždeň |  |
| Tvorba obrázkov prezentácie IDEA, tvorba zvyšných častí dokumentácie. | Peter Jůzl | 11.týždeň | 12.týždeň |  |
| Tvorba HTML časti prototypu | Rastisalv Lauko | 11.týždeň | 12.týždeň |  |