## Zápisnica z 10. stretnutia 							Tím č. 11

Dátum a čas stretnutia: 4.3. 2003, 11:00

Miesto stretnutia: FEI STU, miestnosť D07

Téma stretnutia: Problematika opisu algoritmu

Vedúci tímového projektu: Ing. Ján Hudec

Zúčastnení členovia tímu: Peter Jůzl juzko@pobox.sk ### Róbert Ševčík robertsevcik@pobox.sk ### Rastislav Lauko rastompk@hotmail.com Michal Lehotský m_lehotsky@orangemail.sk Radovan Fraňo frrn@ynet.sk

Vypracoval: Michal Lehotský

## Priebeh stretnutia:

- Vedúci tímu P. Jůzl v úvode stretnutia informoval ostatných členov o progrese na opise procesu šifrovania. V prvej verzii sa mu podarilo zrealizovať funkčný opis, ktorý  však využíva 4-násobného množstva násobičiek ako bolo plánované. Ďalšou úlohou je po krokoch overovať správnosť opisu a identifikovať „zdroj pohlcovania“ násobičiek.

- R. Lauko a R. Fraňo konzultovali spoločne s ostatnými členmi a vedúcim tímu možnosti opisu iterácie dešifrovania.

- R. Ševčík a M. Lehotský konzultovali  možnosti návrhu testovacích procedúr. Po diskusii sa celý tím zhodol, že na tvorbe testovacích algoritmov sa bude pokračovať až po ukončení práce na opise procesu šifrovania, resp. dešifrovania, pretože testy musia byť optimalizované na konkrétne návrhy.

- S pánom Hudecom sme konzultovali možnosť inštalácie pracovného (opisného) prostredia na pôde fakulty (vzhľadom na jeho obrovské možnosti – aj pre iných študentov ako nás).

## Časový rozvrh úloh:

pôvodný plán

| Prvotný VHDL opis procesu šifrovania | Peter Jůzl | 2. týždeň | 4. týždeň |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prvotný VHDL opis procesu dešifrovania | Rastislav Lauko Radovan Fraňo | 2. týždeň | 4. týždeň |  |
| Návrh testovacích procedúr | Róbert Ševčík, Michal Lehotský | 2. týždeň | 4. týždeň |  |

upravený plán

| Prvotný VHDL opis procesu šifrovania | Peter Jůzl | 2. týždeň | 5. týždeň |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prvotný VHDL opis procesu dešifrovania | Rastislav Lauko Radovan Fraňo | 2. týždeň | 5. týždeň |  |
| Návrh testovacích procedúr | Róbert Ševčík, Michal Lehotský | 2. týždeň | 6. týždeň |  |