## Zápisnica z 11. stretnutia 							Tím č. 11

Dátum a čas stretnutia: 11.3. 2003, 11:00

Miesto stretnutia: FEI STU, miestnosť D07

Téma stretnutia: Problematika opisu algoritmu

Vedúci tímového projektu: Ing. Ján Hudec

Zúčastnení členovia tímu: Peter Jůzl juzko@pobox.sk ### Róbert Ševčík robertsevcik@pobox.sk ### Rastislav Lauko rastompk@hotmail.com Michal Lehotský m_lehotsky@orangemail.sk Radovan Fraňo frrn@ynet.sk

Vypracoval: Radovan Fraňo

## Priebeh stretnutia:

- P. Jůzl oboznámil ostatných členov tímu o progrese opisu procesu šifrovania. Problém s využívaním veľkého množstva násobičiek sa podarilo lokalizovať a v najbližších dňoch bude úplne odstránený.

- R. Lauko a R. Fraňo informovali ostatných o stave prvotného opisu procesu dešifrovania.

- R. Ševčík a M. Lehotský pokračujú v teoretickom návrhu testovacích procedúr.

- Predmetom budúceho stretnutia by mali byť prvotné opisy procesov šifrovania a dešifrovania a ich anala.

## Časový rozvrh úloh:

| Prvotný VHDL opis procesu šifrovania | Peter Jůzl | 2. týždeň | 5. týždeň |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prvotný VHDL opis procesu dešifrovania | Rastisalv Lauko Radovan Fraňo | 2. týždeň | 5. týždeň |  |
| Návrh testovacích procedúr | Róbert Ševčík, Michal Lehotský | 2. týždeň | 6. týždeň |  |