## Zápisnica z 13. stretnutia 							Tím č. 11

Dátum a čas stretnutia: 25.3. 2003, 11:00

Miesto stretnutia: FEI STU, miestnosť D07

Téma stretnutia: Problematiku opisu algoritmu

Vedúci tímového projektu: Ing. Ján Hudec

Zúčastnení členovia tímu: Peter Jůzl juzko@pobox.sk ### Róbert Ševčík robertsevcik@pobox.sk ### Rastislav Lauko rastompk@hotmail.com Michal Lehotský m_lehotsky@orangemail.sk Radovan Fraňo frrn@ynet.sk

Vypracoval: Peter Jůzl

## Priebeh stretnutia:

- V úvode stretnutia sme celý tím spoločne s vedúcim tímového projektu prebrali plán do budúcich týždňov a dohodli sme sa na predvedení prvých verzií opisu šifrátora IDEA na budúci týždeň.

- P. Jůzl oboznámil ostatných členov o progrese na opise algoritmu šifrovania. Prvotná verzia je takmer hotová, zostáva iba fáza testovania.

- R. Lauko a R. Fraňo pokročili v prvotnom opise procesu dešifrovania. Taktiež oboznámili tím, že o týždeň budú schopný tento opis prezentovať.

- R. Ševčík a M. Lehotský pokračujú v návrhu a realizácii záverečných testovacích procedúr.

- Všetci členovia tímu sa aktívne podieľali na vypracovaní úlohy zadanej na poslednom stretnutí RpvI (17.3.2003) – “Formy komunikácie pri riešení TP a ich analýza”.

## Časový rozvrh úloh:

| Prvotný VHDL opis procesu šifrovania | Peter Jůzl | 2. týždeň | 7. týždeň |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prvotný VHDL opis procesu dešifrovania | Rastisalv Lauko Radovan Fraňo | 2. týždeň | 7. týždeň |  |
| Návrh testovacích procedúr | Róbert Ševčík, Michal Lehotský | 2. týždeň | 7. týždeň |  |
| Spôsob komunikácie v tíme (prezentácia) | Peter Jůzl Rastisalv Lauko Radovan Fraňo Róbert Ševčík, Michal Lehotský | 5. týždeň | 6. týždeň | 6. týždeň |