## Zápisnica z 14. stretnutia 							Tím č. 11

Dátum a čas stretnutia: 1.4. 2003, 11:00

Miesto stretnutia: FEI STU, miestnosť D07

Téma stretnutia: Prvotné verzie opisov

Vedúci tímového projektu: Ing. Ján Hudec

Zúčastnení členovia tímu: Peter Jůzl juzko@pobox.sk ### Róbert Ševčík robertsevcik@pobox.sk ### Rastislav Lauko rastompk@hotmail.com Michal Lehotský m_lehotsky@orangemail.sk Radovan Fraňo frrn@ynet.sk

Vypracoval: Rastislav Lauko

## Priebeh stretnutia:

- Dnešnou hlavnou úlohou je prezentovať prvotné verzie opisov procesu šifrovania a dešifrovania algoritmu IDEA. Vzhľadom na hardvérové nároky, ktoré si vyžaduje realizácia simulácií sme si dohodli stretnutie náhradné stretnutie na ŠD Mladosť, kde simulácia je realizovateľná.

- P. Jůzl informoval tím o stave prvej verzie opisu šifrovania, R. Lauko a R. Fraňo informovali o opise procesu dešifrovania.

- Nasledujúce týždne by mali P. Jůzl, R. Lauko a R. Fraňo pracovať na optimalizácii prvotných návrhov, teda na vytváraní finálnych verzií.

- R. Ševčík a M. Lehotský po analýze opisov navrhli testovacie procedúry a v budúcich týždňoch ich budú realizovať a optimalizovať priamo na prvotné opisy procesov šifrovania a dešifrovania.

- Poslednou témou diskusie bolo zadanie s RPvI s názvom „Stav riešenia“, ktoré je treba vypracovať (spolu s prípravou prezentácie) do najbližšieho stretnutia RPvI. Touto otázkou sa budeme detailnejšie zaoberať na budúcom stretnutí.

## Časový rozvrh úloh:

| Prvotný VHDL opis procesu šifrovania | Peter Jůzl | 2. týždeň | 7. týždeň | 7. týždeň |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prvotný VHDL opis procesu dešifrovania | Rastislav Lauko Radovan Fraňo | 2. týždeň | 7. týždeň | 7. týždeň |
| Návrh testovacích procedúr | Róbert Ševčík, Michal Lehotský | 2. týždeň | 7. týždeň | 7. týždeň |
| Optimalizácia VHDL opisu - šifrátor | Peter Jůzl | 7. týždeň | 9. týždeň |  |
| Optimalizácia VHDL opisu - dešifrátor | Rastislav Lauko Radovan Fraňo | 7. týždeň | 9. týždeň |  |
| Príprava prezentácie stavu riešenia | Peter Jůzl Rastislav Lauko Radovan Fraňo Róbert Ševčík, Michal Lehotský | 7. týždeň | 9. týždeň |  |
| Realizácia testbenchov | Róbert Ševčík, Michal Lehotský | 7. týždeň | 10. týždeň |  |