## Zápisnica z 15. stretnutia 							Tím č. 11

Dátum a čas stretnutia: 8.4. 2003, 11:00

Miesto stretnutia: FEI STU, miestnosť D07

Téma stretnutia: Stav optimalizácie

Vedúci tímového projektu: Ing. Ján Hudec

Zúčastnení členovia tímu: Peter Jůzl juzko@pobox.sk ### Róbert Ševčík robertsevcik@pobox.sk ### Rastislav Lauko rastompk@hotmail.com Michal Lehotský m_lehotsky@orangemail.sk Radovan Fraňo frrn@ynet.sk

Vypracoval: Róbert Ševčík

## Priebeh stretnutia:

- Vedúceho tímu Ing. J. Hudeca sme informovali o výsledkoch získaných pri prezentácii prvotných verzií opisov procesu šifrovania a dešifrovania (stretnutie celého tímu 4.4.2003 v ŠD Mladosť).

- P. Jůzl informoval ostatných členov tímu o progrese na optimalizácii procesu šifrovania. Najpomalším blokom opisu sa ukázal byť multiplexor, a preto jeho ďalšou úlohou je minimalizovať počet taktov potrebných na prepínanie toku dát.

- Úlohou R. Lauka a R. Fraňa je práca na optimalizácii opisu procesu dešifrovania, hlavne na nekonečnej slučke.

- R. Ševčík a M. Lehotský naďalej pokračujú v realizácii testbenchov.

- Poslednou úlohou riešenou na stretnutí bola príprava prezentácie stavu riešenia projektu, na ktorej participovali všetci členovia tímu.

## Časový rozvrh úloh:

| Optimlizácia VHDL opisu - šifrátor | Peter Jůzl | 7. týždeň | 9. týždeň |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Optimlizácia VHDL opisu - dešifrátor | Rastislav Lauko Radovan Fraňo | 7. týždeň | 9. týždeň |  |
| Príprava prezentácie stavu riešenia | Peter Jůzl Rastislav Lauko Radovan Fraňo Róbert Ševčík, Michal Lehotský | 7. týždeň | 9. týždeň |  |
| Realizácia testbenchov | Róbert Ševčík, Michal Lehotský | 7. týždeň | 10. týždeň |  |