## Zápisnica z 16. stretnutia 							Tím č. 11

Dátum a čas stretnutia: 15.4. 2003, 11:00

Miesto stretnutia: FEI STU, miestnosť D07

Téma stretnutia: Stav optimalizácie

Vedúci tímového projektu: Ing. Ján Hudec

Zúčastnení členovia tímu: Peter Jůzl juzko@pobox.sk ### Róbert Ševčík robertsevcik@pobox.sk ### Rastislav Lauko rastompk@hotmail.com Michal Lehotský m_lehotsky@orangemail.sk Radovan Fraňo frrn@ynet.sk

Vypracoval: Róbert Ševčík

## Priebeh stretnutia:

- V úvode stretnutia nás Ing. Hudec informoval o termínoch odovzdávania finálnej verzie produktu, dokumentácie a posudkov. Oznámil nám aj termín formálnej prezentácie (10.6.2003) a konzultovali sme i termín neoficiálnej prezentácie (asi prvý týždeň skúškového obdobia)

- P. Jůzl prezentoval stav riešenia procesu šifrovania. Verzia 1 (jeden pipeline) je plne funkčná a spĺňa požiadavky vyplývajúce zo zadania. V ďalších týždňoch sa bude snažiť vyriešiť problém multiplexovania výstupných dát  vo verzii 2, kde práve multiplexor tvorí kritický blok (z ohľadom na priepustnosť).

- Jedno z možných riešení spomínaného problému multiplexovania by mohla byť realizácia čipu s dvomi výstupmi, kde  multiplexovanie by bolo technicky realizované mimo hlavného obvodu – samostatným primitívnym obvodom (multiplexorom).

- Úlohou R. Lauka a R. Fraňa je práca na optimalizácii opisu procesu dešifrovania. Počas realizácie procesu narazili na problémy späté so syntézou obvodu, kde vznikali na začiatku testov neočakávané situácie. Problém bude pravdepodobne v dlhšom nabiehaní obvodu, ako predpokladali, kde riešením je vloženie čakajúceho cyklu pri nabiehaní obvodu.

- R. Ševčík a M. Lehotský ukončili prácu na testbenchoch a ich ďalším cieľom je optimalizácia testov na finálne verzie opisov procesov šifrovania a dešifrovania.

## Časový rozvrh úloh:

| Príprava prezentácie stavu riešenia | Peter Jůzl Rastislav Lauko Radovan Fraňo Róbert Ševčík, Michal Lehotský | 7. týždeň | 8. týždeň | 8. týždeň |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Optimlizácia VHDL opisu - šifrátor | Peter Jůzl | 7. týždeň | 9. týždeň | 9. týždeň |
| Realizácia testbenchov (ver1) | Róbert Ševčík, Michal Lehotský | 7. týždeň | 10. týždeň | 9. týždeň |
| Optimlizácia VHDL opisu - dešifrátor | Rastislav Lauko Radovan Fraňo | 7. týždeň | 9. týždeň |  |
| Optimlizácia VHDL opisu – šifrátor (ver2) | Peter Jůzl | 9. týždeň | 12. týždeň |  |
| Optimalizácia testbenchov na finálny produkt | Róbert Ševčík, Michal Lehotský | 9. týždeň | 12. týždeň |  |