## Zápisnica z 18. stretnutia 							Tím č. 11

Dátum a čas stretnutia: 6.5. 2003, 11:00

Miesto stretnutia: FEI STU, miestnosť D07

Téma stretnutia: Kompletizácia

Vedúci tímového projektu: Ing. Ján Hudec

Zúčastnení členovia tímu: Peter Jůzl juzko@pobox.sk ### Róbert Ševčík robertsevcik@pobox.sk ### Rastislav Lauko rastompk@hotmail.com Michal Lehotský m_lehotsky@orangemail.sk Radovan Fraňo frrn@ynet.sk

Vypracoval: Rastislav Lauko

## Priebeh stretnutia:

- V úvode stretnutia nás Ing. Hudec informoval o termíne odovzdávania finálneho produktu, o forme konečnej verzie projektu a o ďalších úlohách, ktoré je ešte podrebné splniť (neformálna prezentácia medzi konkurenčnými tímami a vypracovanie posudku).

- Následne prezentoval P. Jůzl stav finálnej verzie produktu, teda progres na zjednocovaní modulov šifrovania a dešifrovania. Kompletizácia prebieha zatiaľ bez väčších problémov.

- R. Ševčík a M. Lehotský ukončili prácu na testbenchoch, ktoré sú pripravené na finálne testovanie produktu .

- Všetci členovia tímu sa v priebehu posledných týždňov budú podielať na tvorbe záverečnej formy dokumentácie.

- Na poslednom cvičení sa pokúsime vedúcemu učiteľovi prezentovať kompletnú verziu opisu šifrovacieho prostriedku, určíme si približný termín neformálnej prezentácie a zároveň termín neoficiálneho stretnutia, na ktorom si pripravíme záverečnú prezentáciu.

## Časový rozvrh úloh:

| Finálna verzia | Peter Jůzl | 9. týždeň | 12. týždeň |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finálne testy | Peter Jůzl Rastislav Lauko Radovan Fraňo Róbert Ševčík, Michal Lehotský | 9. týždeň | 12. týždeň |  |
| Kompletizácia dokumentácie | Peter Jůzl Rastislav Lauko Radovan Fraňo Róbert Ševčík, Michal Lehotský | 9. týždeň | 12. týždeň |  |