## Zápisnica z 19. stretnutia 							Tím č. 11

Dátum a čas stretnutia: 13.5. 2003, 11:00

Miesto stretnutia: FEI STU, miestnosť D07

Téma stretnutia: Záver

Vedúci tímového projektu: Ing. Ján Hudec

Zúčastnení členovia tímu: Peter Jůzl juzko@pobox.sk ### Róbert Ševčík robertsevcik@pobox.sk ### Rastislav Lauko rastompk@hotmail.com Michal Lehotský m_lehotsky@orangemail.sk Radovan Fraňo frrn@ynet.sk

Vypracoval: Radovan Fraňo

## Priebeh stretnutia:

- Na začiatku stretnutia sme konzultovali termín neoficiálnej prezentácie (vzájomné prezentovanie finálnej verzie produktov  medzi konkurenčnými tímami), pondelok 19.10.2003 o 10:00 hod v D07, alebo CISCO laboratórium.

- Ďalším krokom stretnutia bolo prezentovanie výsledkov záverečného testovania produktu. Testy dopadli podľa predstáv a očakávaní, takže finálny opis spĺňa kritéria vyplývajúce so zadania.

- V súčasnosti pracujú všetci členovia tímu na dokončení dokumentácie a termín jej finálnej podoby sme presunuli na posledný týždeň semestra.

- Všetci členovia tímu sa aktívne podieľali na návrhu propagačných materiálov spojených s oficiálnou prezentáciou.

- V závere stretnutia sa preberali dokumenty späté s predmetom RPvI, teda Záverečná analýza vynaloženého úsilia riešením TP.

## Časový rozvrh úloh:

| Finálna verzia | Peter Jůzl | 9. týždeň | 12. týždeň | 12. týždeň |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finálne testy | Peter Jůzl Rastislav Lauko Radovan Fraňo Róbert Ševčík, Michal Lehotský | 9. týždeň | 12. týždeň | 12. týždeň |
| Kompletizácia dokumentácie | Peter Jůzl Rastislav Lauko Radovan Fraňo Róbert Ševčík, Michal Lehotský | 9. týždeň | 13. týždeň |  |