## Zápisnica z 4. stretnutia 							Tím č. 11

Dátum a čas stretnutia: 5.11. 2002, 15:00

Miesto stretnutia: FEI STU, miestnosť D07

Téma stretnutia: Stav riešenia čiastkových úloh, plán činnosti

Vedúci tímového projektu: Ing. Ján Hudec

Zúčastnení členovia tímu: Peter Jůzl juzko@pobox.sk ### Róbert Ševčík robertsevcik@pobox.sk ### Rastislav Lauko rastompk@hotmail.com Michal Lehotský m_lehotsky@orangemail.sk Radovan Fraňo frrn@ynet.sk

Vypracoval: Rastislav Lauko

## Priebeh stretnutia:

- Témou stretnutia bolo spracovanie dokumentácie k projektu

- Vedúci tímu Peter Jůzl predložil kostru obsahu dokumentácie na pripomienkovanie ostatným členom tímu, ktorý ju po diskusii schválili

- Prebehla diskusia o rozdelení úloh pri vytváraní jednotlivých častí dokumentácie k projektu. Schválili sme rozdelenie úloh pre jednotlivých členov tímu a formu dokumentácie. Rozdelenie úloh je zdokumentované v prílohe číslo 1. Pričom v prípade vypracúvania rovnakých kapitol viacerými členmi, budú títo vytvárať rôzne ich časti súvisiace s ich prácou na projekte.

- Róbert Ševčík odprezentoval aktuálnu verziu java appletu pre výpočet kľúčov algoritmu IDEA

- Stretnutia sa nezúčastnil vedúci tímového projektu Ing. Ján Hudec

- Dohodli sme sa, že nasledujúcu zápisnicu z ďalšieho stretnutia vypracuje Radovan Fraňo

## Časový rozvrh úloh:

| Úloha | Kto | Začiatok riešenia | Plánovaný TU | Skutočný TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tvorba appletu, ktorý bude počítať medzivýsledky pri šifrovaní algoritmom IDEA | Róbert Ševčík Radovan Fraňo | 5.týždeň | 8.týždeň |  |
| Vytvorenie web stránky | Rastislav Lauko | 5.týždeň | 7.týždeň | 7.týždeň |
| Vytvorenie flash prezentácie algoritmu IDEA | Michal Lehotský | 5.týždeň | 8.týždeň |  |
| Štúdium algoritmu IDEA a spôsoby jeho zápisu v jazyku VHDL s ohľadom na maximálnu priepustnosť šifrátora | Peter Jůzl | 5.týždeň | 6.týždeň | 6.týždeň |
| Kostra dokumentácie | Peter Jůzl | 6.týždeň | 7.týždeň | 7.týždeň |
| Práca na dokumentácii (pozri prílohu č.1) | Tím | 7.týždeň | 8.týždeň |  |