## Zápisnica z 6. stretnutia 							Tím č. 11

Dátum a čas stretnutia: 19.11. 2002, 15:00

Miesto stretnutia: FEI STU, miestnosť D07

Téma stretnutia: Stav riešenia čiastkových úloh

Vedúci tímového projektu: Ing. Ján Hudec

Zúčastnení členovia tímu: Peter Jůzl juzko@pobox.sk ### Róbert Ševčík robertsevcik@pobox.sk ### Rastislav Lauko rastompk@hotmail.com Michal Lehotský m_lehotsky@orangemail.sk Radovan Fraňo frrn@ynet.sk

Vypracoval: Michal Lehotský

## Priebeh stretnutia:

- Témou stretnutia bolo zhodnotenie dokumentácie konkurenčného tímu, identifikácia hlavných nedostatkov

- Michal Lehotský predviedol aktuálnu verziu vizualizácie prezentácie algoritmu, boli vznesené nové požiadavky na vizuálnu stránku ohľadom farieb a ovládania

- Róbert Ševčík predviedol poslednú verziu java appletu pre výpočet kľúčov algoritmu IDEA a šifrovanie údajov, v ktorej už bolo implemetovaný algoritmus tvorby dešifrovacích klúčov a samotného dešifrovania

- Nasledovala diskusia o tvorbe prototypu projektu na zimný semester

- Dohodli sme sa na začatí tvorby dokumentácie k prototypu – stanovili sa dielčie úlohy

## Časový rozvrh úloh:

| Úloha | Kto | Začiatok riešenia | Plánovaný TU | Skutočný TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finalizácia prác na aplete, jeho vizuálne zladenie s dizajnom stránky | Róbert Ševčík Radovan Fraňo | 5.týždeň | 9.týždeň | 9.týždeň |
| Dokončenie vizuálnej prezentácie algoritmu IDEA | Michal Lehotský | 5.týždeň | 9.týždeň | 9.týždeň |
| Štúdium vhodných PLD obvodov, prostriedky zvýšenia priepustnosti | Peter Jůzl | 8.týždeň | 9.týždeň | 9.týždeň |
| Jednotné pravidlá číslovanie strán dokumentácie | Peter Jůzl | 8.týždeň | 9.týždeň | 9.týždeň |
| Implementácia nových prvkov ovládania a vizuálne zladenie s dizajnom stránky | Michal Lehotský | 9.týždeň | 10.týždeň |  |
| Tvorba posudku dokumentácie tímu č.12 | Róbert Ševčík, Rastisalv Lauko | 9.týždeň | 9.týždeň |  |
| Tvorba dokumentácie k im vlastnej časti prototypu | Róbert Ševčík, Rastisalv Lauko Michal Lehotský | 9.týždeň | 12.týždeň |  |
| Postupná kompletizácia dokumentácie | Radovan Fraňo | 9.týždeň | 12.týždeň |  |
| Kompletizácia posudku a tvorba preberacích protokolov | Peter Jůzl | 9.týždeň | 9.týždeň |  |