## Zápisnica z 7. stretnutia 							Tím č. 11

Dátum a čas stretnutia: 26.11. 2002, 15:00

Miesto stretnutia: FEI STU, miestnosť D07

Téma stretnutia: Stav riešenia čiastkových úloh

Vedúci tímového projektu: Ing. Ján Hudec

Zúčastnení členovia tímu: Peter Jůzl juzko@pobox.sk ### Róbert Ševčík robertsevcik@pobox.sk ### Rastislav Lauko rastompk@hotmail.com Michal Lehotský m_lehotsky@orangemail.sk Radovan Fraňo frrn@ynet.sk

Vypracoval: Rastislav Lauko

## Priebeh stretnutia:

- Témou stretnutia bolo kontrola čiastkových úloh a kontrola prác na prototype

- Následne sme sa zaoberali posudkom od tímu č.12, určili sme hlavné nedostatky identifikované konkurenčným tímom; všetky identifikované nedostatky boli pri minulom a dnešnom stretnutí  opravené

- Na vizualizáciu algoritmu šifrovania boli vznesené nové požiadavky aj na základe posudku od konkurenčného tímu  - potreba vizualizácie dešifrovania resp. len tvorby kľúčov potrebných na dešifrovanie

## Časový rozvrh úloh:

| Úloha | Kto | Začiatok riešenia | Plánovaný TU | Skutočný TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementácia nových prvkov ovládania a vizuálne zladenie s dizajnom stránky | Michal Lehotský | 9.týždeň | 10.týždeň | 10.týždeň |
| Tvorba posudku dokumentácie tímu č.12 | Róbert Ševčík, Rastisalv Lauko | 9.týždeň | 9.týždeň | 9.týždeň |
| Tvorba dokumentácie k im vlastnej časti prototypu | Róbert Ševčík, Rastisalv Lauko Michal Lehotský | 9.týždeň | 12.týždeň |  |
| Postupná kompletizácia dokumentácie | Radovan Fraňo | 9.týždeň | 12.týždeň |  |
| Kompletizácia posudku a tvorba preberacích protokolov | Peter Jůzl | 9.týždeň | 9.týždeň | 9.týždeň |
| Zjednotenie názvoslovia s java appletom a dokumntáciu | Michal Lehotský | 10.týždeň | 11.týždeň |  |
| Tvorba reakcie na posudok konkurenčného tímu | Peter Jůzl | 10.týždeň | 10.týždeň |  |
| Tvorba prototypu HDL opisu šifrátora | Radovan Fraňo Peter Jůzl | 10.týždeň | 10.týždeň |  |