## Zápisnica z 9. stretnutia 							Tím č. 11

Dátum a čas stretnutia: 25.2. 2003, 11:00

Miesto stretnutia: FEI STU, miestnosť D07

Téma stretnutia: Úlohy do letného semestra

Vedúci tímového projektu: Ing. Ján Hudec

Zúčastnení členovia tímu: Peter Jůzl juzko@pobox.sk ### Róbert Ševčík robertsevcik@pobox.sk ### Rastislav Lauko rastompk@hotmail.com Michal Lehotský m_lehotsky@orangemail.sk Radovan Fraňo frrn@ynet.sk

Vypracoval: Michal Lehotský

## Priebeh stretnutia:

- V úvode stretnutia sme spoločne prebrali posudok konkurenčného tímu na náš prototyp (tímová reakcia na posudok).

- Vedúceho tímového projektu sme informovali o možnostiach a stave inštalácie vývojového prostredia v ktorom sa bude realizovať samotný návrh a testovanie šifrovacieho prostriedku.

- Úlohy do letného semestra

  - Peter Jůzl            	realizácia šifrovacej časti PLD

  - Rastislav Lauko       	realizácia dešifrovacej časti PLD

  - Radovan Fraňo         	realizácia dešifrovacej časti PLD

  - Róbert Ševčík          	vytvorenie testovacích procedúr

  - Michal Lehotský      	vytvorenie testovacích procedúr

- Konzultovali sme s pánom Hudecom možnosti implementácie a optimalizácie šifrátora vo VHDL.

## Časový rozvrh úloh:

| Úloha | Kto | Začiatok riešenia | Plánovaný TU | Skutočný TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tvorba dokumentácie k im vlastnej časti prototypu | Róbert Ševčík, Rastisalv Lauko Michal Lehotský | 9.týždeň | 12.týždeň | 12.týždeň |
| Postupná kompletizácia dokumentácie | Radovan Fraňo | 9.týždeň | 12.týždeň | 12.týždeň |
| Tvorba obrázkov prezentácie IDEA, tvorba zvyšných častí dokumentácie. | Peter Jůzl | 11.týždeň | 12.týždeň | 12.týždeň |
| Tvorba HTML časti prototypu | Rastisalv Lauko | 11.týždeň | 12.týždeň | 12.týždeň |

letný semester

| Prvotný VHDL opis procesu šifrovania | Peter Jůzl | 2. týždeň | 4. týždeň |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prvotný VHDL opis procesu dešifrovania | Rastisalv Lauko Radovan Fraňo | 2. týždeň | 4. týždeň |  |
| Návrh testovacích procedúr | Róbert Ševčík, Michal Lehotský | 2. týždeň | 4. týždeň |  |