Slovenská technická univerzita

Katedra informatiky a výpočtovej techniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

#### Tímový Projekt

# PONUKA

##### Téma: Implementácia blokového šifrátora pomocou PLD

Členovia tímu:          Bc. Martin Prokša

Bc. Viliam Otepka

Bc. Ivan Varga

## Bc. Martin Zeman

Študijný odbor: Informatika – Počítačové systémy a siete

Ročník: 1. inž.

Školský rok: 2002/2003

V dnešnej dobe patrí ochrana údajov k dôležitým faktorom informačnej spoločnosti. Jedným zo spôsob ochrany je práve šifrovanie využitím rôznych šifrovacích algoritmov. Zdokonaľovaním šifrovacích algoritmov narastá zložitosť výpočtu takéhoto algoritmu a šifrovaním veľkého množstva správ aj výrazné zaťaženie hostiteľského systému. Preto je vhodné implementovať šifrovací algoritmus hardvérovo, čím sa výrazne urýchli šifrovanie. Takýto hardvérový šifrátor je možné potom použiť nielen v počítačoch, ale aj v rôznych mobilných a komunikačných zariadeniach, v ktorých by mohlo dôjsť k odposluchu a následnému zneužitiu získaných správ.

Tím

### Bc. Martin Zeman

Vyštudoval strednú priemyselnú školu elektrotechnickú, kde sa zameral na odbor elektronické počítačové systémy. Získané vedomosti z oblasti návrhu logických obvodov ďalej rozširoval v rámci absolvovaného bakalárskeho štúdia na FEI STU v Bratislave. Tu sa oboznámil s modernými metódami návrhu logických obvodov, ich testovaním a simuláciou. Získal praktické skúsenosti s návrhom a opisom logických obvodov v jazyku VHDL vo viacerých systémoch, ako ActiveVHDL, PeakVHDL, Synopsys. V rámci záverečného projektu bakalárskeho štúdia riešil projekt programovej podpory výučby jazyka VHDL. Pri riešení toho projektu získal vedomosti z návrhu a implementácie webových stránok, podrobne sa zoznámil s návrhovým systémom Synopsys v ktorom implementoval a simuloval niekoľko kombinačných aj sekvenčných obvodov.

V rámci svojich schopností chce tím výrazne podporiť pri návrhu a implementácii v jazyku VHDL a takisto chce prispieť ku kvalitnej webovej prezentácii projektu.

###### Bc. Ivan Varga

Vyštudoval Strednú priemyselnú školu v Trnave odbor Elektrotechnika a automatizácia. Je absolventom bakalárskeho štúdia na FEI STU v Bratislave, odbor informatika, špecializácia počítačové systémy a siete.

Počas programátorskej praxe si osvojil algoritmizáciu problémov. Má  skúsenosti s prácou s kombinačnými a sekvenčnými logickými obvodmi. Svoje skúsenosti využil aj pri práci s jednočipovými mikroprocesormi. Medzi jeho produkty v oblasti hardvéru patrí napr. univerzálny programátor pamätí alebo jednočipových procesorov. V oblasti softvéru je to napr. softvér na interpretáciu jazyka HPGL na ploter za účelom vytvárania dosiek plošných spojov.

Navrhovaná úloha v tíme: hlavný návrhár a programátor

Bc. Viliam Otepka

Je absolventom bakalárskeho štúdia na FEI STU v Bratislave, odbor informatika, špecializácia počítačové systémy a siete.

Ovláda jazyky C, C++, HTML. Počas štúdia na vysokej škole sa naučil pracovať s jazykom VHDL  a oboznámil sa s problematikou programovateľných logických polí v rámci predmetov špecifikačné a opisné jazyky a programovateľné obvody. Počas štúdia nadobudol skúsenosti s návrhom logických obvodov a ich testovaním. S prácou v tímoch nemá (okrem práce v škole) žiadne skúsenosti.

Svoj prínos do tímu vidí práve v svojich skúsenostiach s jazykom VHDL.

Navrhovaná úloha v tíme: dizajnér rozhraní webovej prezentácie, navrhár.

### Bc. Martin Prokša

Je absolventom bakalárskeho štúdia na FEI STU v Bratislave, odbor informatika, špecializácia počítačové systémy a siete.

Počas bakalárskeho štúdia absolvoval všetky predmety súvisiace s danou témou. Má teda dobré skúsenosti s návrhom logických obvodov a ich simuláciou, jazykom VHDL.

Navrhovaná úloha v tíme: vedúci tímu.

Veľkou výhodou tímu je fakt, že sa všetci dobre poznajú, čo určite významne uľahčí komunikáciu v rámci tímu a tým pádom prispeje k vytvoreniu kvalitného projektu.

Návrh riešenia projektu

Hlavným dôvodom na výber témy bola snaha o rozšírenie vedomostí v oblasti kódovania a  princípu  práce šifier, rovnako aj zaujímavá problematika návrhu čo najrýchlejšej a najefektívnejšej implementácie šifrátora. V tejto téme by sme si radi vyskúšali znalosti nadobudnuté štúdiom v oblasti programovateľných logických obvodov  a  využili skúsenosti práce v jazyku VHDL, ktoré majú všetci členovia nášho tímu. V neposlednej rade je motiváciou vízia možnej hardvérovej implementácie a praktického využitia navrhnutého obvodu v prípade, že navrhnutý obvod bude ponúkať dostatočnú kvalitu a rýchlosť  šifrovania.

Projekt bude rozdelený na viacero vývojových etáp:

- štúdium šifrovacích algoritmov

  - oboznámenie sa so všeobecnými princípmi šifrovania

  - podrobné naštudovanie princípu šifrovacieho algoritmu IDEA

- vytvorenie web prezentácie

  - prezentácia vo forme aby jej porozumel aj laik - technik

  - základné informácie o histórii šifrovania

  - vizuálna interaktívna prezentácia algoritmu

  - možnosť zadávania vstupných dát používateľom

Na vytvorenie interaktívnej prezentácie by sme chceli využiť prostredie internetu. Pre internet sme sa rozhodli z dôvodu voľnej dostupnosti z akéhokoľvek miesta, ako aj z dôvodu veľkého množstva vizualizačných techník ako napr. FLASH, DHTML, JAVA a podobne.

- návrh štruktúry šifrátora v jazyku VHDL

  - návrh s cieľom zistiť či je navrhnutý algoritmus správny

  - návrh a simulácia základnej štruktúry šifrátora

  - návrh s prihliadnutím na možnosti PLD obvodov

  - zistenie nedostatkov

  - odstránenie porúch

- optimalizácia návrhu na rýchlosť

  - zníženie počtu jednotiek

  - preskúmanie možnosti využiť paralelizmus

  - optimalizácia počtu cyklov vykonávania

  - výber vhodného PLD

- výsledné testovanie

  - kompletné testovanie výsledného systému

  - nájdenie všetkých možných chýb

  - odstránenie chýb a následné kompletné znovutestovanie

Požiadavky na realizáciu projektu

Na vytvorenie webovej prezentácie:

- počítač s pripojením na Internet

- prístup na server kde umiestnime prezentáciu

- kancelársky balík Office na tvorbu dokumentácie

- dostupnosť vizualizačných technológií (FLASH, JAVA ...)

Na implementáciu šifrátora:

- softvér podporujúci VHDL napr. ActiveVHDL

- softvér na časovú simuláciu XILINX ISE WebPACK

- počítač s dostatočným výkonom, aby bolo možné s týmito softvérmi rozumne pracovať

Zoradenie tém podľa priority

Tím sa zhodol na nasledovnom poradí od najväčšej priority:

- Implementácia blokového šifrátora pomocou PLD

- Monitorovanie systému harmonogramu výučby

- Simulátor jazyka VHDL

Rozvrh členov tímu:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7:20 | 8:15 | 9:15 | 10:10 | 11:10 | 12:05 | 13:05 | 14:00 | 15:00 | 15:55 | 16:55 | 17:50 |
|  |  |  |  |  |  |  | RPvI |  |  |  |  |  |
| Pondelok |  |  | EMK |  |  |  | MZ | MP | 1. Preferovaný čas |  |  |  |
|  |  |  | VO | IV |  |  | VO | IV |  |  |  |  |
|  |  | APS2 |  |  | EMK |  | TK |  |  |  |  |  |
| Utorok | MZ | MP |  |  |  |  | MZ | MP | 2. Preferovaný čas |  |  |  |
|  | VO | IV |  | VO | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PS3 |  |  |  |  |  |  |
| Streda |  | OP |  |  |  | MZ | MP | ZK |  | 3. Preferovaný čas |  |  |
|  |  | MP | MZ |  |  | VO | IV | VO | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | ASS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Štvrtok | ZK |  | MZ | MP |  |  | TČS |  |  |  |  |  |
|  | VO | IV | VO | IV |  |  | MP |  |  |  |  |  |
|  | TK |  |  |  | PS3 |  | PS3 |  |  |  |  |  |
| Piatok | MZ | MP | OP |  | MZ | MP | MZ | MP | 4. Preferovaný čas |  |  |  |
|  |  |  | VO | IV | VO | IV | VO | IV |  |  |  |  |

Skratky mien:

MZ – Martin Zeman

MP – Martin Prokša

IV – Ivan Varga

VO – Viliam Otepka

Skratky predmetov:

EMK – Elektromagnetická kompatibilita

RpvI – Riadenie projektov v informatike

APS2 – Architektúra počítačových systémov 2

TK – Teória kódovania

OP – Odborné praktikum

PS3 – Počítačové siete 3

ZK – Základy kryptológie

ASS – Architektúra softvérových systémov

TČS – Testovanie číslicových systémov