- Zápisnica č.3 – Tím 12

- Dátum a čas stretnutia: 28.10.2002 o 15:00

Miesto stretnutia: miestnosť D109

- Účasť:

Vedúci tímového projektu: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

Členovia tímu:         Bc. Martin Prokša

Bc. Viliam Otepka

# Bc. Ivan Varga

## Bc. Martin Zeman

- Priebeh stretnutia:

- Diskusia ohľadne rozvrhnutia práce na zimný semester. V prílohe C je odsúhlasený plán práce.

- Dohodli sme sa na došpecifikovaní zápisu plánov práce jednotlivých členov.

Každá úloha zadaná ktorémukoľvek členovi tímu bude obsahovať odpoveď na otázky: čo, kto, dokedy a akou formou bude úloha odovzdaná

- Upresnenie vzhľadu web prezentácie šifrovacieho algoritmu. Celá prezentácia algoritmu by mala prebiehať v troch fázach:

- globálny pohľad na šifrovaciu metódu. Užívateľ bude mať možnosť zadať dáta a kľúč podľa ktorého sa dáta zašifrujú, bez možnosti vidieť podrobne priebeh šifrovania.

- pohľad na systém šifrovania kde užívateľ má možnosť vidieť ako dáta prechádzajú jednotlivými „round-mi“

- detailný pohľad na jeden „round“ šifrovacej metódy

- Vedúci tímového projektu mal poznámky k web stránke. Mali by sme doplniť e-mail adresy k členom tímu.

- Plán práce:

- Martin Prokša – bez konkrétnej úlohy.

- Viliam Otepka – čo najskôr upraviť web stránku aby obsahovala e-mail adresy.

- Viliam Otepka – Navrhnúť hrubý náčrt Web prezentácie.

  - Dátum odovzdania: 4.novembra 2002

  - Spôsob odovzdania: ústne alebo elektronicky

- Ivan Varga – vyhľadať VHDL opis šifrovacieho algoritmu na Internete ak existuje.

  - Dátum odovzdania: 4.novembra 2002

  - Spôsob odovzdania: písomne

- Ivan Varga – Vyhľadať a zhodnotiť možnosti WebPack-u. Treba nájsť maximálny možný PLD obvod podporovaný WebPack-om od firmy Xilinx.

  - Dátum odovzdania: 4.novembra 2002

  - Spôsob odovzdania: písomne

- Martin Zeman – príprava prezentácie IDEA algoritmu aby sme mohli podrobne špecifikovať priebeh interaktívnej Web prezentácie.

- Dátum odovzdania: 4.novembra 2002

  - Spôsob odovzdania: ústne

Stav úloh z posledného stretnutia

- Martin Prokša - navrhnúť globálny plán práce

  - splnené

- Viliam Otepka  - spojazdniť základnú štruktúru webu

  - splnené

- Ivan Varga – vytvorenie plagátu tímu

  - splnené

- Martin Zeman – štúdium algoritmu IDEA

  - prebieha

Vypracoval: Bc. Ivan Varga

PRÍLOHA C

## Plán na zimný semester, úlohy na tímový projekt

Hrubý návrh šifrátora IDEA							8 týždeň

Dokumentácia								8 týždeň

Prezentácia šifrovania pomocou algoritmu IDEA			10 týždeň

Návrh prezentácie							7 týždeň

Prototyp prezentácie						8 týždeň

Overenie funkčnosti							9 týždeň

### Prezentácia šifrovania pomocou algoritmu IDEA

Vytvorenie multimediálnej prezentácie na stránku. Túto časť je potrebné odovzdať najneskôr do 12 týždňa. Ponecháme si však rezervu na prípadné pripomienky zo strany vedúceho projektu a na odladenie prípadných chýb.

### Návrh prezentácie

Prvá úloha, vytvoriť vecný a grafický návrh multimediálnej prezentácie. Vytvára ho expert na šifrovanie (Martin Zeman) v spolupráci s členom tímu zodpovedným za web prezentáciu (Viliam Otepka).

### Prototyp prezentácie

Viliam Otepka predloží prvý funkčný prototyp.

### Overenie funkčnosti

Overí sa funkčnosť interaktívnej multimediálnej prezentácie šifry IDEA na testovacích vzorkách.

### Dokumentácia

Dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom.

### Hrubý návrh šifrátora IDEA

Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia.