- Zápisnica č.4 – Tím 12

- Dátum a čas stretnutia: 11.11.2002 o 15:00

Miesto stretnutia: miestnosť D109

- Účasť:

Vedúci tímového projektu: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

Členovia tímu:         Bc. Martin Prokša

Bc. Viliam Otepka

# Bc. Ivan Varga

## Bc. Martin Zeman

- Priebeh stretnutia:

- Zhodnotenie stavu plnenia naplánovaných úloh z predchádzajúceho týždňa. Tieto boli splnené až druhú úroveň prezentácie, ktorá nebola dokončená, kvôli nedostatku času.

- Viliam Otepka referoval o stave interaktívnej prezentácie šifry IDEA. Bola vypracovaná prvá úroveň prezentácie, ktorá je už umiestnená na stránke tímového projektu. Pre tvorbu druhej úrovne sa posunul termín na nasledujúci týždeň, viz Úlohy.

- Dohodli sme sa na čase odovzdania prvej časti dokumentácie k šifrátoru. Vedúcemu projektu odovzdáme dokumentáciu 15.11.2002 o 10 hodine.

- Plán práce:

- Martin Prokša – Pripraviť prezentáciu plánu práce a jeho plnenia

  - Dátum prezentácie: 18. novembra 2002 na stretnutí RpvI o 14 hodine

  - Spôsob odovzdania: priesvitka a ústna prezentácia

- Viliam Otepka, Martin Zeman – aktualizácia stránky tímu. Vytvorenie druhej úrovne prezentácie šifry IDEA.

  - Dátum odovzdania: 18. novembra 2002

  - Spôsob odovzdania: stránka tímového projektu

- Viliam Otepka, Martin Zeman –Vytvorenie tretej úrovne prezentácie šifry IDEA.

  - Dátum odovzdania: 25. novembra 2002

  - Spôsob odovzdania: stránka tímového projektu

- Ivan Varga – Pripravenie posudku konkurenčného tímu

  - Dátum odovzdania: 18. novembra 2002

  - Spôsob odovzdania: Ústna prezentácia

  - Dátum odovzdania: 22. novembra 2002

  - Spôsob odovzdania: Písomné

- Ivan Varga – analýza algoritmov sčítania a násobenia

  - Dátum odovzdania koniec semestra 9.decembra.2002

  - Spôsob odovzdania písomne

- Stav úloh z posledného stretnutia:

- Viliam Otepka, Martin Zeman – Vytvorenie prvých dvoch úrovní interaktívnej prezentácie šifry IDEA.

  - Bola vytvorená iba prvá úroveň

- Ivan Varga – Analýza algoritmov implementácie sčítania a násobenia

  - pokračuje

- Martin Prokša – Práca na dokumentácii

  - splnené

Vypracoval: Bc. Martin Prokša