- Zápisnica č.7 – Tím 12

- Dátum a čas stretnutia: 25.11.2002 o 15:00

Miesto stretnutia: miestnosť D109

- Účasť:

Vedúci tímového projektu: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

Členovia tímu:         Bc. Martin Prokša

Bc. Viliam Otepka

# Bc. Ivan Varga

## Bc. Martin Zeman

- Priebeh stretnutia:

- Viliam Otepka referoval o stave interaktívnej prezentácie šifry IDEA. Prezentácia je takmer úplne dokončená. Chýbajú už len podrobnejšie popisy algoritmu ktoré by mal dodať Martin Zeman.

- Dohodli sme sa na dátume odovzdania prezentácie: piatok.

- Na budúci týždeň je naplánované testovanie prezentácie

- Plán práce:

- Viliam Otepka, Martin Zeman – dokončenie interaktívnej prezentácie šifry IDEA.

  - Dátum odovzdania: 29.novembra 2002

  - Spôsob odovzdania: elektronicky, umiestnením na WEB

- Stav úloh z posledného stretnutia:

- Viliam Otepka, Martin Zeman – pokračovanie vytvárania druhej a tretej úrovne interaktívnej prezentácie šifry IDEA

  - Prezentácia bola obnovená na WEBe  25. novembra 2002

- Ivan Varga, Martin Prokša – písanie posudku na konkurenčný tím

  - Posudok bol odovzdaný v piatok 22. novembra 2002

Vypracoval: Bc. Ivan VARGA