- Zápisnica č.9 – Tím 12

- Dátum a čas stretnutia: 9.11.2002 o 15:00

Miesto stretnutia: miestnosť D109

- Účasť:

Vedúci tímového projektu: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

Členovia tímu:         Bc. Martin Prokša

Bc. Viliam Otepka

# Bc. Ivan Varga

## Bc. Martin Zeman

- Priebeh stretnutia:

- Zhodnotenie stavu a pokroku opravy web prezentácie. Viliam Otepka podal správu o zapracovaní pripomienok doc. Hudeca ohľadne prezentácie šifry IDEA na stránke tímu. Všetky pripomienky boli úspešne zapracované do projektu.

- Analýza možností dostupných prostriedkov na syntézu a simuláciu programovateľných obvodov. Preberali sme možnosti dostupných prostriedkov z hľadiska veľkosti obvodu a možnej prúdovosti spracovania. Obvody podporované prostriedkom Xilinx Web Pack sú nevhodné pre optimalizáciu na rýchlosť, nedá sa dosiahnuť prúdovosť spracovania. Program od Mentor Graphics FPGA Advantage nepodporuje funkčnú simuláciu. Z toho vyskytla nutnosť preskúmania možností iných návrhových prostriedkov.

- Plán práce:

- Martin Prokša – Plán na letný semester

  - Dátum odovzdania: 12. decembra 2002

  - Spôsob odovzdania: elektronická forma, písomne

- Viliam Otepka, Martin Zeman – Dokumentácia prototypu, ciele a používateľská príručka

  - Dátum odovzdania: 12. decembra 2002

  - Spôsob odovzdania: elektronická forma

- Ivan Varga – spracovanie reakcie na posudok od konkurenčného tímu

  - Dátum odovzdania: 12. decembra 2002

  - Spôsob odovzdania: elektronická forma

- Stav úloh z posledného stretnutia:

- Viliam Otepka – Oprava nedostatkov prezentácie

  - splnené

- Martin Zeman – Oprava nedostatkov písomnej prezentácie šifry IDEA

  - splnené

- Martin Prokša – Plán na letný semester

  - presunuté na 12. decembre

- Všetci – Testovanie web prezentácie

  - prebieha

Vypracoval: Bc. Martin Prokša