- Zápisnica č.17 - Tím 12

- Dátum a čas stretnutia: 7.4.2003 o 13:30

Miesto stretnutia: miestnosť D109

- Účasť:

Vedúci tímového projektu: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

Členovia tímu:	Bc. Viliam Otepka

# Bc. Ivan Varga

## Bc. Martin Zeman

- Priebeh stretnutia:

- Martin Zeman a Ivan Varga informovali o postupe prác v implementácii deličiek, prezentovali stav riešenia a funkčnosť deličiek. Funguje funkčná simulácia a  navrhnutý algoritmus sa nám podarilo syntetizovať. Po úspošnej syntéze deličky je možné vytvorenie bloku generujúceho dešifrovacie kľúče, a následne skompletovanie všetkých súčastí šifrátora.

- Bol implementovaný program na generovanie testovacích hodnôt a ich zápis do vhd súboru služiaceho ako testbench. Predlohou vygenerovaného súboru je vzorový testbench, so špecifickými nahradzovanými značkami, čo umožnuje jeho obmeny bez nutnosti rekompilácie generujúceho programu.

- Plán práce:

- Ivan Varga, Martin Prokša, Martin Zeman  - Skompletovanie všetkých častí šifrátora

  - Dátum odovzdania: 14. Apríl 2003

  - Spôsob odovzdania: ústna prezentácia, VHDL kód

- Viliam Otepka – Aktualizácia web stránky, prípadná úprava nástroja na automatické generovanie testovacích vzoriek.

  - Dátum odovzdania: 14. Apríl 2003

  - Spôsob odovzdania: aktualizácia web-u, program

- Stav úloh z posledného stretnutia:

- Ivan Varga, Martin Prokša, Martin Zeman  - Implementácia a testovanie nových algoritmov na delenie

  - Implementovaná a syntetizovaná delička

  - Implementovaný blok vytvárajúci dešifrovacie kľúče

- Viliam Otepka – implementácia nástroja na automatické generovanie testovacích vzoriek

  - Nástroj je implementovaný

  - Aktualizovaná stránka

Vypracoval: Bc.Viliam Otepka