Podpora zabezpečenia štúdia predmetov

Tvorba rozvrhu

Dokumentácia k riadeniu projektu

Obsah

1	Úvod	1-1

2	Ponuka	2-1

3	Rozdelenie úloh	3-1

3.1	Rozdelenie rolí	3-1

3.2	Zoznam vykonaných úloh	3-1

3.2.1	Bc. Jaroslav Jakubík	3-1

3.2.2	Bc. Milan Jamrich	3-2

3.2.3	Bc. Pavol Kuľka	3-2

3.2.4	Bc. Szabolcs Puskás	3-3

3.2.5	Bc. Marián Sedláček	3-3

4	Plán projektu	4-1

4.1	Hrubý plán projektu	4-1

4.2	Podrobný plán projektu	4-2

5	Zápisnice zo stretnutí	5-1

5.1	Zápisnica zo stretnutia č. 1	5-1

5.2	Zápisnica zo stretnutia č. 2	5-3

5.3	Zápisnica zo stretnutia č. 3	5-6

5.4	Zápisnica zo stretnutia č. 4	5-9

5.5	Zápisnica zo stretnutia č. 5	5-12

5.6	Zápisnica zo stretnutia č. 6	5-16

6	Záver	6-1

7	Prílohy	7-1

# Úvod

Tento dokument sa nezaoberá riešením tímového projektu s názvom Podpora zabezpečenia štúdia predmetov (Tvorba rozvrhu), t.j. neobsahuje dokumentáciu k fázam riešenia projektu (analýza, špecifikácia, návrh, implementácia, overenie riešenia a apod.), ale obsahuje materiály súvisiace s riadením tohto projektu a prácou jednotlivých členov tímu ako aj s prácou tímu ako celku.

Obsahuje ponuku, ktorú vypracoval tím k tomuto projektu, na základe ktorej mu bol projekt pridelený (kapitola 2 Ponuka), rozdelenie úloh členov tímu (kapitola 3 Rozdelenie úloh), hrubý plán projektu na zimný semester (kapitola 4.1 Hrubý plán projektu), podrobný plán projektu na zvyšok zimného semestra (kapitola 4.2 Porobný plán projektu) metodiku tvorby dokumentácie (kapitola 5 Metodika tvorby dokumentov) a zápisy zo stretnutí členov tímu (kapitola 6 Zápisnice zo stretnutí).

Pri vytváraní tohto dokumentu sme boli ovplyvnený podobnými dokumentmi z minulých rokov.

# Ponuka

Ponuka k projektu Podpora zabezpečenia štúdia predmetov (Tvorba rozvrhu) sa nachádza v prílohe A v pôvodnom stave. Čiže v stave ako bola odovzdaná na posúdenie v treťom týždni zimného semestra v školskom roku 2003/2004.

# Rozdelenie úloh

## Rozdelenie rolí

Počas práce na projekte v prvých týždňoch zimného semestra sa postupne vyprofilovali jednotlivé roly pre členov tímu. Toto rozdelenie rolí sa v budúcnosti môže pozmeniť na základe nových skúseností získaných z ďalších etáp práce na projekte. Súčastné rozdelenie je nasledovné :

| Bc. Milan Jamrich | vedúci tímu, integrátor dokumentácie |
| --- | --- |
| Bc. Jaroslav Jakubík | funkcionálna stránka systému |
| Bc. Szabolcs Puskás | dátová a vizuálna stránka systému |
| Bc. Pavol Kuľka | funkcionálna stránka systému |
| Bc. Marián Sedláček | vizuálna stránka systému, správca tímovej web stránky |

## Zoznam vykonaných úloh

Plán úloh zahŕňa všetky konkrétne úlohy vrámci tohto projektu, ktoré boli zadané jednotlivým členom tímu. Prvá položka (Zadané) určuje pridelený čas na úlohu od-do v týždňoch, druhá stručný popis úlohy, tretia stav plnenia úlohy, štvrtá určuje týždeň ukončenia úlohy.

### Bc. Jaroslav Jakubík

| Zadané | Popis úlohy | Stav | Ukončené |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-4t. | Preštudovať opis problémovej oblasti v získaných dokumentáciách. | splnené | 4t. |
| 3-4t. | Naštudovať dátový model systému ŠTUDENT. | splnené | 4t. |
| 3-4t. | Zápis z prvého stretnutia a vytvorenie šablóny pre zápisy. | splnené | 4t. |
| 4-5t. | Analýza dvoch existujúcich informačných systémov pre podporu tvorby rozvrhov. | splnené | 5t. |
| 5-6t. | Vytvorenie scenárov použitia pre rolu Tvorcu. | splnené | 6t. |
| 6-7t. | Dopracovanie svojich prípadov použitia po formálnej stránke a zakomponovať do nich pripomienky z celotímovej diskusie. | splnené | 7t. |
| 7-8t. | Spojenie a zjednotenie všetkých prípadov použitia spolu s opisom jednotlivých hráčov v systéme. | splnené | 8t. |
| 7-8t. | Vytvoriť diagram prípadov použitia (Use case diagram). | splnené | 8t. |
| 7-8t. | Každý člen tímu má vytvoriť katalóg požiadaviek pre hráča, ktorého opisoval v prípadoch použitia. | splnené | 8t. |
| 7-8t. | Každý člen tímu pošle do stredy 5.11.2003 kompletné prípady použitia, ktoré vytvoril Jaroslavovi Jakubíkovi. | splnené | 8t. |

### Bc. Milan Jamrich

| Zadané | Popis úlohy | Stav | Ukončené |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-4t. | Preštudovať opis problémovej oblasti v získaných dokumentáciách | splnené | 4t. |
| 3-4t. | Naštudovať dátový model systému ŠTUDENT | splnené | 4t. |
| 4-6t. | Spracovanie kapitol úvod, analýza | splnené | 6t. |
| 4-6t. | Vytvorenie semestrálneho plánu činnosti tímu | splnené | 6t. |
| 5-6t. | Vytvorenie scenárov použitia pre Administrátor prípravnej fázy | splnené | 6t. |
| 6-7t. | Dopracovanie svojich prípadov použitia po formálnej stránke a zakomponovať do nich pripomienky z celotímovej diskusie | splnené | 7t. |
| 6-7t. | Dokončenie kapitoly úvod, analýza | splnené | 7t. |
| 7-8t. | Pokračovanie v písaní dokumentácie, všeobecný opis diagramu prípadov použitia a dátového modelu. Dopracovanie doterajšej dokumentácie a príprava na odovzdanie v piatok 14.11.2003. | splnené | 8t. |
| 7-8t. | Každý člen tímu má vytvoriť katalóg požiadaviek pre hráča, ktorého opisoval v prípadoch použitia. | splnené | 8t. |
| 7-8t. | Každý člen tímu pošle do stredy 5.11.2003 kompletné prípady použitia, ktoré vytvoril Jaroslavovi Jakubíkovi. | splnené | 8t. |

### Bc. Pavol Kuľka

| Zadané | Popis úlohy | Stav | Ukončené |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-4t. | Preštudovať opis problémovej oblasti v získaných dokumentáciách. | splnené | 4t. |
| 3-4t. | Naštudovať dátový model systému ŠTUDENT. | splnené | 4t. |
| 4-5t. | Spracovanie zápisu zo stretnutia 20.10.2003. | splnené | 5t. |
| 4-5t. | Spracovanie zápisu zo stretnutia 21.10.2003. | splnené | 5t. |
| 5-6t. | Vytvorenie scenárov použitia pre rolu Tvorcu (vytváranie rozvrhu prednášok). | splnené | 6t. |
| 6-7t. | Dopracovanie svojich prípadov použitia po formálnej stránke a zakomponovať do nich pripomienky z celotímovej diskusie. | splnené | 7t. |
| 7-8t. | Vytvorenie architektúry systému s popisom. | splnené | 8t. |
| 7-8t. | Spracovanie katalógu požiadaviek. | splnené | 8t. |
| 7-8t. | Každý člen tímu má vytvoriť katalóg požiadaviek pre hráča, ktorého opisoval v prípadoch použitia. | splnené | 8t. |
| 7-8t. | Každý člen tímu pošle do stredy 5.11.2003 kompletné prípady použitia, ktoré vytvoril Jaroslavovi Jakubíkovi. | splnené | 8t. |

### Bc. Szabolcs Puskás

| Zadané | Popis úlohy | Stav | Ukončené |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-4t. | Preštudovať opis problémovej oblasti v získaných dokumentáciách. | splnené | 4t. |
| 3-4t. | Analyzovať systém ŠTUDENT, vytvoriť dátový model a kópiu systému ŠTUDENT pre potreby tímu. | splnené | 4t. |
| 4-5t. | Analýza entitno-relačného diagramu informačného systému "študent". | splnené | 5t. |
| 5-6t. | Vytvorenie scenárov použitia pre rolu Administrátor, Pedagóg, Študent a Pracovník sekretariátu škol.y | splnené | 6t. |
| 6-7t. | Dopracovanie svojich prípadov použitia po formálnej stránke a zakomponovať do nich pripomienky z celotímovej diskusie. | splnené | 7t. |
| 6-7t. | Návrhy formy pripomienok od študentov a garanta predmetu. | splnené | 7t. |
| 7-8t. | Identifikácia všetkých údajových entít v systéme, vytvorenie dátového modelu na logickej úrovni a popis dátového modelu. | splnené | 8t. |
| 7-8t. | Každý člen tímu má vytvoriť katalóg požiadaviek pre hráča, ktorého opisoval v prípadoch použitia. | splnené | 8t. |
| 7-8t. | Každý člen tímu pošle do stredy 5.11.2003 kompletné prípady použitia, ktoré vytvoril Jaroslavovi Jakubíkovi. | splnené | 8t. |

### Bc. Marián Sedláček

| Zadané | Popis úlohy | Stav | Ukončené |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-4t. | Preštudovať opis problémovej oblasti v získaných dokumentáciách. | splnené | 4t. |
| 3-4t. | Analyzovať systém ŠTUDENT, vytvoriť dátový model a kópiu systému ŠTUDENT pre potreby tímu. | splnené | 4t. |
| 3-4t. | Vytvoriť prototyp internetovej prezentačnej stránky. | splnené | 4t. |
| 4-5t. | Vytvorenie konečnej verzie web prezentácie tímu číslo 4. | splnené | 5t. |
| 5-6t. | Vytvorenie prezentačného plagátu tímu. | splnené | 6t. |
| 6-7t. | Vytvorenie prípadov použitia pre tvorbu rozvrhu skúšok. | splnené | 7t. |
| 7-8t. | Vytvorenie časti „Riadenie projektu“ do odovzdávanej dokumentácie. | splnené | 8t. |
| 7-8t. | Aktualizácia prezentačnej web stránky. | splnené | 8t. |
| 7-8t. | Každý člen tímu má vytvoriť katalóg požiadaviek pre hráča, ktorého opisoval v prípadoch použitia. | splnené | 8t. |
| 7-8t. | Každý člen tímu pošle do stredy 5.11.2003 kompletné prípady použitia, ktoré vytvoril Jaroslavovi Jakubíkovi. | splnené | 8t. |

# Plán projektu

## Hrubý plán projektu

Aktuálny plán smerovania projektu, ktorý na základnej úrovni granularity vymedzuje jednotlivé úlohy priebežnej činnosti na projekte v rámci zimného semestra školského roku 2003/2004. Plán bol vytvorený v štvrtom týždni zimného semestra 2003/2004 na základe zverejneného harmonogramu pre tímové projekty a spoločného tímového konsenzu na jednom zo stretnutí. Odráža všetky dôležité fázy životného cyklu softvérového systému, ktoré je nutné pokryť.

| Týždeň | Úlohy |
| --- | --- |
| 4. | - analýza pripomienok ku vypracovanej ponuke - analýza problémového prostredia, základných požiadaviek kladených na systém, východísk projektu - vytvorenie základnej kostry tímovej web stránky - analýza dokumentácií tímov z predchádzajúcich rokov |
| 5. | - analýza podobných existujúcich informačných systémov - vytvorenie kontextu analyzovaného systému - špecifikácia funkcionálnych požiadaviek vzhľadom na tvorbu semestrálneho rozvrhu - tvorba katalógu požiadaviek a prípadov použitia systému - analýza vstupných dátových zdrojov systému |
| 6. | - pripomienkovanie už spracovaných funkcionálnych požiadaviek - špecifikácia funkcionálnych požiadaviek vzhľadom na tvorbu skúškového rozvrhu - tvorba katalógu požiadaviek a prípadov použitia systému - dokončenie fázy dokumentácie úvod + analýza |
| 7. | - pripomienkovanie všetkých spracovaných funkcionálnych požiadaviek - vytvorenie finálnej verzie katalógu požiadaviek a diagramu prípadov použitia (use case diagram) ako funkcionálneho modelu na špecifikáciu a spracovanie funkcionálnych požiadaviek - návrh dátového modelu systému na logickej úrovni v spolupráci s kooperujúcim tímom - spracovanie navrhnutého dátového modelu vo forme diagramu modelu údajov |
| 8. kontrolný bod | - pripomienkovanie dátového modelu - zapracovanie pripomienok do logického dátového modelu a jeho transformácia na fyzickú úroveň - návrh architektúry systému vychádzajúci z doteraz špecifikovaných funkcionálnych požiadaviek a dát systému - skompletizovanie dokumentu tykajúceho sa časti riadenia projektu - skompletizovanie dokumentu analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu systému a jeho odovzdanie v dvoch kópiách |

| 9. kontrolný bod | - vypracovanie a odovzdanie posudku k dokumentácii ku fázam analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu kooperujúceho tímu - návrh a tvorba prezentácie aktuálneho stavu riešenia projektu - návrh a vytvorenie štýlov (šablón) používaných pri návrhu a prototypovaní používateľského rozhrania systému vo forme obrazoviek |
| --- | --- |
| 10. | - analýza pripomienok vedúceho projektu a posudku ku odovzdanej prvej fáze projektu - prediskutovanie databázovej platformy, potencionálnych implementačných technológií a štýlov navrhnutých pre používateľské rozhranie - návrh a prototypovanie obrazoviek používateľského rozhrania - implementácia (prototypovanie) dátového modelu |
| 11. | - testovanie prototypu dátového modelu - pripomienkovanie navrhnutých obrazoviek používateľského rozhrania - zapracovanie pripomienok do návrhu obrazoviek - prototypovanie prepojenia implementovaných obrazoviek s operáciami nad databázou |
| 12. kontrolný bod | - dokončenie fázy implementácie (prototypovania) - vytvorenie používateľskej príručky ku prototypu - skompletizovanie dokumentácie projektu - skompletizovanie dokumentácie ku fáze riadenia projektu - odovzdanie projektovej dokumentácie a prototypu v dvoch kópiách |
| 13. kontrolný bod | - vypracovanie a odovzdanie posudku ku projektovej dokumentácii kooperujúceho tímu - návrh a realizovanie prezentácie prototypu a aktuálneho stavu riešenia projektu |

## Podrobný plán projektu

Činnosť tykajúca sa práce na projekte bude v zvyšných týždňoch zimného semestra organizovaná a riadená na základe tohoto predkladaného podrobného plánu. Tento vychádza jednoznačne z plánu projektu na najvyššej hierarchii vytvoreného na smerovanie projektu v celom zimnom semestri. Ku jednotlivým úlohám nie je zatiaľ priradená zodpovednosť konkrétnych členov tímu za ich plnenie. Táto sa presne špecifikuje na jednotlivých stretnutiach tímu a bude zapísaná v zápisoch z týchto stretnutí.

| Týždeň | Úlohy |
| --- | --- |
| 9. kontrolný bod | - vypracovanie a odovzdanie posudku k dokumentácii ku fázam analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu kooperujúceho tímu, zameranie sa na zhodnotenie formálnej a obsahovej stránky projektovej dokumentácie - návrh a tvorba prezentácie aktuálneho stavu riešenia projektu v rámci predmetu Riadenie projektov v informatike, cieľom bude odprezentovať zatiaľ zrealizovanú prácu na projekte a ďalšie smerovanie projektu - návrh a vytvorenie štýlov (šablón) používaných pri návrhu a prototypovaní používateľského rozhrania systému vo forme obrazoviek, čiže vytvorenie konkrétnej štábnej kultúry, ktorú bude tím používať pri prototypovaní a neskôr aj samotnej implementácii obrazoviek rozhrania |
| 10. | - analýza pripomienok vedúceho projektu a posudku ku odovzdanej prvej fáze projektu, zhodnotenie príčin vzniknutých nedostatkov a ich odstránenie - prediskutovanie databázovej platformy, potencionálnych implementačných technológií (vzhľadom na technologické možnosti prostredia nasadenia systému a odporúčaní jednotlivých zodpovedných osôb) a štýlov navrhnutých pre používateľské rozhranie - návrh a prototypovanie obrazoviek používateľského rozhrania čo najlepšie odrážajúcich identifikované prípady použitia a vzájomnú interakciu systém – používateľ, pri prototypovaní sa bude vychádzať z už navrhnutých šablón obrazoviek - implementácia (prototypovanie) dátového modelu na konkrétnej zvolenej platforme, čiže vytvorenie DDL (data definition language) skriptov a naplnenie databázy údajmi |
| 11. | - testovanie vytvoreného prototypu dátového modelu prostredníctvom konkrétnych výberov (select) nad databázou - pripomienkovanie navrhnutých obrazoviek používateľského rozhrania - zapracovanie pripomienok do návrhu obrazoviek - prototypovanie prepojenia implementovaných obrazoviek s operáciami nad implementovanou databázou, čiže v skutočnosti fáza implementovania celého prototypu, kde však operácie na databázou a odovzdávanie riadenie systému cez obrazovky používaľského rozhrania budú zatiaľ vzhľadom na zložitosť systému separované |

| 12. kontrolný bod | - dokončenie fázy implementácie (prototypovania) - vytvorenie používateľskej príručky ku prototypu - skompletizovanie dokumentácie projektu, integrácia projektovej dokumentácie - skompletizovanie dokumentácie ku fáze riadenia projektu - odovzdanie projektovej dokumentácie a prototypu v dvoch kópiách |
| --- | --- |
| 13. kontrolný bod | - vypracovanie a odovzdanie posudku ku projektovej dokumentácii kooperujúceho tímu - návrh a realizovanie prezentácie prototypu a aktuálneho stavu riešenia projektu, prezentácia bude zameraná predovšetkým na predvedenia vzájomného prepojenia implementovanej databázy a prechodu jednotlivými obrazovkami rozhrania |

# Zápisnice zo stretnutí

Členovia tímu sa stretávajú minimálne raz za týždeň. Na týchto stretnutiach konzultujú riešenie projektu, aktuálny stav projektu, rozdeľujú si úlohy a vyhodnocujú ich plnenie.

Stretnutia vedie kapitán tímu, ktorý určuje jeho hlavný obsahový rámec a vždy na začiatku stretnutia poverí jedného z tímových kolegov vytvorením zápisnice z daného stretnutia. Zvyčajne úloha zapisovať záznam zo stretnutia rotuje medzi jednotlivými členmi tímu.

Na niektorých stretnutiach býva prítomný aj pedagogický vedúci projektu, zadávateľ úlohy, Ing. Miroslav Galbavý. S ním konzultujeme naše návrhy riešenia projektu a budúce kroky riešenia.

## Zápisnica zo stretnutia č. 1

| Dátum: | 13. 10. 2003 |
| --- | --- |
| Čas ( od – do ): | 14:00 – 15:10 |
| Miesto: | FEI STU Bratislava, miestnosť DE 300 |
| Zápisoval: | Bc. Jaroslav Jakubík |
| Tím: | Ambivalentní melancholici( Tím č. 4 ) |
| Projekt: | Predmety - Tvorba rozvrhu |
| Prítomný: | Ing. Miroslav Galbavý |
|  | Bc. Jaroslav Jakubík |
|  | Bc. Milan Jamrich |
|  | Bc. Pavol Kuľka |
|  | Bc. Szabolcs Puskás |
|  | Bc. Marián Sedláček |
| Téma stretnutia: | Organizačné pokyny + základné informácie |

1	POPIS STRETNUTIA

Zhodnotenie ponuky

Ing. Galbavý konkretizoval pripomienky k ponuke. Dohodli sme sa, že systém bude vyvíjaný podľa predloženej ponuky a teda na operačnom systéme LINUX, s použitím APACHE WEB SERVER s modulom pre PHP. Samotná databáza bude vytváraná a prevádzkovaná na MYSQL servery.

Východiská projektu

Ing. Galbavý nás oboznámil s východiskami projektu a podobnými už realizovanými projektmi.

Diskutovali sme o prepojení súčastného systému ŠTUDENT a nášho vytváraného systému. Zistili sme, že samotný systém ŠTUDENT bude slúžiť najmä ako zdroj dát.

Získali sme dva predchádzajúce projekty zaoberajúce sa vytváraním informačného systému katedry a fakulty. V získaných projektoch sa chceme zamerať najmä na analýzu problémového prostredia.

Spolupracujúce tímy

Dohodli sme sa, že pri vývoji jadra systému budeme konzultovať svoje rozhodnutia s tímom číslo 2., ktorý pracuje na projekte Podpora zabezpečenia štúdia predmetov (PREDMETY) na časti „Vyhodnocovanie štúdia predmetov“.

Globálne ciele a úlohy

Do 15. decembra 2003 chceme analyzovať existujúci stav, existujúce systémy, proces tvorby rozvrhu, preskúmať možné alternatívy riešenia, navrhnúť jadro systému použiteľne pre náš projekt ale i pre časť „Vyhodnocovanie štúdia predmetov“ a vytvoriť prototyp používateľského rozhrania.

Správou tímovej web prezentácie bol poverený Bc. Marián Sedláček.

Vedením tímu bol poverený Bc. Milan Jamrich.

2	ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

Nasledujúce dohodnuté stretnutie bude 20.10.2003.

Preštudovať opis problémovej oblasti v získaných dokumentáciách.

(zodp. J. Jakubík, M. Jamrich, P. Kuľka, S. Puskás, M. Sedláček)

Analyzovať systém ŠTUDENT, vytvoriť dátový model a kópiu systému ŠTUDENT pre potreby tímu.

( zodp. S. Puskás )

Naštudovať dátový model systému ŠTUDENT.

(zodp. J. Jakubík, M. Jamrich, P. Kuľka, M. Sedláček )

Zápis z prvého stretnutia a vytvorenie šablóny pre zápisy

( zodp. J. Jakubík )

## Zápisnica zo stretnutia č. 2

| Dátum: | 20. 10. 2003 |
| --- | --- |
| Čas (od – do): | 16:00 – 18:00 |
| Miesto: | FEI STU Bratislava, miestnosť DE 300 |
| Zápisoval: | Bc. Pavol Kuľka |
| Tím: | Ambivalentní melancholici (Tím č. 4) |
| Projekt: | Predmety - Tvorba rozvrhu |
| Prítomný: | Ing. Miroslav Galbavý |
|  | Bc. Jaroslav Jakubík |
|  | Bc. Milan Jamrich |
|  | Bc. Pavol Kuľka |
|  | Bc. Szabolcs Puskás |
|  | Bc. Marián Sedláček |
| Téma stretnutia: | Prvotné požiadavky na vytváraný systému |

1	POPIS STRETNUTIA

Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Bc Jakubík

  - vypracoval zápis zo stretnutia z 13.10.2003

  - oboznámil tím s osobným pohľadom na funkcionalitu systému

- Bc. Sedláček

  - vytvoril prvotnú verziu web prezentácie tímu číslo 4. http://www.denzel.host.sk/team04/

  - oboznámil tímu s osobným pohľadom na funkcionalitu systému

- Bc. Jamrich

  - oboznámil tím s priebežným obsahom a kapitolami dokumentácie

  - oboznámil tímu s osobným pohľadom na funkcionalitu systému

- Bc. Puskas, Bc. Kuľka

  - identifikácia entít z informačného systému „študent“ používaného na FEI STU Bratislava

  - oboznámenie tímu s osobným pohľadom na funkcionalitu systému

##### Úrovne plánovania rozvrhu

Diskusia členov tímu o úrovni plánovania rozvrhu. Plánovanie rozvrhu na úrovni jednotlivcov verzus plánovanie rozvrhu na úrovni krúžkov.

Na základe praktických skúseností Ing. Galbavého a následnej diskusie sme sa zhodli, že prvoradou je podpora rozvrhu na úrovni krúžkov. Plánovanie rozvrhu na úrovni študentov – jednotlivcov sa bude riešiť dodatočne.

##### Požiadavky na „krúžok“

Diskusia o prideľovaní študentov do „krúžkov“ a o študentoch, ktorý opakujú predmety z predchádzajúcich ročníkov – ďalej „repetenti“.

Zhodli sme sa, že časový rozvrh pre „repetentov“ bude vytváraný až po vytvorení rozvrhu príslušného ročníka, z ktorého predmet(y) opakujú.

##### Požiadavky na vyučovací predmet

Diskusia o časovej, priestorovej a technickej náročnosti predmetu. O garantoch predmetov, prednášajúcich, cvičiacich.

Všetci členovia sa zhodli, že tvorca rozvrhu bude mať pri prideľovaní miestnosti predmetu k dispozícii iba tie miestnosti, ktoré vyhovujú predvoleným, časovým, priestorovým a technickým požiadavkám daného predmetu. Vytváraný systém by mal zahŕňať aj podporu vyhodnocovania a sledovania časového harmonogramu pedagógov.

##### Požiadavky na vytváranie rozvrhu

Diskusia postupnosti krokov pri vytváraní rozvrhu.

Vychádzajúc z praktických skúsenosti Ing. Galbavého sme sa zhodli, že postup pri vytváraní rozvrhu bude nasledovný : vytvorenie úplného rozvrhu všetkých prednášok, vytvorenie úplného rozvrhu všetkých cvičení, pridelenie krúžkov jednotlivým cvičeniam, pridelenie cvičenia „repetentom“ alebo cvičenie krúžku „repetentov“, pridelenie prednášajúcich a cvičiacich pedagógov. Pri samotnom vytváraní rozvrhu sme sa zhodli aj na možnosti spätného návratu.

##### Podsystém pre tvorbu časových rozvrhov

Diskusia o potrebe vytvorenie podsystému pre vizuálnu podporu časových rozvrhov – „časových rastrov“.

Tvorbu podsystému, ktorý by umožňoval sledovať aj čiastočné výstupy systému uvítali všetci členovia tímu.

2	ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

Nasledujúce dohodnuté stretnutie bude 27.10.2003

- Bc Jakubík

  - analýza dvoch existujúcich informačných systémov pre podporu tvorby rozvrhov

- Bc. Sedláček

  - vytvorenie konečnej verzie web prezentácie tímu číslo 4.

- Bc. Jamrich

  - dokončenie kapitoly úvod, analýza

  - vytvorenie semestrálneho plánu činnosti tímu

- Bc. Puskas

  - analýza entitno - relačného diagramu informačného systému „študent“

- Bc. Kuľka

  - spracovanie zápisu zo stretnutia  20.10.2003

## Zápisnica zo stretnutia č. 3

| Dátum: | 21. 10. 2003 |
| --- | --- |
| Čas (od – do): | 19:00 – 20:00 |
| Miesto: | B4-52, ŠD Mladosť, Bratislava |
| Zápisoval: | Bc. Pavol Kuľka |
| Tím: | Ambivalentní melancholici (Tím č. 4) |
| Projekt: | Predmety - Tvorba rozvrhu |
| Prítomný: |  |
|  | Bc. Jaroslav Jakubík |
|  | Bc. Milan Jamrich |
|  | Bc. Pavol Kuľka |
|  | Bc. Szabolcs Puskás |
| Téma stretnutia: | Roly používateľov, scenáre použitia |

1	POPIS STRETNUTIA

##### Identifikácia rôl používateľov systému

Po vzájomnej diskusii sme sa zhodli na piatich rolách používateľov nami vytváraného systému.

Pomenovali sme ich nasledovne: Administrátor, Administrátor prípravnej fázy, Pedagóg, Študent, Pracovník / pracovníčka sekretariátu školy  a Tvorca rozvrhu.

##### Stručný popis jednotlivých rôl používateľov

##### Administrátor

- pridávanie a správa používateľov systému

##### Administrátor prípravnej fázy

- správa krúžkov

- správa miestností

- kontrola predmetov (či sa daný predmet otvára na základe dostatočného poctu zapísaných študentov)

- pridávanie garantov, prednášajúcich a cvičiacich ku predmetom a špecifikovanie požadovanej vyťaženosti daného pedagóga

##### Pedagóg

-	zobrazenie osobného rozvrhu, rozvrhu krúžkov ktoré vyučuje, rozvrhu odborov a ročníkov ktoré vyučuje

-	špeciálny typ pedagóga bude garant predmetu s nasledujúcimi právomocami

  - vytvorenie potencionálnej množiny miestností určených na prednášky a cvičenia

  - zadávanie a štatistické vyhodnocovanie vyťaženosti učiteľov predmetu, ktorého je garantom

##### Študent

- zobrazenie osobného rozvrhu, rozvrhu krúžku do ktorého je pridelený, rozvrhu odboru a ročníka ktorý navštevuje

##### Pracovník/pracovníčka sekretariátu školy (ďalej len Pracovník sekretariátu školy)

- zobrazenie rozvrhov miestností a rozvrhov podľa ročníkov / krúžkov / odborov  vo forme formulárov na tlač

##### Tvorca rozvrhu (ďalej len Tvorca)

- vytváranie rozvrhu sledovaním nasledujúcich krokov

  - vytvorenie rozvrhu prednášok

    - vytvorenie úplného rozvrhu prednášok postupne podľa poradia ročníkov (1., 2., 3., …) s možnosťou návratu o ľubovoľný počet krokov

    - potvrdenie platnosti rozvrhu prednášok

  - vytvorenie rozvrhu cvičení

    - vytvorenie úplného rozvrhu cvičení podľa počtu krúžkov s možnosťou návratu o ľubovoľný počet krokov

    - potvrdenie platnosti rozvrhu cvičení

  - priradenie krúžkov

    - priradenie konkrétnych krúžkov jednotlivým termínom cvičení s možnosťou návratu o ľubovoľný počet krokov

    - potvrdenie platnosti rozvrhu cvičení

-	priradenie pedagógov prednáškam a cvičeniam

- odobratie krúžku z kvanta, odobratie jedinca z kvanta, odobratie pedagóga z kvanta, zrušenie celého cvičenia, alebo prednášky z kvanta a jeho presun na iné miesto (to iste s pridaním)

- prezeranie rozvrhov

2	ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

Nasledujúce dohodnuté stretnutie bude 27.10.2003

- Bc Jakubík

  - vytvorenie scenárov použitia pre rolu Tvorcu (vytváranie rozvrhu cvičení a pridelenie pedagógov prednáškam a cvičeniam)

- Bc. Sedláček

  - vytvorenie prezentačného plagátu tímu

  - aktualizácia prezentačného webu

- Bc. Jamrich

  - vytvorenie scenárov použitia pre Administrátor prípravnej fázy

- Bc. Puskas

  - vytvorenie scenárov použitia pre rolu Administrátor, Pedagóg, Študent a Pracovník sekretariátu školy

- Bc. Kuľka

  - spracovanie zápisu zo stretnutia  21.10.2003

  - vytvorenie scenárov použitia pre rolu Tvorcu (vytváranie rozvrhu prednášok)

## Zápisnica zo stretnutia č. 4

| Dátum: | 27. 10. 2003 |
| --- | --- |
| Čas (od – do): | 14:45 – 18:30 |
| Miesto: | FEI STU Bratislava, miestnosť CD35 a SŠ |
| Zápisoval: | Bc. Marián Sedláček |
| Tím: | Ambivalentní melancholici (Tím č. 4) |
| Projekt: | Predmety - Tvorba rozvrhu |
| Prítomný: | Ing. Miroslav Galbavý |
|  | Bc. Jaroslav Jakubík |
|  | Bc. Milan Jamrich |
|  | Bc. Pavol Kuľka |
|  | Bc. Szabolcs Puskás |
|  | Bc. Marián Sedláček |
| Téma stretnutia: | Prípady použitia a tvorba rozvrhu skúšok |

1	POPIS STRETNUTIA

##### Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Bc Jakubík

  - analyzoval dva existujúce informačné systémy pre podporu tvorby rozvrhov

  - vytvoril požadované opisy prípadov použitia

- Bc. Sedláček

  - dokončil návrh tvorbu web stránky

  - vytvoril plagát tímu č.4

- Bc. Puskas

  - vytvoril požadované opisy prípadov použitia

  - analyzoval a spracoval existujúci systém ŠTUDENT

- Bc. Jamrich

  - nestihol dokončiť kapitoly úvod a analýza

  - vytvoril požadované opisy prípadov použitia

  - vytvoril semestrálny plán pre celý tím

- Bc. Kuľka

  - spracoval zápisy z dvoch posledných stretnutí

  - vytvoril požadované opisy prípadov použitia

##### Analýza prípadov použitia

Každý člen tímu poverený vypracovaním prípadov použitia pre jednotlivých hráčov prezentoval svoje návrhy pred celým tímom a Ing. Galbavým. Na základe diskusie a pripomienok pedagogického vedúceho sme došpecifikovali vlastnosti jednotlivých scenárov a zosumarizovali návrh na riešenie semestrálneho rozvrhu prednášok a cvičení.

##### Požiadavky na rozvrh skúšok

Vytváranie rozvrhu skúšok bude veľmi podobné vytváraniu semestrálneho rozvrhu prednášok. Tvorca rozvrhu bude postupovať po jednotlivých ročníkoch od prvého až k piatemu. Pre každý vybraný ročník sa zoradia predmety podľa návštevnosti. Každý predmet bude mať ďalej dva termíny – riadny a opravný, resp. prvý a druhý.

Časové kvantum pre dĺžku trvania skúšky je ešte diskutabilné. Uvažujeme buď nad zachovaním pôvodného systému, t.j. 4 behy za deň po 3 hodinách. Prípadne navrhneme iné časové delenie behov.

Pri špecifických predmetoch, ktoré navštevuje veľa študentov, resp. viac paraleliek, sa pokúsime zakomponovať požiadavku, aby skúšky z tohto predmetu (napr. Matematická analýza I) boli vykonané v jeden deň. Priradenie dozor konajúcich učiteľov na jednotlivé miestnosti bude na základe odporúčaní garanta predmetu vykonané tvorcom rozvrhu. Pri predmetoch, ktoré navštevuje len veľmi malý počet študentov, systém ponechá väčšiu benevolenciu pre požiadavky garanta daného predmetu.

Systém bude spracovávať požiadavky profesorov a študentov. Garant daného predmetu bude môcť špeficikovať tri druhy časových pásiem (najviac výhodné dni, najmenej výhodné dni a zvyšok). Taktiež zadá požiadavky na miestnosti, pravdepodobnú dĺžku trvania skúšky a optimálny počet dní prípravy na skúšku pre študentov ( kvôli časovým rozostupom medzi jednotlivými skúškami).

Forma požiadaviek študentov je zatiaľ diskutabilná. Uvažujeme nad tromi možnosťami : 1. študenti podľa jednotlivých odborov zoradia predmety od najtažšieho po najlahší, 2. zadanie potrebných časových kvánt (rozostupov v dňoch)  medzi jednotlivými skúškami, 3. zadanie optimálnych dní pre konanie jednotlivých skúšok.

Taktiež uvažujeme nad štatistickými spracovaniami konaných skúšok za jednotlivé roky, resp. semestre. Tieto informácie by mohol tvorca rozvhu v budúcnosti využiť na stanovovanie termínov skúšok (napr. potrebné časové rozostupy, pravdepoodbná dĺžka konania, percento študentov, ktorí nezískali zápočet, atď)

2	ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

Nasledujúce dohodnuté stretnutie bude 3.11.2003

- Bc Jakubík

  - dopracovanie prípadov použitia po formálnej stránke  a zakomponovať do nich pripomienky z celotímovej diskusie

- Bc. Sedláček

  - aktualizácia web-stránky

  - vytvorenie prípadov použitia pre rozvrh skúšok

  - spracovanie zápisu z tohto stretnutia

- Bc. Jamrich

  - dokončenie kapitoly úvod, analýza

  - dopracovanie prípadov použitia po formálnej stránke  a zakomponovať do nich pripomienky z celotímovej diskusie

- Bc. Puskas

  - dopracovanie prípadov použitia po formálnej stránke  a zakomponovať do nich pripomienky z celotímovej diskusie

  - návrhy formy pripomienok od študentov  a garanta predmetu

- Bc. Kuľka

  - dopracovanie prípadov použitia po formálnej stránke  a zakomponovať do nich pripomienky z celotímovej diskusie

## Zápisnica zo stretnutia č. 5

| Dátum: | 3. 11. 2003 |
| --- | --- |
| Čas (od – do): | 15:00 – 18:00 |
| Miesto: | FEI STU Bratislava, miestnosť CD35 a SŠ |
| Zápisoval: | Bc. Szabolcs Puskás |
| Tím: | Ambivalentní melancholici (Tím č. 4) |
| Projekt: | Predmety - Tvorba rozvrhu |
| Prítomný: | Ing. Miroslav Galbavý |
|  | Bc. Jaroslav Jakubík |
|  | Bc. Milan Jamrich |
|  | Bc. Pavol Kuľka |
|  | Bc. Szabolcs Puskás |
|  | Bc. Marián Sedláček |
| Téma stretnutia: | Prípady použitia, dokumentácia |

1	POPIS STRETNUTIA

##### Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Všetky úlohy z predchádzajúceho stretnutia boli splnené

| Meno | Dátum |
| --- | --- |
| Jaroslav Jakubík | 3.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| splnená | dopracovanie prípadov použitia po formálnej stránke a zakomponovať do nich pripomienky z celotímovej diskusie |

| Meno | Dátum |
| --- | --- |
| Marián Sedláček | 3.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| splnená | aktualizácia web stránky |
| splnená | vytvorenie prípadov použitia pre rozvrh skúšok |
| splnená | spracovanie zápisu z tohto stretnutia |

| Meno | Dátum |
| --- | --- |
| Milan Jamrich | 3.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| splnená | dokončenie kapitoly úvod, analýza |
| splnená | dopracovanie prípadov použitia po formálnej stránke a zakomponovať do nich pripomienky z celotímovej diskusie |

| Meno | Dátum |
| --- | --- |
| Szabolcs Pukás | 3.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| Splnená | dopracovanie prípadov použitia po formálnej stránke a zakomponovať do nich pripomienky z celotímovej diskusie |
| Splnená | návrhy formy pripomienok od študentov a garanta predmetu |

| Meno | Dátum |
| --- | --- |
| Pavol Kuľka | 3.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| Splnená | dopracovanie prípadov použitia po formálnej stránke a zakomponovať do nich pripomienky z celotímovej diskusie |

##### Téma stretnutia

Na stretnutí sme sa zaoberali sumarizáciou prípadov použitia. Každý člen tímu predstavil svoje prípady použitia z problematiky tvorby skúškového rozvrhu ostatným členom tímu. Vzniknuté nezrovnalosti boli vyjasnené a po konzultácii s Ing. Galbavým sme uzavreli tvorbu prípadov použitia.

Prípady použitia boli doplnené iba v jednom bode. Pre hráča garant pribudla povinnosť určiť dátum, kedy sa môže skúška najskôr vykonať. Tento atribút bolo treba doplniť vzhľadom na to, že termín niektorej skúšky môže byť ovplyvnený predchádzajúcim odovzdaním nejakého zadania prípadne projektu, pričom dátum odovzdania môže byť až po začiatku skúškového obdobia. Takýto prípad môže nastať pri odovzdávaní záverečného projektu (prípadne iné).  V prípade ak garant nezadá dátum najskoršieho termínu konania sa skúšky považuje sa zaň dátum začiatku skúškového obdobia. Týmto bodom sme uzavreli tvorbu prípadov použitia a následne mal každý člen tímu do stredy 5.11.2003 prípady použitia, ktoré vytvoril poslať Jaroslavovi Jakubíkovi (úloha č. 5.1)

##### Forma dokumentácie

Vzhľadom na to, že dňa 14.11.2003 sa má priebežne odovzdať dokumentácia ujasnili sme si formu dokumentácie, ako jej technickej tak aj riadiacej časti. Vytvorením dokumentácie sa zaoberá Milan Jamrich a aj zjednotenie všetkých doteraz vytvorených častí je jeho úlohou (úloha č. 5.3).

Tvorbou riadiacej časti dokumentácie bol poverený Marián Sedláček (úloha č. 5.7). Riadiaca časť dokumentácie bude zložená z ponuky, ktorú sme vytvorili v 3 týždni semestra a uchádzali sme sa ňou o vypracovávanú tému. Ďalej bude obsahovať semstrálny plán, plán na bližšie obdobie štyroch týždňov a dlhodobé úlohy. Nasledovať bude zoznam úloh každého člena tímu, zápisy z jednotlivých stretnutí a nakoniec ohodnotenie jednotlivcov v tíme.

Vzhľadom na uzavretie časti špecifikácie sa v úlohách do ďalšieho stretnutia vyskytnú úlohy týkajúce sa hrubého návrhu, ktorý bude zahrnutý do technickej dokumentácie do 14.11.2003. Bude sa vytvárať diagram modelu údajov na logickej (následne fyzickej) úrovni s podrobným popisom jednotlivých entít, diagram prípadov použitia a architektúra systému. Po vytvorení bude model údajov poskytnutý aj spolupracujúcemu tímu, ktorý vypracováva časť „Vyhodnocovanie štúdia predmetov“, vzhľadom na to, že im budeme musieť poskytnúť niektoré naše údaje.

2	ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

Nasledujúce dohodnuté stretnutie bude 10.11.2003

| Meno | Dátum ukončenia úlohy |
| --- | --- |
| Jaroslav Jakubík | 10.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| 5.1 | spojenie a zjednotenie všetkých prípadov použitia spolu s opisom jednotlivých hráčov v systéme |
| 5.2 | vytvoriť diagram prípadov použitia (Use case diagram) |

| Meno | Dátum ukončenia úlohy |
| --- | --- |
| Milan Jamrich | 10.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| 5.3 | pokračovanie v písaní dokumentácie, všeobecný opis diagramu prípadov použitia a dátového modelu. Dopracovanie doterajšej dokumentácie a príprava na odovzdanie v piatok 14.11.2003 |

| Meno | Dátum ukončenia úlohy |
| --- | --- |
| Pavol Kuľka | 10.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| 5.4 | vytvorenie architektúry systému s popisom |
| 5.5 | spracovanie katalógu požiadaviek |

| Meno | Dátum ukončenia úlohy |
| --- | --- |
| Szabolcs Puskás | 10.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| 5.6 | identifikácia všetkých údajových entít v systéme, vytvorenie dátového modelu na logickej úrovni a popis dátového modelu |

| Meno | Dátum ukončenia úlohy |
| --- | --- |
| Marián Sedláček | 10.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| 5.7 | vytvorenie časti „Riadenie projektu“ do odovzdávanej dokumentácie |
| 5.8 | aktualizácia prezentačnej web stránky |

| Spoločné úlohy | Dátum ukončenia úlohy |
| --- | --- |
|  | 10.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| 5.9 | každý člen tímu má vytvoriť katalóg požiadaviek pre hráča, ktorého opisoval v prípadoch použitia |
| 5.10 | každý člen tímu pošle do stredy 5.11.2003 kompletné prípady použitia, ktoré vytvoril Jaroslavovi Jakubíkovi |

## Zápisnica zo stretnutia č. 6

| Dátum: | 10. 11. 2003 |
| --- | --- |
| Čas (od – do): | 15:00 – 18:30 |
| Miesto: | FEI STU Bratislava, miestnosť CD300 a SŠ |
| Zapisoval: | Bc. Milan Jamrich |
| Tím: | Ambivalentní melancholici (Tím č. 4) |
| Projekt: | Predmety - Tvorba rozvrhu |
| Prítomný: | Ing. Miroslav Galbavý |
|  | Bc. Jaroslav Jakubík |
|  | Bc. Milan Jamrich |
|  | Bc. Pavol Kuľka |
|  | Bc. Szabolcs Puskás |
|  | Bc. Marián Sedláček |
| Téma stretnutia: | dátový model, architektúra, technická platforma |

1	POPIS STRETNUTIA

##### Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Všetky úlohy z predchádzajúceho stretnutia boli splnené

| Meno | Dátum |
| --- | --- |
| Jaroslav Jakubík | 10.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| 5.1 | splnená |
| 5.2 | splnená |

| Meno | Dátum |
| --- | --- |
| Marián Sedláček | 10.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| 5.7 | splnená |
| 5.8 | splnená |

| Meno | Dátum |
| --- | --- |
| Milan Jamrich | 10.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| 5.3 | splnená |

| Meno | Dátum |
| --- | --- |
| Szabolcs Pukás | 10.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| 5.6 | splnená, naviac nastalo predĺženie tejto úlohy vzhľadom na skutočnosť, že dátový model bol na tomto stretnutí pripomienkovaný vedúcim projektu a jednotlivými členmi tímu, zakomponovanie identifikovaných zmien |

| Meno | Dátum |
| --- | --- |
| Pavol Kuľka | 10.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| 5.4 | splnená |
| 5.5 | splnená |

| Spoločné úlohy | Dátum |
| --- | --- |
|  | 10.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| 5.9 | splnená |
| 5.10 | splnená, naviac predĺžená vzhľadom na identifikovanie nového prípadu použitia vzhľadom na rolu Garant, zabezpečí Szabolcs Puskás do 11.11.2003 |

##### Téma stretnutia

Vzhľadom na nesmierne kľúčové úlohy jednotlivých členov tímu identifikované na predchádzajúcom stretnutí sme sa zaoberali predovšetkým prehodnotením splnenia stanovených povinností. Išlo predovšetkým o úlohu špecifikácie systému z hľadiska spracovania údajov a hrubého návrhu hierarchickej organizácie a architektúry systému. Bc. Milan Jamrich v minulom týždni navrhol koncept a základný tvar modelu údajov na logickej úrovni. Tento bol následne prediskutovaný s Bc. Szabolcsom Puskásom, ktorý mal na starosti jeho dopracovanie a podrobné došpecifikovanie. Práve takto vytvorený dátový model systému na logickej úrovni, jeho popis a podrobný popis jeho entít sa prediskutoval interne v rámci tímu. Jednotlivý členovia tímu špecifikovali svoje pripomienky, v konečnom dôsledku bol však predstavený dátový model plne akceptovaný. Následne bol tímom pripomienkovaný model prezentovaný vedúcemu projektu. Ing. Galbavý konkretizoval svoje pripomienky a postrehy. V konečnom dôsledku však zhodnotil model ako vhodný a “podarený”. V minulom týždni tiež Bc. Pavol Kuľka navrhol a v prostredí MS Visio modeloval architektúru systému na logickej úrovni. Táto odráža špecifikovaný systém a určuje jeho hierarchickú organizáciu. Model architektúry bol prehodnotený a plne schválený tímom aj vedúcim projektu. Naviac si tím interne prezrel prvú verziu dokumentácie ku riadeniu projektu, ktorú vypracoval Bc. Marián Sedláček. Identifikovali sa konkrétne pripomienky, ktoré Bc. Marián Sedláček zapracuje do finálnej verzie. Taktiež tím prediskutoval šablónu projektovej dokumentácie pripravenej Bc. Milanom Jamrichom. Táto bude potom východiskom pre tvorbu finálnej verzie technickej dokumentácie systému, ktorú pripraví Bc. Milan Jamrich. Na záver bola kľúčovou diskusia s vedúcim projektu o zvolenej technologickej platforme predovšetkým na úrovni databázového servera a prostredí pre vývoj prototypu systému. Identifikovali sa dve potencionálne riešenia pre tvorbu prototypu. Prvé zodpovedá použitiu prostriedku MS Access ako prostredia pre prototypovanie. Druhé uvažuje o implementácii dátovej stránky systému už vo zvolenej databázovej platforme a realizovaniu obrazoviek používateľského rozhrania, ktoré budú zatiaľ iba logicky previazané s operáciami nad implementovanou databázou. Druhá identifikovaná možnosť sa po internej diskusii v tíme javila ako výhodnejšia a praktickejšia a bude pravdepodobne preferovaná. Čo sa týka voľby platforiem pre jednotlivé uzly vybranej fyzickej architektúry, vyzerá nasledovne: PHP, Apache, PostgerSQL a  “chudý” Internet prehliadač.

Na záver stretnutia sme si skompletizovali úlohy do stanoveného termínu. Pôjde predovšetkým o úlohy ohľadne dokončenia jednak projektovej dokumentácie a tiež dokumentácie týkajúcej sa časti riadenia projektu. Na to bude nutné ešte raz overiť navrhnutý dátový model na logickej úrovni a zabezpečiť jeho transformáciu na fyzickú úroveň.

##### Zhodnotenie stretnutia

Na stretnutí bolo zrealizované:

Pripomienkovanie vytvoreného modelu architektúry na logickej úrovni. Pripomienkovanie dátového modelu na logickej úrovni a jeho špecifikácie (opisu). Prehodnotenie úvodných verzií ku projektovej dokumentácii a dokumentácii  ku riadeniu projektu.

Diskusia o zvolených platformách na jednotlivé vrstvy fyzickej architektúry systému. Platformy zvolené. “Živá“ diskusia o prostredí na vytvorenie prototypu systému a jeho celkového poňatia. Diskusia plodná, návrh štruktúry prototypovania systému uskutočnený.

Špecifikovanie úloh do najbližšieho stanoveného termínu ohľadne fyzického dátového modelu systému a finálnej verzie dokumentácie systému pre jej odovzdanie vzhľadom na prvý kontrolný bod.

2	ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

Nasledujúce dohodnuté stretnutie bude 14.11.2003

| Meno | Dátum ukončenia úlohy |
| --- | --- |
| Jaroslav Jakubík | 12.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| 6.1 | doplnenie posledného prípadu použitia do štruktúry špecifikácie funkcionality systému |
| 6.2 | naštudovanie prostredia PostgreSQL a pripravenie jeho zhodnotenia a zoznamu vhodných dokumentácií |

| Meno | Dátum ukončenia úlohy |
| --- | --- |
| Milan Jamrich | 13.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| 6.3 | pripravenie a integrácia projektovej dokumentácie ku prvému kontrolnému bodu |
| 6.12 | vytvorenie zápisu ku stretnutiu č. 6 |

| Meno | Dátum ukončenia úlohy |
| --- | --- |
| Pavol Kuľka | 12.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| 6.4 | pripomienkovanie dátového modelu na logickej úrovni |

| Meno | Dátum ukončenia úlohy |
| --- | --- |
| Szabolcs Puskás | 14.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| 6.5 | dopracovanie dátového modelu na logickej úrovni a jeho opisu |
| 6.6 | vytvorenie fyzického modelu údajov systému |
| 6.7 | pripravenie a formátovanie celej dokumentácie projektu na odovzdanie ku kontrolnému bodu 14.11.2003 |

| Meno | Dátum ukončenia úlohy |
| --- | --- |
| Marián Sedláček | 13.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| 6.8 | kompletné dopracovanie časti „Riadenie projektu“ do odovzdávanej dokumentácie |
| 6.9 | aktualizácia prezentačnej web stránky |
| 6.10 | príprava preberacieho protokolu ku odovzdaniu celej dokumentácie projektu vzhľadom na prvý kontrolný bod |

| Spoločné úlohy | Dátum ukončenia úlohy |
| --- | --- |
|  | 14.11.2003 |
| Úloha č. | Popis úlohy |
| 6.11 |  |

# Záver

V dokumente je zhrnutá väčšina podstatných informácií, ktoré súvisia z riadením projektu Podpora zabezpečenia štúdia predmetov, ktoré boli vyprodukované tímom do prvého kontrolného bodu zimného semestra. V ďalších fázach sa budú do tohto dokumentu pridávať ďalšie kapitoly tak, aby dokument odrážal v kontrolných bodoch celkový priebeh riadenia projektu.

# Prílohy

Príloha A -Ponuka