ZÁPIS ZO STRETNUTIA č. 13

| Dátum: | 05. 05. 2004 |
| --- | --- |
| Čas ( od – do ): | 14:00 – 14:30 |
| Miesto: | FEI STU Bratislava, miestnosť C119 |
| Zapisoval: | Bc. Marián Sedláček |
| Tím: | Ambivalentní melancholici (Tím č. 4) |
| Projekt: | Predmety - Tvorba rozvrhu |
| Prítomný: | Ing. Miroslav Galbavý |
|  | Bc. Jaroslav Jakubík |
|  | Bc. Milan Jamrich |
|  | Bc. Pavol Kuľka |
|  | Bc. Marián Sedláček |
| Téma stretnutia: | Validácia systému |

- POPIS STRETNUTIA

| Číslo úlohy: | Stav vypracovania: | Zodpovedný: |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | splnené | Sedláček |
| 12.2 | splnené | Sedláček |
| 12.3 | splnené | Jamrich |
| 12.4 | splnené | Kuľka |
| 12.5 | splnené | Kuľka |
| 12.6 | splnené | Jakubík |
| 12.7 | splnené | Puskás |
| 12.8 | splnené | Jamrich |
| 12.9 | splnené | Puskás |
| 12.10 | splnené | Puskás |
| 12.11 | splnené | Sedláček |
| 12.12 | splnené | všetci |
| 12.13 | splnené | všetci |

1.1 Validácia

Hlavnou témou tohto stretnutia bolo prediskutovanie testovania produktu, ktoré v priebehu dvoch týždňov vykonal Ing. Galbavý. S našim výsledným produktom bol spokojný, avšak navrhol požiadavku týkajúcu sa aktualizácie dát. Vzhľadom na to, že momentálne prebieha letný semester školského roka a naše testovacie dáta boli prispôsobené iba na zimný semester, odporučil nám aktualizovať údaje v našej testovacej databáze o predmety letného semestra. Tento akt bol požadovaný najmä pre jednoduchšie testovanie tvorby rozvrhu skúšok podľa aktuálneho rozvrhu skúšok v letnom semestri v rámci fakulty. V diskusii sme sa neskôr dohodli, že doplníme do databázy predmety (a k nim všetky potrebné väzby ako zápisy, prednášajúci, atď) letného semestra, ale iba pre odbor informatika. Následne otestujeme systém tvorby skúšok pre novo pridané predmety podľa aktuálneho rozvrhu v rámci fakulty.

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo úlohy: | Popis úlohy: | Zodpovedný: |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | Zápis z 13. stretnutia | Sedláček |
| 13.2 | Aktualizácia web stránky | Sedláček |
| 13.3 | Testovanie produktu vytvorením rozvrhu skúšok podľa aktuálneho rozvrhu odboru informatika | Sedláček |
| 13.4 | Doplnenie údajov o predmetoch letného semestra odboru Informatika. | Jamrich |
| 13.5 | Asistencia pri doplňovaní nových predmetov, vytvorenie väzieb - zápis | Jakubík |