ZÁPIS ZO STRETNUTIA č. 7

| Dátum: | 24.11.2003 |
| --- | --- |
| Čas ( od – do ): | 15:00 – 18:00 |
| Miesto: | FEI STU Bratislava, miestnosť Softvérového štúdia |
| Zapisoval: | Bc. Jaroslav Jakubík |
| Tím: | Ambivalentní melancholici (Tím č. 4) |
| Projekt: | Predmety - Tvorba rozvrhu |
| Prítomný: | Ing. Miroslav Galbavý |
|  | Bc. Jaroslav Jakubík |
|  | Bc. Milan Jamrich |
|  | Bc. Pavol Kuľka |
|  | Bc. Szabolcs Puskás |
|  | Bc. Marián Sedláček |
| Téma stretnutia: | Prototypovanie |

- POPIS STRETNUTIA

Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy: | Zodpovedný: | Stav vypracovania: |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Jakubík | splnené |
| 6.2 | Jakubík | splnené |
| 6.3 | Jamrich | splnené |
| 6.12 | Jamrich | splnené |
| 6.4 | Kuľka | splnené |
| 6.5 | Puskás | splnené |
| 6.6 | Puskás | splnené |
| 6.7 | Puskás | splnené |
| 6.8 | Sedláček | splnené |
| 6.9 | Sedláček | splnené |
| 6.10 | Sedláček | splnené |
| 6.11 | spoločná úloha | splnené |

  - Zhodnotenie odovzdaného dokumentu

Spolu s Ing. Galbavým sme prešli a zhodnotili posudok vytvorený k nášmu dokumentu.

  - Prezentácia vytvorených obrazoviek

Ukázali sme prvé obrazovky zahrňujúce niektoré prípady použitia. V podstate boli obrazovky v poriadku. Dohodli sme sa na dopracovaní niektorých prvkov ako sú checkbox pre zadávanie priorít pre rozvrh jednotlivo (nie spojito podľa počtu hodín).

Ing. Galbavý schválil predkladané obrazovky.

  - PostgreSQL a prototypovanie

Definitívne sme sa rozhodli vytvoriť prototyp v PHP a PostgreSQL. Zhodnotili sme podobnosť a rozdiely medzi PostgreSQL a MySQL a vzhľadom na preferencie správcu fakultného servera sme uznali za vhodné ďalej pokračovať s PostgreSQL.

Diskutovali sme o tom, akú časť z navrhovaného systému prototypovať. Nakoniec sme sa dohodli, že vytvoríme kompletnú databázu spolu s testovacími dátami a používateľské rozhranie pre jedného z používateľov systému konkrétne Tvorcu.

  - Testovacie dáta

Diskutovali sme o použití rôznych druhov testovacích dát. Išlo najmä o náhodné dáta (vymyslené používateľom resp. tvorcom databázy) alebo existujúce reálne dáta (napr. zo systému Študent resp. iného podobného systému).

Po dohode s Ing. Galbavým budeme používať reálne údaje, ktoré nám on poskytne či už vo forme databázy v MS ACCESS 2000 alebo vo forme tabuliek v MS EXCELL 2000.

  - Konvencie používané pri programovaní

Diskutovali sme o použití rôznych konvencií pri vytváraní prototypu. Jednalo sa o pomenovanie premenných, formátovanie textu, používanie spoločných funkcii, formát komentáru a použitie anglických resp. slovenských názvov. Nižšie sú uvedené dohodnuté konvencie.

    - Premenné

Čo sa týka pomenovania premenných budeme používať čiastočne doplnenú konvenciu (o infix s akými dátami premenná pracuje (cu,fo)), ktorej základom je Constant and Variable Naming Conventions z  MSDN od firmy Microsoft.

Napr.:

str_fo_Meno //premenná typu String ktorá číta / zapisuje údaje do formulára

    - Formátovanie zdrojového textu

Pre zvýraznenie jednotlivých blokov programu bude vnorený blok odsadený od predchádzajúceho o 2 medzery.

Príklad:

if( a < 10 )

{

//text programu

}

    - Komentár

Komentáre budeme používať podľa potreby, ale aj pred každou funkciou a to v nasledujúcom formáte:

//************************************************************

//******************MENO FUNKCIE***************************

//************************************************************

//návratový typ meno funkcie( vstupné typy premenných)

    - Anglické resp. slovenské názvy

Dohodli sme sa na použití anglického jazyka pre názvy funkcie a slovenského jazyka pre komentáre.

O dohodnutých konvenciách vznikne dokument, takže nepovažujem za potrebné ich bližšie uvádzať.

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo úlohy: | Popis úlohy: | Zodpovedný: |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Testovacie dáta – získanie a upravenie množiny testovacích dát pre potreby vytváraného systému | Jamrich |
| 7.2 | Implementácia časti prototypu– zobrazenie semestrálneho rozvrhu, tvorba skúškového rozvrhu | Sedláček |
| 7.3 | Implementácia časti prototypu – tvorba prednáškového rozvrhu | Kuľka |
| 7.4 | Implementácia časti prototypu – tvorba rozvrhu cvičení. | Jakubík |
| 7.5 | Implementácia časti prototypu – rôzne pohľady na rozvrh s nastavením filtra | Puskás |
| 7.6 | Vytvorenie sprievodnej používateľskej dokumentácie k vytváraným obrazovkám | Puskás, Kuľka, Sedláček, Jakubík |