Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Študijný program: Softvérové inžinierstvo

Tímový projekt

Analýza a animácia chôdze človeka

Riadenie

Tím č.2: Five fit feet of FIIT

Bc. Peter Argaláš

Bc. Zuzana Halanová

Ing. Alexander Hýbal

Bc. Ľudovít Lučenič

Bc. Martin Šoltis

# Obsah

1	Úvod	1-1

2	Definovanie použitých štýlov a formy dokumentácie	2-1

3	Konvencie kódovania	3-1

4	Šablóna zápisu	4-4

5	Zápisy	5-4

5.1	Zápis č. 1	5-4

5.2	Zápis č.2	5-4

5.3	Zápis č.3	5-4

5.4	Zápis č.4	5-4

6	Plán projektu	6-4

6.1	Plán na dva semestre	6-4

6.2	Plán do konca semestra	6-4

7	Role členov tímu	7-4

8	Ponuka	8-4

9	Tabuľka príspevkov	9-4

# Úvod

Táto časť dokumentu predstavuje dokumentáciu k riadeniu tímového projektu. Témou projektu je animácia (vizualizácia) a analýza chôdze človeka. V tomto dokumente sú zachytené dohody, ktoré sme sa v našom tíme zaviazali počas tvorby tímového projektu dodržiavať. Ďalej dokument obsahuje zápisy zo stretnutí k tomuto projektu, plán projektu a role členov tímu. Dokument obsahuje aj ponuku, ktorú sme vytvorili pri uchádzaní sa o projekt na predmete tímový projekt. V tabuľke príspevkov môžeme nájsť, kto z nášho tímu vytvoril ktorú časť k dokumentácii projektu animácie a analýzy chôdze človeka.

# Definovanie použitých štýlov a formy dokumentácie

# X	Nadpis prvej úrovne <Arial 16b B>

## X.1	Nadpis druhej úrovne <Arial 14 B>

### X.1.1	Nadpis tretej úrovne <Arial 13 B>

#### X.1.1.1 Nadpis štvrtej úrovne <Times New Roman 14 B>

Nadpisy viac ako štvrtej úrovne nebudeme používať. Tu bude napísaný obyčajný text <Times New Roman 12>, ktorým budeme písať hocičo a hocikde a ktorý bude zarovnaný do bloku a odsadený o 6b. zhora i zdola. Prvý riadok bude odsadený zľava o 1,25cm.

Pod textom je vložený obrázok a popis k obrázku. budeme používať zarovnanie na stred.

Obrázok 1.1: Toto je popis k ilustračnému obrázku <Times New Roman 10 B>

- takto budú vyzerať všetky naše odrážky, budú zarovnané do bloku a pod odrážkami je vidno ako budú vyzerať odkazy na použitú literatúru.

- Ak je dielo z webu (príklad [1]), tak na prvom riadku je autor: dielo. Na druhom riadku je linka spolu s dátumom, kedy naposledy tá stránka ešte určite fungovala. Môžete tam pripísať aj kľúčové slová a vyhľadávač, ktorý ste pri nájdení odkazu použili. V treťom riadku bude krátka poznámka k tomu, čo toto dielo vlastne je.

- Ak je dielo tlačené (príklad [2]), tak napíšeme najprv autora (viac mien autorov budeme oddeľovať pomlčkou): dielo. Vydanie. Vydavateľstvo (miesto: vydavateľ, rok). Počet strán. Štandardné číslo. Do nového riadku napíšeme krátku poznámku.

# Y	Použitá literatúra

[  1] 	Charnwood dynamics Ltd.: Codamotion analysis

http://www.charndyn.com/Products/Products_Software.html (november 2004)

stránka predstavujúca systém Codamotion Analysis

[  2]	BIELIKOVÁ, Mária. Ako úspešne vyriešiť projekt. 1.vydanie. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2000. 158 strán. ISBN 80-227-1329-5

Praktické rady k tímovému a iným projektom

//poznámky k príspevkom mi môžete písať za dvomi lomítkami.

Špeciálne pojmy budeme písať v dokumente kurzívou. Kód alebo výňatky z neho, formát súborov, maska súboru alebo iné záležitosti bezprostredne sa týkajúce počítačov budeme písať fontom Courier New.

# Konvencie kódovania

Obsah:

Dohovorena spolocna notacia a implementacne konvencie

1          Triedy

2          Premenne globalne/clenske/staticke

3          Identifikatory zdrojov

4          Typy premennych

5          C++ uprava

5.1       Prikazy

5.2       Cykly

5.3       Vetvenie

6          Hlavicky suborov

7          Komentare

Konvencie:

1  Triedy

--------------

Nasledujuce pravidla su zoradene prioritne, tzn. ze pre sucasnu aplikaciu pravidiel napr. b) a e)

sa aplikuje najskor pravidlo e) a nasledne pravidlo b).

a.         Nazvy tried zacinaju velkym C.

b.         Triedy (dialogov, zaloziek, ap.) odvodene od sablony zdroja obsahuju v nazve typ zdroja:

_______________________________________________________

Typ zdroja                                nazvoslovna konvencia

-------------------------------------------------------

DIALOG                                   pripona Dlg na konci nazvu triedy

PROPERTY PAGE                    pripona Page na konci nazvu triedy

PROPERTY SHEET                  pripona Sheet na konci nazvu triedy

pr. CDiagnozaDlg, CKuraUkaz1Page

c.         Triedy zaloziek, ktore su sucastou propertysheetu, obsahuju nazov propertysheetu,

pr. zalozka Toxic sa nachadza na sheet-e CKuraSheet a nazyva sa i podla pravidla 1.b

teda CKuraToxicPage

d.         Skratky v nazvoch tried sa pouzivaju v rozumnej miere, aby sa z nazvu triedy nestratil zmysel.

e.         Triedy dialogovych okien pre pridavanie, resp. upravu udajov v databaze maju v nazve slovo Pridat,

a to na konci:

pr. dialog pre pridavanie a/alebo upravu diagnozy sa bude volat CDiagnozaPridat,

po aplikacii pravidiel 1.d a 1.b teda CDiagPridatDlg

2          Premenne globalne/clenske/staticke

------------------------------------------

Premenne vyuzivaju konvenciu:  kptpNazovPremennej

kde                  kp                                klasifikacia premennej (tato sekcia)

tp                                 typ premennej (sekcia 3.4)

NazovPremennej           bez medzier velkymi pismenami oddeleny

viacslovny popis ucelu premennej

______________________________________________________________

predpona          urcenie

--------------------------------------------------------------

g_                    globalna premenna, funkcia

m_                   clenska premenna

s_                    staticka premenna/funkcia v ramci triedy

(null)                lokalna premenna v ramci metody/funkcie

3          Identifikatory zdrojov

------------------------------

Samotne nazvy identifikatorov zdrojov budu bez medzier a podtrznikov, budu vsak

vyuzivat tieto predpony:

______________________________________________________________

predpona                      urcenie

--------------------------------------------------------------

ID_                              prikazy rozhrania

IDD_                            dialogove okna

IDC_                            standardne prvky rozhrania (common controls):

EDIT_              editbox

BTN_                button

CHECK_          checkbox

COMBO_          combobox

LIST_               listbox, listctrl

SPIN_              spin control

TREE_             tree control

STATIC_          static text

globalne pre MFC:

IDR_                            resources

MENU_             kontextove/hlavne menu

4          Typy premennych

-----------------------

Nami upravena tzv. madarska notacia pouzivana v zdrojovych kodoch k projektu je nasledovna:

_____________________________________________________________

skratka                       typ premennej

-------------------------------------------------------------

f                       (long) double, float

n                      int, long, short, UINT

p                      pointer, void* i vseobecne

pp                    property page

ctl                    control view variable: listview, treeview, spinbuttonctrl ap.

str                    CString, char*

b                      bool, BOOL

cb                    CComboBox

lb                     CListBox

mn                   CMenu

lst                     CList

fn                     typ funkcie: void* (*fnTyp)()

MFC standard:

wnd                  CStatusBar, CToolBar

5          C++ uprava

------------------

Dohodnuta uprava syntaxe jazykovych konstrukcii jazyka C++:

5.1       Prikazy

- - - - - - - -

deklaracia:

<typ premennej>[*]<tab><nazov premennej><bodkociarka>

pr.        int                    nIDKura;

CList*   lstPacienti;

priradenie/vyraz:

<premenna><medzera>[+/-/&/|/*//]=<medzera>konstanta/vyraz<bodkociarka>

pr.        nIDKura *= 3 - 5 / (b - a);

volanie funkcie:

<nazov funkcie>(<param1>,<medzera><param2>...)

pr. max(a, b)

deklaracia funkcie:

<typ><medzera><nazov>(<zoznam parametrov>)

{

...

...

}

pr. int g_FillCombo(CComboBox* pCB)

{

return 0;

}

5.2       Cykly

- - - - - - -

DO-WHILE:

do {

...

...

} while (vyraz);

FOR:

for (int i = 0; i < GetCount(); i++) {

...

...

}

WHILE:

while (true) {

...

...

}

5.3       Vetvenie

- - - - - - - -

IF:

if (podmienka) {

...

...

}

if (podmienka) {

...

...

}

else {

...

...

}

if (podmienka)

...

[else if (podmienka2) {

...

...

}

else

...]

SWITCH:

switch (vyraz) {

case 'hod1':

...

break;

case 'hod2':

...

break;

default:

...

break;

}

6          Hlavicky suborov

------------------------

Dohodnuta uprava hlaviciek vsetkych zdrojovych suborov:

___________________________________________________________________________

Projekt:            4F (Vizualizacia a analyza chodze cloveka)

Team:              Peter Argalas

Zuzana Halanova

Alexander Hybal

Ludovit Lucenic

Martin Soltis

Vyvoj:              01.10.2004 - neukonceny

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subor:                         nocis_db_definicia.sql

Ucel suboru:                definicny subor databazy

Datum vytvorenia:        05.04.2004

Vytvoril:                       Lucenic

Naposledy zmenil:        Lucenic / 08.04.2004

Poznamka:                  text poznamky zarovnany pod pravu cast

to znamena takto...

___________________________________________________________________________

7  Komentare

-----------------

Komentare v zdrojovych suboroch (.cpp, .h) delime na dva druhy:

a/         komentar vysvetlujuci a popisujuci cast kodu, ktora za nim nasleduje

b/         komentar nadbytocneho kodu (docasne odkomentovany kod)

Komentare a/ piseme so syntaxou

//<medzera><komentar>

a komentare b/ so syntaxou

//<kod>

Takáto konvencia by mohla uľahčiť údržbu finálnych zdrojových textov.

# Šablóna zápisu

Téma stretnutia:

| Dátum stretnutia: |  |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia: |  |
| Prítomní: | doc. M. Šperka |
|  | Bc. Peter Argaláš Bc. Zuzana Halanová Ing. Alexander Hýbal Bc. Ľudovít Lučenič Bc. Martin Šoltis |
| Neprítomní: |  |
| Vypracoval/a: |  |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| ID | Zodpovedný | Popis úlohy | Termín zadania | Termín dokončenia | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |

Opis stretnutia

Úlohy pre členov tímu

| ID | Zodpovedný | Popis úlohy | Termín zadania | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |

Príloha A.

# Zápisy

## Zápis č. 1

Téma stretnutia:  Organizačné pokyny a základné informácie

| Dátum stretnutia: | 11. 10. 2004 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia: | Kabinet doc. Šperku |
| Prítomní: | doc. M. Šperka |
|  | Bc. Peter Argaláš Bc. Zuzana Halanová Ing. Alexander Hýbal Bc. Martin Šoltis |
| Neprítomní: | Bc. Ľudovít Lučenič – PN |
| Vypracoval/a: | Bc. Zuzana Halanová |

Opis stretnutia

- doc. Šperka popísal, čo je v existujúcom systéme spravené, čo možno použiť, čo je potrebné dopracovať, príp. opraviť

| Problémy a príp. riešenia popísané Doc. Šperkom |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model nohy | OK | Môžeme prevziať |
| Pohyb nohy | Chýba pohyb v členku v jednom smere | Treba riešiť |
| Videozáznam | Nekvalitný, snímaný 1 kamerou | Použiť 2 kamery, zabezpečiť dobrú synchronizáciu a viditeľnosť značiek |
| Prezentácia výsledkov | Nie je dobrá | Treba zmeniť |

- doc. Šperka nám predviedol existujúci systém

- diskutovali sme o možných riešeniach načrtnutých problémov (viď. v tab. vyššie)

- prevzali sme poskytnutú kompletnú dokumentáciu a CD s projektom tímu Stopári z roku 2003/2004

- keďže doc. Šperka bude od stredy 13.10. 2004 až do 25. 10.2004 v škole neprítomný, odloženie nasledujúceho stretnutia na pondelok 25. 10. 2004

Úlohy pre členov tímu

| ID | Zodpovedný | Popis úlohy | Termín zadania | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | celý tím | preštudovať poskytnutý projekt premyslenie možností riešenia nedostatkov existujúceho systému popísaných doc. Šperkom a v zadaní premyslenie možností rozšírenia existujúceho systému na základe požiadaviek uvedených v zadaní | 11. 10. 2004 | do nasledujúceho stretnutia s doc. Šperkom |
| 1.2 | Argi | stránka tímu | 11. 10. 2004 | Najneskôr 12.11. 2004 |
| 1.3 | celý tím | rozdelenie rolí v tíme | 11. 10. 2004 | Do nasledujúceho stretnutia |

## Zápis č.2

Téma stretnutia:  Formálna stránka dokumentácie a obsah web stránky

| Dátum stretnutia: | 18.10.2004 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia: | CD-35 |
| Prítomní: | Bc. Peter Argaláš Bc. Zuzana Halanová Bc. Ľudovít Lučenič Bc. Martin Šoltis |
| Neprítomní: | Ing. Alexander Hýbal |
| Vypracoval/a: | Bc. Peter Argaláš |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| ID | Zodpovedný | Popis úlohy | Termín zadania | Termín dokončenia | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Každý člen tímu | preštudovať poskytnutý projekt premyslenie možností riešenia nedostatkov existujúceho systému popísaných doc. Šperkom a v zadaní premyslenie možností rozšírenia existujúceho systému na základe požiadaviek uvedených v zadaní | 11.10. 2004 | do nasledujúceho stretnutia s doc. Šperkom | Riešená |
| 1.2 | Argi | stránka tímu | 11.10. 2004 | Najneskôr 12.11. 2004 | Riešená |
| 1.3 | celý tím | rozdelenie rolí v tíme | 11.10. 2004 | Do nasledujúceho stretnutia | ukončená |

- Identifikovali sme roly pre nasledovných členov tímu:

  - Ľ. Lučenič – vedúci tímu, správca zdrojového kódu

  - P. Argaláš – správca web stránky

  - M. Šoltis – správa verzií a kontrola dokumentácie

Opis stretnutia

- diskutovali sme o forme a obsahu web stránky a rozhodli sme, že stránka bude obsahovať nasledovné sekcie:

  - Novinky – bude obsahovať najaktuálnejšie informácie o priebehu projektu

  - Tím – základné informácie o členoch

  - Projekt – stručný opis problematiky a zadanie projektu

  - Plán

  - Dokumenty –  bude obsahovať všetky dokumenty vytvorené počas projektu

  - Linky – zaujímavé odkazy súvisiace s projektom

- ďalšia časť stretnutia bola venovaná organizačným otázkam ohľadne tvorby zápisov zo stretnutí, kde sme sa dohodli na tom, že každý týždeň má na starosti vypracovanie zápisu jeden člen tímu, pričom členovia sa striedajú v obrátenom abecednom poradí

- rozvrhnutie malých pod–úloh, ktoré je potrebné vykonať do ďalšieho stretnutia (viď. Úlohy)

- na záver sme rozhodovali o forme spravovania verzií a konečnej zodpovednosti vytvorených dokumentov. Zhodli sme sa na tom, že zodpovedný za finálnu verziu dokumentu je Martin Šoltis.

Úlohy pre členov tímu

| ID | Zodpovedný | Popis úlohy | Termín zadania | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Argi | dokončenie návrhu web stránky | 18.10.2004 | 25.10.2004 |
| 2.2 | Argi | Zistenie miesta v zdrojovom kóde projektu z roku 2003/2004, kde treba vykonať zmeny v súvislosti so zlým pohybom v členku | 18.10.2004 | 25.10.2004 |
| 2.3 | Šolťo | Navrhnutie jednotnej štruktúry a formy dokumentácie | 18.10.2004 | 25.10.2004 |
| 2.4 | Ľudo | vypracovať špecifikáciu zadania TP a definovať približný plán na zimný semester | 18.10.2004 | 25.10.2004 |

## Zápis č.3

Téma stretnutia:  Špecifikácia systému

| Dátum stretnutia: | 25. 10. 2004 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio – D-107b |
| Prítomní: | doc. M. Šperka |
|  | Bc. Peter Argaláš Bc. Zuzana Halanová Bc. Ľudovít Lučenič Bc. Martin Šoltis |
| Neprítomní: | Ing. Alexander Hýbal |
| Vypracoval/a: | Bc. Martin Šoltis |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúcich stretnutí

| ID | Zodpovedný | Popis úlohy | Termín zadania | Termín dokončenia |  | Stav úlohy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Každý člen tímu | preštudovať poskytnutý projekt premyslenie možností riešenia nedostatkov existujúceho systému popísaných doc. Šperkom a v zadaní premyslenie možností rozšírenia existujúceho systému na základe požiadaviek uvedených v zadaní | 11.10. 2004 | do nasledujúceho stretnutia s doc. Šperkom |  | Ukončená |  |
| 1.2 | Argi | stránka tímu | 11.10.2004 | Najneskôr 12.11. 2004 |  | Riešená |  |
| 2.1 | Argi | dokončenie návrhu web stránky | 18.10.2004 | 25.10.2004 |  | Zrušená |  |
| 2.2 | Argi | Zistenie miesta v zdrojovom kóde projektu z roku 2003/2004, kde treba vykonať zmeny v súvislosti so zlým pohybom v členku | 18.10.2004 | 25.10.2004 | Zrušená |  |  |
| 2.3 | Šolťo | Navrhnutie jednotnej štruktúry a formy dokumentácie | 18.10.2004 | 25.10.2004 | Ukončená |  |  |
| 2.4.1 | Ľudo | vypracovať špecifikáciu zadania TP | 18.10.2004 | 25.10.2004 | Riešená |  |  |
| 2.4.2 | Ľudo | definovať približný plán na zimný semester | 18.10.2004 | 25.10.2004 | Ukončená |  |  |

Opis stretnutia

- doc. Šperka skontroloval podľa pokynov doc. Bielikovej splnenie základných úloh (stránka tímu, role členov tímu)

- stanovili sme podiel jednotlivých členov tímu na ponuke (Zuzana Halanová 23%, Alexander Hýbal 8%, Peter Argaláš 23%, Ľudovít Lučenič 23%, Martin Šoltis 23%)

- doc. Šperka prisľúbil, že zariadi stretnutie s ortopédom, ktorý bližšie popíše požiadavky a kinematiku členku (pohyb okolo jednej z troch osí nezodpovedá realite) - stretnutie prichádza do úvahy v jednom z najbližších nasledujúcich termínov: 28.10., 4.11., 8.11.

- doc. Šperka navrhol použitie značiek na identifikáciu polohy kĺbov a navrhol, aby značkami boli LED diódy umiestnené na nohách za tmy sledovaného človeka alebo aby boli značky nakreslené fixkou

- rozpoznávanie značiek (segmentácia) bolo realizované len v prototype predchádzajúceho riešenia, z čoho vyplýva, že túto časť bude treba implementovať v našom systéme

- v priebehu mesiaca doc. Šperka zabezpečí digitálnu kameru

- testovanie rozpoznávania značiek sa bude robiť na statických fotkách, systém však bude musieť vedieť rozpoznávať značky zo vstupného video záznamu s uvažovaným neskorším nasadením systému v reálnom čase

- rozlíšenie testovaných snímkov by malo byť približne 640x480 bodov, prípadne v rozlíšeni podľa televíznej normy PAL

- Ľudo navrhol použitie viac ako dvoch snímacích zariadení, čo bolo vzhľadom na potreby a možnosti praxe zamietnuté

- diskutovali sme o možnosti použitia len jednej kamery a zrkadla na snímanie pohybu, čo bolo z rovnakého dôvodu zamietnuté

- snímanie pohybu sa bude vykonávať dvomi kamerami, pravdepodobne s rovnakou frekvenciou snímania obrazu

- synchronizáciu video záznamov je možné podľa odporúčania doc. Šperku robiť vypnutím a zapnutím svetla, prípadne pomocou blesku

- cieľ projektu je analýza chôdze pre medicínske ale aj pedagogické účely

- podúlohami projektu sú: segmentácia statického obrazu, jednoduchý pokus, implementácia správneho pohybu v členku a prezentácia výsledkov najmä podľa požiadaviek ortopéda (zatiaľ sme diskutovali o trojrozmerných grafoch pre všetky kĺby a výpočte uhlových rýchlostí otáčania častí nohy okolo kĺbov – bližšia špecifikácia bude známa po konzultácii s ortopédom)

- rýchlosť animácie chôdze by sa mala dať nastaviť a mala by sa dať nastaviť aj voliteľná viditeľnosť každého z kĺbov v animácii

- výsledkom našej práce tento semester by podľa doc. Šperku mala byť analýza doteraz implementovaného systému, analýza oblastí, ktoré treba v systéme zlepšiť a aspoň nejaký prototyp (navrhované bolo odovzdať doterajší systém s implementáciou správneho pohybu v členku),

- doc. Šperka nám odporučil vyhľadávať literatúru aj podľa kľúčových slov motion grabbing, gait analysis, medical

- doc. Šperka načrtol možnosť prezentácie projektu na Stredoeurópskej konferencii o grafike v Budmericiach

- doc. Šperka má predstavu, že v budúcnosti (túto časť nebude realizovať náš tím) by mal systém umožniť analýzu chôdze v reálnom čase

- doc. Šperka rozprával o rozpoznávaní farby kože človeka (Skin Color Model)

- doc. Šperka vyslovil otázku, ako dlho sledovať chôdzu človeka (výstupom krátkeho sledovania nemusia byť dobré výsledky, výstupom dlhého sledovania je zbytočne veľké množstvo údajov)

Úlohy pre členov tímu

| ID | Zodpovedný | Popis úlohy | Termín zadania | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Peťo | Pridať na webové stránky linky a použitú literatúru | 25.10.2004 | 12.11.2004 |
| 1.2.2 | Peťo | Pridať na stránky mailové adresy členov tímu | 25.10.2004 |  |
| 1.2.3 | Peťo | Pridať na stránky sekciu úlohy | 25.10.2004 |  |
| 1.2.4 | Peťo | Pridať na stránky plán projektu | 25.10.2004 |  |
| 2.4.1 | Ľudo | vypracovať špecifikáciu zadania TP | 18.10.2004 | 29.10.2004 |
| 3.1 | Zuzana | Bádať možnosti synchronizácie video záznamov | 25.10.2004 | 4.11.2004 |
| 3.2 | Peťo | Bádať možnosti segmentácie obrázku | 25.10.2004 | 4.11.2004 |
| 3.3 | Niňo | Bádať možnosti preprocessingu pre efektívnejšiu segmentáciu | 25.10.2004 | 4.11.2004 |
| 3.4 | Martin | Bádať komerčné systémy na analýzu chôdze | 25.10.2004 | 4.11.2004 |

## Zápis č.4

Téma stretnutia:  Analýza procesu získania animácie

| Dátum stretnutia: | 8. 11. 2004 |
| --- | --- |
| Dĺžka trvania: | 9.45 – 12.35 (cca 3 hod.) |
| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio – D-107b |
| Prítomní: | doc. M. Šperka |
|  | Bc. Peter Argaláš Bc. Zuzana Halanová Bc. Ľudovít Lučenič Bc. Martin Šoltis Ing. Alexander Hýbal |
| Vypracoval/a: | Bc. Ľudovít Lučenič |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Zodpovedný | Popis úlohy | Termín zadania | Termín dokončenia | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Peťo | Pridať na webové stránky linky a použitú literatúru | 25.10.2004 | 12.11.2004 | Ukončená |
| 1.2.2 | Peťo | Pridať na stránky mailové adresy členov tímu | 25.10.2004 |  | Ukončená |
| 1.2.3 | Peťo | Pridať na stránky sekciu úlohy | 25.10.2004 |  | Ukončená |
| 1.2.4 | Peťo | Pridať na stránky plán projektu | 25.10.2004 |  | Ukončená |
| 2.4.1 | Ľudo | vypracovať špecifikáciu zadania TP | 18.10.2004 | 29.10.2004 | Ukončená |
| 3.1 | Zuzana | Bádať možnosti synchronizácie video záznamov | 25.10.2004 | 4.11.2004 | Riešená |
| 3.2 | Peťo | Bádať možnosti segmentácie obrázku | 25.10.2004 | 4.11.2004 | Ukončená |
| 3.3 | Niňo | Bádať možnosti preprocessingu pre efektívnejšiu segmentáciu | 25.10.2004 | 4.11.2004 | Ukončená |
| 3.4 | Martin | Bádať komerčné systémy na analýzu chôdze | 25.10.2004 | 4.11.2004 | Ukončená |

Opis stretnutia

- na dnešnom stretnutí sme sa mali stretnúť s ortopédom MUDr. Hostynom, ktorí sa nedostavil z dôvodu PN

- MUDr. Hostyn nám mal vysvetliť a popísať správny pohyb dolnej končatiny človeka v oblasti členku, aby sme mohli opraviť existujúci systém, ktorý nemodeluje (neanimuje) tento pohyb z medicínskeho hľadiska korektne

- stretnutie s lekárom (konzultácia) sa preložila na budúci pondelok (v čase najbližšieho stretnutie tímu)

- diskutovali sme riešenie vizualizácie analytickej časti systému: zobrazením nárysu a bokorysu súčasne vedľa seba s tým, že by obsahovali dané priemety pohybu (zmien polôh) jednotlivých kĺbov

- boli spomenuté možnosti zobraziť takúto analýzu a) množiny kĺbov, b) jedného kĺbu alebo c) superponovať aj do grafu kosti kostry

- na vizualizáciu analýzy výsledkov by sa mal použiť nezávislý program (samostatná aplikácia) – ako prototyp možno použiť existujúcu aplikáciu z minuloročného tímového projektu

- hlavným medicínskym problémom naďalej ostáva nesprávne animovaný pohyb v členku okolo jednej osi

- doc. Šperka špecifikoval možnosť zobrazovať počas animácie osi kĺbov

- zvažovali sme možnosti prednastavenia hodnôt pre polohu kamery, príp. axonometriu

- medzi návrhmi padol aj taký, že by sa animovaný pohyb prekladal šablonovým pohybom z databázy pohybov a dali by sa tak jednotlivé chôdze porovnávať

- medzi ďalšie vlastnosti systému by mohli patriť aj možnosti ako: zmena mierky časovej osi v grafe rotačných rýchlostí a uhlov kĺbov alebo porovnávanie dvoch rôznych bodov grafu pomocou kurzorov (podobne ako v osciloskope)

- chceme sa zamerať na problém animačného systému ako celku, a tým riešiť aj časť systému po segmentáciu, t.j. snímanie, digitalizácia videa, predspracovanie a synchronizácia

- minuloročný systém je implementovaný až od fázy modelovania definovaného modelu a vykreslenia jednoduchej animácie

- boli spomenuté alternatívy vo fáze snímania obrazu: spustiť kamery automaticky obe naraz pomocou 1 diaľkového ovládača (za predpokladu rovnakej značky a modelu kamier) alebo snímať scénu včítane synchronizačného impulzu z blesku

- doc. Šperka spomenul aj možnosť priamočiarej digitalizácie z kamier do PC prostredníctvom rozhrania Firewire

- ďalej sme sa zaoberali problémom zachytenia „neviditeľných bodov“, t.j. takých značiek, ktoré sa nachádzajú len na jednom z dvoch priemetov

- tento problém popisujú pojmy ako epipolárna geometria a fotogrametria

- pozerali sme na webe zdroje viažuce sa na túto problematiku, kľúčové slovné spojenia, ktoré sme použili vo vyhľadávači (www.google.com):

- photogrammetry human body

- gait analysis 3D reconstruction

- foot 3D path camera reconstruction

- doc. Šperka nám predstavil metódu snímania pomocou štruktúrovaného svetla, kedy sa na snímaný objekt premietne cez premietačku alebo dataprojektor pravidelná mriežka a z jej zakrivenia na nasnímanom predmete sa vypočíta jeho topológia, príp. poloha v trojrozmernom priestore

- ohľadom preprocessingu doc. Šperka spomenul, že v súčasnosti existujú aj HW riešenia tejto oblasti

- bavili sme sa v hypotetickej rovine aj o možnostiach stereometrického zobrazenia a jeho prínose v procese analýzy z medicínskeho hľadiska

- v súčasnosti je integrácia systému do jednej aplikácie nepotrebná, nakoľko sa zvýši komplexnosť celej aplikácie a je potrebné v prvom rade sa zamerať na funkcionalitu

- v záverečnej tretine stretnutia sme si už za neprítomnosti doc. Šperku rozdelili úlohy do konca týždňa, kedy musíme odovzdať prvú verziu dokumentácie (prvý kontrolný bod: 12.11.2004)

Úlohy pre členov tímu

| ID | Zodpovedný | Popis úlohy | Termín zadania | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Zuzana | Bádať možnosti synchronizácie video záznamov + analýza a hrubý návrh k bodu 1.4.5 špecifikácie | 25.10.2004 | 11.11.2004 |
| 4.1.1 | Zuzana | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.1 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 |
| 4.2.1 | Ľudo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.2 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 |
| 4.2.2 | Ľudo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.7 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 |
| 4.3.1 | Niňo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.3 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 |
| 4.3.2 | Niňo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 |
| 4.4.1 | Peťo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.5 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 |
| 4.4.2 | Peťo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.6 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 |
| 4.4.3 | Peťo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.8 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 |
| 4.5.1 | Martin | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.9 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 |
| 4.5.2 | Martin | Analýza analytickej časti aplikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 |

# Plán projektu

## Plán na dva semestre

Vypracoval:	Martin Šoltis

Dňa:		4.10.2004 (3. týždeň)

Na obdobie:	Zimný semester 2004 a letný semester 2005

Zimný semester

4. – 8. týždeň

- stretnutie s doktorom

- analýza, špecifikácia a návrh

9. týždeň

- posudok

10. týždeň

- dopracovanie analýzy, špecifikácie a návrhu podľa posudku

11. – 12. týždeň

- tvorba prototypu

Letný semester

1. týždeň

- posudok

- zhodnotenie sledovaných funkcií v prototype

2. týždeň

-plán integrácie

3. – 7. týždeň

- implementácia a tvorba dokumentácie

8. – 9. týždeň

- implementácia analytickej časti aplikácie a tvorba dokumentácie

10. týždeň

- konečné úpravy v produkte a v dokumentácii

11. týždeň

- údržba a ladenie

12. týždeň

- odovzdanie

## Plán do konca semestra

Vypracoval:	Ľudovít Lučenič

Dňa:		11.11.2004 (8. týždeň)

Na obdobie:	9. až 13. týždeň

Čo urobíme:

- ak sa stretneme s ortopédom:

- dokončíme špecifikáciu (chybný kĺb, analýza, ...)

- navrhneme prototyp analytickej časti, prípadne

urobíme zjednotenie vizualizačnej časti

a analytickej časti podľa lekára

- ak bude k dispozícii kamera

- zameriame sa na prípravu scény a synchronizované snímanie

- budeme experimentovať z rôznymi značkami

- pokúsime pripraviť si vstup pre fázu segmentácie

- ak sa nestretneme s lekárom ani kamera nebude k dispozícii

- prepracujeme animačný subsystém, aby bolo možné pohybovať

modelom počas animácie, meniť rýchlosť atď.

- prepracujeme animáciu, aby išla v slučke

- urobíme prototyp analyzačnej časti chôdze, spríjemníme UI

Ako to rozvrhneme:

9. týždeň

- vypracujeme posudok na projekt iného tímu

- ak sa stretneme s lekárom, dopracujeme špecifikáciu

- urobíme návrh prototypu analyzačnej časti

10. týždeň

- na základe posudku nášho projektu, odstránime nedostatky

našej analýzy a návrhu, príp. dokumentácie alebo webu

- ak bude kamera k dispozícii, skúsime riešiť fázu 1.1 až 1.4

ako sú uvedené v špecifikácii

- prototyp analyzačnej časti dokončíme tak, aby ho stačilo už

len sfunkčniť (skúsime abstrahovať od formátu animácie,

príp od formátu modelu)

- začneme dôkladne analyzovať potrebné zmeny v chybnom pohybe

v členku

11. týždeň

- pokračujeme s riešením fázy 1.1 až 1.4

- implementujeme prototyp do predfinálnej podoby, aby bolo čo

prezentovať

- navrhneme ako chybný pohyb v členku opraviť, príp. aj začneme

implementovať

12. + 13. týždeň

- dokončíme dokumentáciu k vypracovanému prototypu

- zhrnieme výsledky experimentovania vo fázach 1.1 až 1.4

- dokončíme implementáciu opravy chyby v členku

- pripravíme prezentáciu k prototypu zo zimného semestra

# Role členov tímu

V 4. týždni sme pridelili nasledovné role pre členov tímu

Peter Argaláš		– správca web stránky

Ľudoví Lučenič 	– vedúci tímu, správca kódu

Martin Šoltis		– dokumentarista

V 8. týždni sme pridelili ďalšie role. Keďže sme si rozdelili analýzu na viacero častí a každý z tímu sa špecializoval na nejakú oblasť, každý z nás bude pravdepodobne v budúcom semestri zodpovedný za niektorú časť budúceho produktu. Role po 8-týždni vyzerajú nasledovne.

Peter Argaláš		– správca web stránky, programátor, analytik

Zuzana Halanová	– programátorka, analytička

Alexander Hýbal	– programátor, analytik

Ľudovít Lučenič	– vedúci, správca kódu, analytik

Martin Šoltis		– dokumentarista, zástupca vedúceho, programátor, analytik

# Ponuka

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Študijný program: Softvérové inžinierstvo

Tímový projekt

Elektronická prihláška na štúdium

Vyhodnocovanie prijímacej skúšky (E-APP EVAL)

Ponuka

Tím č.2:

Bc. Peter Argaláš

Bc. Zuzana Halanová

Ing. Alexander Hýbal

Bc. Ľudovít Lučenič

Bc. Martin Šoltis

Dátum odovzdania: 4.10.2004

Obsah

1.	Tím	8-4

Bc. Peter Argaláš	8-4

Bc. Zuzana Halanová	8-4

Ing. Alexander Hýbal	8-4

Bc. Ľudovít Lučenič	8-4

Bc. Martin Šoltis	8-4

2.	Motivácia	8-4

3.	Čo ponúkame	8-4

4.	Čo navrhujeme	8-4

5.	Predpokladané zdroje	8-4

Príloha A: Preferované poradie projektov	8-4

Príloha B: Rozvrhy členov tímu	8-4

# Tím

Tím, ktorý vypracoval túto ponuku sa skladá z piatich členov, ktorých doterajšie skúsenosti a zručnosti sú podrobnejšie predstavené v tejto kapitole.

## Bc. Peter Argaláš

- ukončené štvorročné bakalárske štúdium v odbore Informatika, špecializácia Softvérové inžinierstvo

- predmetom záverečnej práce bola obohatená realita, ktorá kombinuje časti reálneho sveta s virtuálnymi objektmi (z tejto práce je dôležitá hlavne časť venovaná tematike hľadania a rozpoznávania spojitých oblasti v obrázku, ktorá by sa dala využiť pri automatizovanej kontrole správnosti odpovedí na otázky)

- vytvoril a pretvoril niekoľko webových stránok, ktoré súčasne aj spravuje

- systémové zručnosti: Windows

- programátorské zručnosti: C, (Visual) C++, SQL, PHP, ASP, ActionScript (Flash), XML

- aplikačné zručnosti: Rational Rose, MS Office, Macromedia Flash, Macromedia DreamWeaver, Macromedia FireWorks, PhotoShop

- jazykové zručnosti: anglicky – aktívne, nemecky – pasívne

## Bc. Zuzana Halanová

- ukončené štvorročné bakalárske štúdium v odbore Informatika, špecializácia Softvérové inžinierstvo

- predmetom záverečnej práce bola webová prezentácia

- systémové zručnosti: Windows

- programátorské zručnosti: C, (Visual) C++, SQL, PHP, ActionScript (Flash)

- aplikačné zručnosti: Rational Rose, MS Office, Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver

- jazykové zručnosti: anglicky – aktívne, nemecky – pasívne

## Ing. Alexander Hýbal

- ukončené päťročné inžinierske štúdium v odbore Hospodárska informatika na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, špecializácia Informačné technológie

- predmetom diplomovej práce bola analýza, návrh a implementácia webovej aplikácie pomocou UML (Visio, PHP, netransakčné MySQL)

- systémové zručnosti: Windows, čiastočne Linux

- programátorské zručnosti: C/C++, Java, PHP, SQL, VB/VBScript, XML

- aplikačné zručnosti: MS Visio, MS Office, MS SQL Server DTS, Adobe Photoshop, Macromedia Flash

- bohaté skúsenosti s implementáciou intranet/internet aplikácií

- vytvoril aplikáciu pre evidenciu finančných tokov pre poisťovaciu spoločnosť (transakčné MySQL, Access, C++)

- vytvoril niekoľko web aplikácii najmä v oblasti e-commerce pre domáce aj zahraničné predajné spoločnosti

- v súčasnosti spravuje niekoľko webových sídiel nekomerčných organizácií, ku ktorým vytvoril CMS systém

- zamestnaný na plný úväzok vo firme Monster Technologies v Prahe

- v súčasnosti je členom tímu ktorý, pracuje na webovom sídle spoločnosti pre ľudské zdroje (VB/VBScript, .NET WebServices)

- jazykové zručnosti: anglicky – aktívne

## Bc. Ľudovít Lučenič

- ukončené štvorročné bakalárske štúdium v odbore Informatika, špecializácia Softvérové inžinierstvo

- predmetom záverečnej práce bol informačný systém v NOÚ, určený pre vedecké potreby ústavu a integrácia obrazovej informácie získanej z CT snímok do neho (nad PostgreSQL DB)

- má bohaté skúsenosti s vývojom aplikácií v prostredí MS VC++

- vytvoril IS pre maklérsku spoločnosť postavený na PostgreSQL s architektúrou klient/server (Visual C++)

- vytvoril aplikáciu s ekonomickým zameraním na evidovanie základných prostriedkov v organizácii (Delphi, Access)

- v súčasnosti spravuje niekoľko webových sídiel s rôznym zameraním, z ktorých niektoré i vytvoril

- venuje sa rozširovaniu funkcionality DMS aplikácie ELOprofessional pomocou skriptovania vo VBA

- systémové zručnosti: Windows, čiastočne Linux, ODBC

- programátorské zručnosti: C, (Visual) C++, SQL, PLSQL, PHP, VBA (napr. Office skriptovanie), Delphi

- aplikačné zručnosti: CorelDRAW, Rational Rose, MS Visio, Photoshop, MS Office, ELOprofessional

- jazykové zručnosti: anglicky - aktívne, nemecky – aktívne (skúška ZMP na Geothe Institut-e)

## Bc. Martin Šoltis

- ukončené štvorročné bakalárske štúdium v odbore Informatika, špecializácia Softvérové inžinierstvo

- predmetom záverečnej práce bola webová prezentácia

- vytvoril aplikáciu s ekonomickým zameraním určenú pre firmy zaoberajúce sa správou domov (Delphi)

- systémové zručnosti: Windows

- programátorské zručnosti: C, (Visual) C++, SQL, PHP, ActionScript (Flash), Delphi

- aplikačné zručnosti: Rational Rose, MS Office, Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver

- absolvoval 3 semestre Cisco Networking Academy

- jazykové zručnosti: anglicky - aktívne,

- pridelený diplomový projekt zaoberajúci sa teóriou grafov (znalosť tejto oblasti bude potrebná pri riešení manažmentu dostupných zdrojov)

# Motivácia

V prvom týždni semestra sme boli postavení pred otázku, ktorému z jedenástich projektov by sme sa chceli venovať nasledujúce dva semestre. Radi by sme pracovali na projekte, ktorý by pomohol nielen nám, ale aj iným a zároveň by bolo zloženie nášho tímu pre projekt vyhovujúce.

Väčšina z nás zažila situáciu prijímacích skúšok, to „nekonečné“ čakanie na výsledky. Tento deň nie je dôležitý len pre študentov, ale aj pre ľudí, ktorí stoja na druhej strane. Sú to pracovníci školy, ľudia, ktorí zabezpečujú bezproblémový priebeh prijímacích skúšok. Ich úlohou je nielen zabezpečiť to, aby každý dostal ten svoj kus papiera a aby sa dodržali pravidlá fair-play, ale ich hlavná úloha začína až po odovzdaní písomiek.

Pracovníci školy musia zvládnuť zložitý proces vyhodnocovania, kde sú momentálne kladené vysoké nároky na ľudské zdroje, a to nielen na ich počet, ale aj na ich kvalitu, lebo nie každý je schopný udržať si pozornosť na sto percent po dobu dvadsať až dvadsaťštyri hodín, počas ktorých sa písomky opravujú. Väčšina práce sa vykonáva manuálne, čo je v neposlednom rade zdrojom omylov, ktoré sú na tomto mieste neakceptovateľné.

Tento projekt, ktorého cieľom je skvalitniť, urýchliť a zabezpečiť bezproblémový priebeh vyhodnocovania prijímacích skúšok, sme si práve pre tieto dôvody vybrali. Hlavným cieľom bude zabezpečiť objektívnosť a korektnosť vyhodnotenia skúšok, a to čo najrýchlejšie a za použitia čo najmenšieho počtu ľudí. Zaujímavé na tomto projekte je nielen to, že sa vytvorí produkt, ktorý bude slúžiť na spracovanie údajov spojených s vyhodnocovaním, ale vynára sa tu aj zaujímavá otázka, ktorá sa týka manažmentu ľudí, ktorí by tento produkt používali.

Zloženie nášho tímu na riešenie tohto problému je ideálne, pretože jednotliví členovia pokrývajú svojou špecializáciou špecifické podproblémy, ktoré bude treba v tomto projekte riešiť. Jeden člen tímu je špecializovaný na prácu s databázou PostgreSQL. Ďalší člen sa vo svojej záverečnej práci venoval rozpoznávaniu tzv. značiek, čo je výhodou pri uvažovanej alternatíve o poloautomatizovanom rozpoznávaní označených odpovedí na prijímacích testoch. Ďalší z členov tímu pracuje na diplomovom projekte venujúcom sa algoritmom pre grafy, čo môže znamenať výhodu pri tvorbe časti systému, ktorá sa bude venovať manažmentu ľudských a iných dostupných zdrojov.

Spomínaní členovia tímu sa pri riešení týchto podúloh stretnú so špecifickými, ale pre nich známymi problémami, čo zlepšuje vyhliadky tímu na úspešnú realizáciu projektu. Spomenuté fakty teda projekt predurčili na to, aby sa stal favoritom nášho tímu a znalosti a zručnosti členov tímu zabezpečujú aj jeho úspešne zvládnutie.

# Čo ponúkame

Vyhodnocovanie prijímacích testov v súčasnosti zabezpečujú pedagogickí pracovníci fakulty. Pre dosiahnutie korektných výsledkov je potrebné, aby bol test vyhodnotený viac ako jedným pedagogickým pracovníkom fakulty. Manažment dostupných zdrojov nie je v súčasnom systéme na požadovanej úrovni.

Vyriešením projektu by sme chceli dosiahnuť zefektívnenie vyhodnotenia prijímacích testov tak, aby sa každému testu venovalo presne toľko pedagogických pracovníkov fakulty, koľko je skutočne treba. Pri tomto manažmente budeme brať do úvahy okrem obmedzeného času na spracovanie testov aj niekoľko ďalších faktorov. Pre zefektívnenie vyhodnocovania prijímacích skúšok prichádza do úvahy aj poloautomatizované získavanie označených odpovedí z testov uchádzačov.

V uplynulom roku sa zadával iba celkový výsledok z prijímacieho testu konkrétneho predmetu jednotlivých študentov. Považujeme za vhodné, riešiť vo vytváranom systéme možnosť zadávať získané body za jednotlivé príklady, čo môže v konečnom dôsledku prispieť nielen k väčšej prehľadnosti výsledkov, ale aj k zvýšenej kontrole nesprávne ohodnotených otázok na testoch. Uchádzač o štúdium získa dôležitú spätnú väzbu, bude mu umožnené skontrolovať urobené chyby, a tým predísť prípadným problémom v budúcnosti.

Súčasťou ponuky je aj zabezpečenie spolupráce systému s inými systémami, ako napr. existujúcim systémom elektronickej prihlášky.

# Čo navrhujeme

Vzhľadom na skúsenosti a zručnosti jednotlivých členov nášho tímu sme schopní postaviť požadované riešenie na databázovom systéme PostgreSQL, ktorý tvorí základ aj existujúceho systému elektronickej prihlášky. V prípade potreby je alternatívne možná i integrácia novopožadovaného dátového modelu do už existujúceho modelu vyššie spomínaného systému. Sme ochotní zvážiť i možnosť revidovania existujúceho modelu pre zefektívnenie integrovaného systému pre elektronické prihlasovanie a poloautomatizované vyhodnocovanie prijímacích testov.

Súčasný systém dovoľuje zadávať pre jedného uchádzača o štúdium len jeden výsledok pre jeden test. Týmto je práve celkový dosiahnutý počet bodov na prijímacom teste z niektorého predmetu. Aby bolo možné vyhodnocovať aj jednotlivé príklady podľa úspešnosti a podať tak podrobnejšie informácie o prijímacích skúškach ako uchádzačovi, tak aj fakulte, zabezpečíme potrebnú úpravu dátových štruktúr doterajšieho systému.

Súčasťou nášho riešenia bude aj systémom navrhnutý manažment dostupných zdrojov pri zadávaní výsledkov prijímacích testov. Aby sa zbytočne nemrhalo zdrojmi, bude systém schopný odporučiť obsluhe, akým spôsobom sa má vyhodnocovanie testov udiať. Operátor tak zadá len dostupné zdroje (počet dostupných počítačov, počet pedagógov, počet opravovaných testov) a systém mu navrhne, akým spôsobom by bolo vhodné testy distribuovať medzi pedagógov tak, aby nedochádzalo k zbytočnému mrhaniu zdrojov.

Keďže je potrebné vyhodnotiť výsledky v čo najkratšom možnom čase a zohľadniť pri tom dostupné zdroje, zadávanie údajov do systému navrhneme tak, aby obsluha zbytočne nemrhala časom na nepotrebné operácie (opakované stláčanie tabulátora), ale aby zadávanie bolo optimalizované pre čo najrýchlejšie vloženie výsledkov do systému. Obsluha bude zadávať skutočne len potrebné údaje: identifikátor študenta a počet získaných bodov za jednotlivé úlohy.

Ako alternatívu alebo rozšírenie k danému prístupu uvažujeme pre urýchlenie a zabezpečenie väčšej objektívnosti a nižšej chybovosti, prejsť z manuálneho zadávania údajov o správnych, resp. nesprávnych odpovediach na otázky na spracovanie poloautomatizované. Na prevod hárku s odpoveďami do digitálnej formy, navrhujeme použiť skener. V naskenovanom dokumente by sme mohli automatizovane rozoznávať odpovede. Samozrejme je nevyhnutné, aby bola prijímacia skúška realizovaná vo forme testu, kde by každej otázke prináležalo štyri alebo viac štvorcov s možnými odpoveďami, z ktorých by študent vybral svoju odpoveď. Potom by sa dali hľadať tzv. značky, označujúce odpoveď a v zlomku sekundy by bol jasný výsledok testu. Pri takomto spracovaní sa vynára viacero otázok, ktoré bude treba riešiť. Jedná sa hlavne o stavbu testu, voľbu značiek, ktorými sa bude označovať odpoveď. Ďalej, ako riešiť situácie, keď uchádzač zaškrtne políčko s odpoveďou a neskôr chce svoje rozhodnutie meniť a iné.

Keďže je potrebné, aby vytváraný systém spolupracoval s existujúcim systémom elektronickej prihlášky, naštudujeme za týmto účelom architektúru súčasných systémov a zabezpečíme spoluprácu nami vytvoreného systému s ostatnými systémami. Použitím dát z nového systému sa otvára priestor pre implementáciu novej funkcionality pre systém elektronickej prihlášky, najmä detailné informovanie uchádzača o výsledkoch skúšky s čo najefektívnejším využitím ľudských zdrojov.

# Predpokladané zdroje

Systém požadovaný zadávateľom sa javí ako vhodný pre architektúru klient/server. Z tohto dôvodu je potrebné zaoberať sa implementačnými prostriedkami pre stranu servera (databázy) a pre stranu klienta (lokálna aplikácia – používateľské rozhranie).

Pri pozorovaní súčasného vývoja samotného databázového systému PostgreSQL možno uvažovať o databázovom systéme bežiacom na strojoch s operačným systémom Linux, ale aj s operačným systémom od firmy Microsoft založenom na technológii NT (systémy NT, 2000, XP). Možno sa samozrejme odraziť aj od súčasne implementovanej databázovej časti existujúceho systému pre elektronické podávanie prihlášok.

Pre implementáciu klientskej aplikácie prichádza do úvahy webové rozhranie a samostatne bežiaca (kompilovaná) aplikácia. Druhá možnosť je viazaná na operačný systém, ktorý majú k dispozícii pedagogickí pracovníci. Odhadom sa jedná o operačný systém MS Windows 98 alebo 2000. Takáto kompilovaná klientská aplikácia by mala podľa všetkého (skúsenosti, rozšírenosť) byť naprogramovaná v prostredí MS Visual Studia verzie 6, resp. 7.

Softvérové štúdio, ktoré nám zadávateľ za účelom vypracovania tohto projektu dáva k dispozícii, spĺňa predpokladané hardvérové i softvérové požiadavky. Okrem softvérového štúdia má každý z členov tímu k dispozícii aj vlastný počítač s príslušným softvérovým vybavením, a preto pre náš tím nie je potrebné zabezpečovať ďalšie dodatočné hardvérové ani softvérové zdroje.

Predpokladané softvérové zdroje: MS Visual Studio, Rational Rose, MS Office, pgAdmin, PostgreSQL.

# Príloha A: Preferované poradie projektov

Tím preferuje pridelenie projektov podľa nasledujúceho zoznamu:

1. Elektronická prihláška na štúdium – vyhodnocovanie prijímacej skúšky

2. Elektronická prihláška na štúdium – štatistika

3. Obrazová galéria fakulty

4. Tvorba rozvrhov

5. Počítačová podpora programátorskej súťaže

6. Podpora manažmentu študentských projektov

7. RoboCup – nové stratégie

8. RoboCup – nové stratégie

9. Manažment príspevkov do vedeckého časopisu

10. Analýza a animácia chôdze človeka

11. Elektronický zápis na štúdium

12. Odovzdávanie zadaní

# Príloha B: Rozvrhy členov tímu

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené školské a pracovné povinnosti jednotlivých členov tímu samostatne (tabuľky 1 až 5) a spolu (tabuľka 6). Keďže Ing. Alexander Hýbal je zamestnaný v Prahe, na základe jeho pracovných povinností, preferujeme stretnutia v pondelok poobede. Ak by stretnutia v označený preferovaný čas (v tabuľke č.6) neboli možné, radi by sme, aby sa naše stretnutia konali v iný čas v pondelok. V iné dni by bolo zúčastňovanie Ing. Alexandera Hýbala na stretnutiach vylúčené.

|  | 7,20 | 8,15 | 9,15 | 10,10 | 11,10 | 12,05 | 13,05 | 14,00 | 15,00 | 15,55 | 16,55 | 17,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8,10 | 9,05 | 10,05 | 11,00 | 12,00 | 12,55 | 13,55 | 14,50 | 15,50 | 16,45 | 17,45 | 18,40 |
| Pondelok |  |  |  |  |  |  |  |  |  | školské p. |  |  |
| Utorok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | školské p. |  |
| Streda |  |  |  |  |  |  |  | školské p. |  |  |  |  |
| Štvrtok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piatok | školské p. |  | školské p. |  |  | školské p. |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka 1: školské povinnosti Bc. Petra Argáláša

|  | 7,20 | 8,15 | 9,15 | 10,10 | 11,10 | 12,05 | 13,05 | 14,00 | 15,00 | 15,55 | 16,55 | 17,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8,10 | 9,05 | 10,05 | 11,00 | 12,00 | 12,55 | 13,55 | 14,50 | 15,50 | 16,45 | 17,45 | 18,40 |
| Pondelok |  |  |  |  |  |  |  |  |  | školské p. |  |  |
| Utorok |  |  | školské p. |  |  |  |  |  | školské p. |  |  |  |
| Streda |  |  |  |  |  |  |  | školské p. |  |  |  |  |
| Štvrtok |  |  |  |  |  |  | školské p. |  |  |  |  |  |
| Piatok |  |  | školské p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka 2: školské povinnosti Bc. Zuzany Halanovej

|  | 7,20 | 8,15 | 9,15 | 10,10 | 11,10 | 12,05 | 13,05 | 14,00 | 15,00 | 15,55 | 16,55 | 17,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8,10 | 9,05 | 10,05 | 11,00 | 12,00 | 12,55 | 13,55 | 14,50 | 15,50 | 16,45 | 17,45 | 18,40 |
| Pondelok |  |  |  |  |  |  |  |  |  | školské p. |  |  |
| Utorok |  |  | pracovné p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Streda |  |  | pracovné p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Štvrtok |  |  | pracovné p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piatok |  |  | pracovné p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka 3: školské a pracovné povinnosti Ing. Alexandera Hýbala

|  | 7,20 | 8,15 | 9,15 | 10,10 | 11,10 | 12,05 | 13,05 | 14,00 | 15,00 | 15,55 | 16,55 | 17,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8,10 | 9,05 | 10,05 | 11,00 | 12,00 | 12,55 | 13,55 | 14,50 | 15,50 | 16,45 | 17,45 | 18,40 |
| Pondelok |  |  |  |  |  |  |  |  |  | školské p. |  |  |
| Utorok |  |  | školské p. |  |  |  |  |  |  |  | školské p. |  |
| Streda |  |  |  |  |  |  |  | školské p. |  |  |  |  |
| Štvrtok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piatok |  |  | školské p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka 4: školské povinnosti Bc. Ľudovíta Lučeniča

|  | 7,20 | 8,15 | 9,15 | 10,10 | 11,10 | 12,05 | 13,05 | 14,00 | 15,00 | 15,55 | 16,55 | 17,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8,10 | 9,05 | 10,05 | 11,00 | 12,00 | 12,55 | 13,55 | 14,50 | 15,50 | 16,45 | 17,45 | 18,40 |
| Pondelok |  |  |  |  |  |  |  |  |  | školské p. |  |  |
| Utorok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | školské p. |  |
| Streda |  |  |  |  |  |  |  | školské p. |  |  |  |  |
| Štvrtok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piatok |  |  | školské p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka 5: školské povinnosti Bc. Martina Šoltisa

|  | 7,20 | 8,15 | 9,15 | 10,10 | 11,10 | 12,05 | 13,05 | 14,00 | 15,00 | 15,55 | 16,55 | 17,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8,10 | 9,05 | 10,05 | 11,00 | 12,00 | 12,55 | 13,55 | 14,50 | 15,50 | 16,45 | 17,45 | 18,40 |
| Pondelok |  |  |  |  |  |  | preferovaný čas |  |  | školské p. |  |  |
| Utorok |  |  | školské alebo pracovné p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Streda |  |  | školské alebo pracovné p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Štvrtok |  |  | školské alebo pracovné p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piatok | školské alebo pracovné p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka 6: školské a pracovné povinnosti všetkých členov tímu

# Tabuľka príspevkov

| Ľudovít Lučenič | Úvod k dokumentácii |
| --- | --- |
| Ľudovít Lučenič | Kapitola 1 – Úvod |
| Ľudovít Lučenič | Kapitola 2 – Špecifikácia |
| Peter Argaláš | Úvod ku kapitolám 3 – Analýza a 4 – Návrh |
| Zuzana Halanová | Kapitoly 3.1, 3.5 a 4.1, 4.5 (Zosnímanie videa, Synchronizácia) |
| Ľudoví Lučenič | Kapitoly 3.2, 3.8 a 4.2, 4.8 (Digitalizácia, Určenie súradníc kĺbov) |
| Alexander Hýbal | Kapitoly 3.3, 3.4 a 4.3, 4.4 (Vytvorenie postupnosti snímok, Preprocessing) |
| Peter Argaláš | Kapitoly 3.6, 3.7, 3.9 a 4.6, 4.7, 4.9 (Segmentácia, Korešpondencia značiek, Transformácia súradníc do formátu modelu) |
| Martin Šoltis | Kapitoly 3.10, 3.11, 3.12 a 4.10, 4.11 (Prevod do formátu animácie, Analýza súčasných systémov, Analytická časť aplikácie) |

| Martin Šoltis | Kapitola 1 – Úvod |
| --- | --- |
| Martin Šoltis | Kapitola 2 –Definovanie použitých štýlov a formátovanie |
| Ľudovít Lučenič | Kapitola 3 – Konvencie kódovania |
| Zuzana Halanová | Kapitola 4 – Šablóna zápisu |
| Zuzana Halanová | Kapitola 5.1 – Zápis č.1 |
| Peter Argaláš | Kapitola 5.2 – Zápis č.2 |
| Martin Šoltis | Kapitola 5.3 – Zápis č.3 |
| Ľudovít Lučenič | Kapitola 5.4 – Zápis č.4 |
| Martin Šoltis | Kapitola 6.1 – Plán na 2 semestre |
| Ľudovít Lučenič | Kapitola 6.1 – Plán do konca semestra |

| Peter Argaláš | Kapitola 8 – Ponuka: Kapitola 1.1 – svoje zručnosti , Kapitola 2 – motivácia, Kapitola 4 – Čo navrhujeme |
| --- | --- |
| Zuzana Halanová | Kapitola 8 – Ponuka: Kapitola 1.2 – svoje zručnosti, Kapitola 4 – Čo ponúkame, príloha A, príloha B |
| Alexander Hýbal | Kapitola 8 – Ponuka: Kapitola 1.3 – svoje zručnosti |
| Ľudovít Lučenič | Kapitola 8 – Ponuka: Kapitola 1.4 – svoje zručnosti, Kapitola 3 – Čo navrhujeme, Kapitola 5 – Predpokladané zdroje |
| Martin Šoltis | Kapitola 8 – Ponuka: Kapitola 1.5 – svoje zručnosti, Kapitola 3 – Čo navrhujeme |

| Martin Šoltis | Kompletizácia dokumentácie |
| --- | --- |

| Peter Argaláš | Tvorba webovej stránky |
| --- | --- |