# Téma stretnutia:  Konzultácia pred odovzdaním prototypov

| Dátum stretnutia: | 13.12.2004 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio |
| Dĺžka trvania: | 9,05 – 10,00 |
| Prítomní: | Bc. Peter Argaláš Bc. Ľudovít Lučenič Bc. Martin Šoltis |
|  | Doc. Šperka Ing. Lacko |
| Neprítomní: | Bc. Zuzana Halanová |
| Vypracoval/a: | Bc. Martin Šoltis |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia | # Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 7.4.2 | # Ľudo | Naštudovať problematiku epipolárnej geometrie (literatúra strana 150) | 29. 11. 2004 | 31. 1. 2005 | Riešená |
| # 7.4.3 | # Ľudo | Navrhnúť obrazovku pre manuálne hľadanie pozícií značiek | 29. 11. 2004 | 31. 1. 2005 | Riešená |
| # 8.1 | # celý tím | Extrahovať záznamy urobené v ordinácii pri druhom experimentovaní | 4.12.2004 | 10.12.2004 | Ukončená |
| # 8.2 | # Martin | Upraviť používateľské prostredie a implementovať požadované funkcie v analytickej časti podľa lekárových požiadaviek | 4.12.2004 | 10.12.2004 | Ukončená |
| # 9.1 | # Peťo | Cez USB2 grabnúť video do počítača, napáliť a distribuovať ostatným | 6. 12. 2004 | 9. 12. 2004 | Ukončená |
| # 9.3 | # Martin | Do dokumentácie k prototypu napísať opis GUI | 6. 12. 2004 | 9. 12. 2004 | Ukončená |
| # 9.4 | # Ľudo | Do dokumentácie k prototypu napísať záver z použitia bleskov | 6. 12. 2004 | 9. 12. 2004 | Ukončená |

| # ID | # Zodpovedný | Popis úlohy | Termín zadania | Termín dokončenia | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 9.5 | # Martin | Vytlačiť doplnenú špecifikáciu (pridať k dokumentácii ako prílohu) | 6. 12. 2004 | 13. 12. 2004 | Ukončená |
| # 9.6 | # Celý tím | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.3 špecifikácie | 6. 12. 2004 | ? | Riešená |
| # 9.7 | # Celý tím | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie | 6. 12. 2004 | ? | Riešená |

# Opis stretnutia

- S administrátorskými právami (na počítač sa prihlásil Ing. Lacko) sme nainštalovali v softvérovom štúdiu ovládače k USB 2 na počítači označenom číslom 27844.

- Ďalej sme nainštalovali program Automatic Video Producer. Keďže tento program nedokáže grabovať video s pripojenej video kamery cez port USB 2 bez toho, aby nepridával do výsledného videa v elektronickom formáte žiadne zbytočné efekty, je pre naše účely nepoužiteľný.

- Ing. Lacko prisľúbil pomoc, ak by sme znova potrebovali inštalovať niečo v softvérovom štúdiu. Za týmto účelom by nám bol ochotný vytvoriť užívateľské konto (power user), pod ktorým by sme mohli na počítače v softvérovom štúdiu inštalovať programy bez jeho prítomnosti.

- Doc. Šperka nás informoval o tom, že náš projekt bude posudzovaný tak, ako keby sme na ňom pracovali od začiatku len štyria. Piaty člen tímu nebude braný pri hodnotení TP do úvahy.

- Doc. Šperka nás požiadal, aby sme mu zabezpečili prístup k prototypom a ich zdrojovým kódom. Za týmto účelom mu na zajtrajšiu prezentáciu prototypov prinesieme napálené CD s požadovaným obsahom.

- Doc. Šperka uviedol, že sa v pondelok 13.12.2004 v dopoludňajších hodinách koná na KMFI konferencia o počítačovom videní aj za účasti členov z ČVUT (České Vysoké Učení Technické v Praze). Pre množstvo pracovných povinností sa nemohol na uvedenej konferencii zúčastniť žiaden člen tímu.

- Náplňou budúceho semestra bude po tom ako najprv dáta manuálne extrahujeme z videí snažiť sa tento proces čo najviac zautomatizovať.

- Našu dovtedajšiu prácu budeme definitívne prezentovať aj na medzinárodnej konferencii v Budmericiach v polovici apríla roku 2005.

# Úlohy pre členov tímu

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 7.4.2 | # Ľudo | Naštudovať problematiku epipolárnej geometrie (literatúra strana 150) | 29. 11. 2004 | 31. 1. 2005 |
| # 7.4.3 | # Ľudo | Navrhnúť obrazovku pre manuálne hľadanie pozícií značiek | 29. 11. 2004 | 31. 1. 2005 |
| # 9.6 | # Celý tím | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.3 špecifikácie (vytvorenie postupnosti snímok) | 6. 12. 2004 | ? |
| # 9.7 | # Celý tím | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie (preprocessing) | 6. 12. 2004 | ? |
| # 10.1 | Zuzana, Martin | Posudok k prototypu | 13.12.2004 | 24.12.2004 |
| # 10.2 | Celý tím | Získať kartu s nasnímanou chôdzou od doktora Hostýna | 13.12.2004 | 31.1.2005 |