# Téma stretnutia:  Referovanie o postupe práce

| Dátum stretnutia: | 5.4. 2005 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia: | Soft. štúdio |
| Prítomní: | doc. M. Šperka |
|  | Bc. Peter Argaláš Bc. Zuzana Halanová Bc. Ľudovít Lučenič Bc. Martin Šoltis |
| Neprítomní: |  |
| Vypracoval/a: | Bc. Zuzana Halanová Plán + úlohy (17.04.2005) – Bc. Ľudovít Lučenič |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| ID | Zodpovedný | Popis úlohy | Termín zadania | Termín dokončenia | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 9.7 | # Celý tím | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie (preprocessing) | 06.12.2004 | (prerušená) | Prerušená |
| 12.4 | Zuzana, Ľudo, Peťo | Implementovať aplikáciu, ktorá načíta 2 súbory vo formáte AVI a zobrazí tieto načítané videosekvencie po jednotlivých snímkach vo formáte BMP v okne aplikácie | 01.03.2005 | 30.03.2005 | Ukončená |
| # 13.1 | # Martin | Analytický modul – zoomovanie grafov | 08.03.2005 | 22.03.2005 | Ukončená |
| # 13.2 | # Ľudo | Zostavenie plánu na zvyšok semestra | 17.03.2005 | 18.03.2005 | Ukončená |
| # 13.3 | # Peťo | Analýza nasnímaného záznamu s viacerými LED diódami | 08.03.2005 | 15.03.2005 | Ukončená |
| # 13.4 | # Martin | Analytický modul – technická dokumentácia | 17.03.2005 | 12.04.2005 | Predĺžená |

# Opis stretnutia

- Peter odprezentoval doc. Šperkovi aplikáciu VideoSQC, ktorá je výsledkom riešenia jeho úlohy z predchádzajúceho stretnutia

- Zosnímali sme video, aby sme mali údaje pre vstup do aplikácie VideoSQC. Potrebovali sme nový záznam, pretože na zázname, ktorý sme snímali naposledy sa LED diódy príliš odrážali od lepiacej pásky, ktorou boli pripevnené a program segmentoval značky na nesprávnych miestach. Tentokrát sme použili matnú lepiacu pásku.

- Premýšlali sme ako nasnímať videozáznamy, aby sme súradnice značiek z nich mohli použiť ako vstup pre program spracúvajúci súradnice z dvoch záznamov na základe teórie o epipolárnej geometrii.

- Doc. Šperka nám prízvukoval, že tieto pokusy pre epipolárnu geometriu môžeme robiť aj pomocou snímok z digitálneho fotoaparátu. Na získanie súradníc značiek pre program pracujúci s epipolárnou geometriou používame program VideoSQC. Program VideoSQC však ako vstup berie len avi súbory, a teda nie je možné použiť na pokusy súbory typu jpg.

- Nakoniec sme zosnímali dve videá pre overenie epipolárnej geometrie. Urobili sme kamerou „snímku“ nohy stojacej na mieste. Potom sme kameru presunuli rovnobežne s prvou polohou a urobili druhý záznam nohy stojacej na tom istom mieste.

- Na koniec stretnutia sme už len stiahli videá z kamery a napálili na CD.

# Úlohy pre členov tímu

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 13.4 | # Martin | Analytický modul – technická dokumentácia | 17.03.2005 | 24.04.2005 |
| # 14.1 | # Peťo | Modul extrakcie dát – dokončiť export polôh kĺbov do formátu animácie aplikácie BlueBone, príprava kódu na záverečné zjednotenie | 12.04.2005 | 18.04.2005 |
| # 14.2 | # Peťo, Zuzka | Modul extrakcie dát – používateľská príručka | 17.04.2005 | 21.04.2005 |
| # 14.3 | # Martin | Analytický modul – používateľská príručka | 17.04.2005 | 21.04.2005 |
| # 14.4 | # Martin | Analytický modul – finálne úpravy aplikácie, príprava kódu na záverečné zjednotenie | 05.04.2005 | 18.04.2005 |
| # 14.5 | # Ľudo | Záverečné zjednotenie kódu | 19.04.2005 | 21.04.2005 |
| # 14.6 | # Ľudo | Experimenty s epipolárnou geometriou | 12.04.2005 | 21.04.2005 |
| # 14.7 | # Peťo | Update webovej stránky ku 21.04. | 17.04.2005 | 21.04.2005 |