# Téma stretnutia:  Prezentácia výstupných aplikácií

| Dátum stretnutia: | 19. 4. 2005 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio |
| Prítomní: | doc. M. Šperka |
|  | Bc. Peter Argaláš Bc. Zuzana Halanová Bc. Ľudovít Lučenič Bc. Martin Šoltis |
| Neprítomní: |  |
| Vypracoval/a: | Bc. Zuzana Halanová |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia | # Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 13.4 | # Martin | Analytický modul – technická dokumentácia | 17.03.2005 | 24.04.2005 | Ukončená |
| # 14.1 | # Peťo | Modul extrakcie dát – dokončiť export polôh kĺbov do formátu animácie aplikácie BlueBone, príprava kódu na záverečné zjednotenie | 12.04.2005 | 18.04.2005 | Ukončená |
| # 14.2 | # Peťo, Zuzka | Modul extrakcie dát – používateľská príručka | 17.04.2005 | 21.04.2005 | Prebiehajúca |
| # 14.3 | # Martin | Analytický modul – používateľská príručka | 17.04.2005 | 21.04.2005 | Ukončená |
| # 14.4 | # Martin | Analytický modul – finálne úpravy aplikácie, príprava kódu na záverečné zjednotenie | 05.04.2005 | 18.04.2005 | Ukončená |
| # 14.5 | # Ľudo | Záverečné zjednotenie kódu | 19.04.2005 | 21.04.2005 | Prebiehajúca |
| # 14.6 | # Ľudo | Experimenty s epipolárnou geometriou | 12.04.2005 | 21.04.2005 | Zrušená |
| # 14.7 | # Peťo | Update webovej stránky ku 21.04. | 17.04.2005 | 21.04.2005 | Prebiehajúca |

# Opis stretnutia

Peťo predviedol doc. Šperkovi aplikáciu VideoSQC:

- Doc. Šperka nemal k aplikácii žiadne výhrady.

- Treba opraviť zobrazenie menu po kliknutí pravým tlačítkom v okne zväčšenej snímky.

- Je potrebné v tejto aplikácii ešte dopracovať jednu funkciu – načítanie súradníc značiek zo súboru uloženého na disku.

- Do štvrtka 21. 4. (termín na odovzdanie produktu a produktovej dokumentácie) je potrebné pre VideoSQC vypracovať používateľskú príručku.

Martin predviedol doc. Šperkovi aplikáciu Analýza chôdze:

- doc. Šperka bol i s touto aplikáciou spokojný.

- Martin ešte plánuje opravu zobrazenia popisu grafu na y-ovej osi.

- Používateľská príručka je už napísaná.

- s doc. Šperkom sme sa dohodli, že vo štvrtok (21. 4.) odovzdáme produkt na CD tímu, ktorý bude na nás robiť posudok (tím č.4 GoldFish) a doc. Šperkovi odovzdáme až finálny produkt po dôkladnom otestovaní.

- Hovorili sme o tom, kedy je vhodné pozvať MUDr. Hostyna na prezentáciu výsledného produktu. Dohodli sme sa na termíne po odovzdaní finálnej verzie (16. 5.), príp. až na záverečnú prezentáciu a obhajobu projektu.

Výstup:

- opravené chyby v aplikácii BlueBone

- aplikácia VideoSQC + dokumentácia k produktu (používateľská príručka)

- aplikácia Analýza chôdze + dokumentácia k produktu (používateľská príručka)

- Pri prezentácii aplikácie VideoSQC sme doc. Šperkovi ukázali ako sú niektoré snímky rozmazané. A tak sme zhodnotili, že kameňom úrazu v tomto projekte je a bude pomalá kamera.

- Na internete sme hľadali aké rýchle kamery v súčasnosti existujú a koľko stoja. Našli sme jednu kameru za $24,500, ktorá snímala 240fps. Doc. Šperka premýšlal nad tým, že sa ozve niektorej firme a zistí, či by bola ochotná zapožičať high-speed kameru na pokusy. Avšak to by sa pravdepodobne dotýkalo až ďalšieho tímového projektu v budúcom školskom roku.

Bez doc. Šperku:

Pokúšali sme sa výstup z aplikácie VideoSQC, t.j. súbor s uloženými súradnicami značiek na kĺboch, upraviť na tvar vhodný na vstup pre aplikáciu Analýza chôdze, t.j. súbor so suradnicami kĺbov.

Záver z pokusov:

- je potrebné prerobiť alebo dorobiť buď automaticky generovaný výstup z aplikácie VideoSQC, alebo formát vstupu do aplikácie Analýza chôdze.

- Rozlíšenie analyzovaných videosekvenkcí v aplikácií VideoSQC by malo byť väčšie ako 320pixelov na šírku, pretože malé rozlíšenie má v aplikácii Analýza chôdze za následok nepresné vypočítavanie uhlových rýchlostí (malé rozlíšenie spôsobuje priveľké chyby pri výpočte uhlových rýchlostí).

# Úlohy pre členov tímu

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 14.2 | # Peťo, Zuzka | Modul extrakcie dát – používateľská príručka | 17.04.2005 | 21.04.2005 |
| # 14.5 | # Ľudo | Záverečné zjednotenie kódu | 19.04.2005 | 21.04.2005 |
| # 14.7 | # Peťo | Update webovej stránky ku 21.04. | 17.04.2005 | 21.04.2005 |
| # 15.1 | # Peťo | Doplniť do VideoSQC funkciu „Load“ | 19.04.2005 | 21.04.2005 |
| # 15.2 | # Peťo/Martin | prerobiť alebo dorobiť buď automaticky generovaný výstup z aplikácie VideoSQC, alebo formát vstupu do aplikácie Analýza chôdze | 19.04.2005 | 05.05.2005 |