# Téma stretnutia:  Plánovanie zvyšku semestra a rozdelenie úloh

| Dátum stretnutia: | 29. 4. 2005 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio |
| Prítomní: | Bc. Peter Argaláš Bc. Zuzana Halanová Bc. Ľudovít Lučenič Bc. Martin Šoltis |
| Neprítomní: | Doc. Šperka |
| Vypracoval/a: | Bc. Ľudovít Lučenič |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia | # Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 14.2 | # Peťo, Zuzka | Modul extrakcie dát – používateľská príručka | 17.04.2005 | 21.04.2005 | Ukončená |
| # 14.5 | # Ľudo | Záverečné zjednotenie kódu | 19.04.2005 | 21.04.2005 | Ukončená |
| # 14.7 | # Peťo | Update webovej stránky ku 21.04. | 17.04.2005 | 21.04.2005 | Ukončená |
| # 15.1 | # Peťo | Doplniť do VideoSQC funkciu „Load“ | 19.04.2005 | 21.04.2005 | Ukončená |
| # 15.2 | # Peťo/Martin | prerobiť alebo dorobiť buď automaticky generovaný výstup z aplikácie VideoSQC, alebo formát vstupu do aplikácie Analýza chôdze | 19.04.2005 | 05.05.2005 | Prebieha |

# Opis stretnutia

- Na stretnutí sme si definovali úlohy do konca semestra.

- Rozdelili sme si ich.

- Termín úplnej finalizácie dokumentácie i produktu samotného sme stanovili na 9. mája 2005 (pondelok).

- Najbližšie stretnutie (kontrola postupu) sa uskutoční 5. mája 2005 (štvrtok) v softvérovom štúdiu.

# Úlohy

ANALYSER

-cesta ku konfiguráku (L)

-blikanie pri vykresľovaní súradníc (L)

-premenovať resource-y (L)

VIDEOSQC

-export do dvoch formátov (P)

-premenovať resource-y (L)

-okomentovať

BB2

-pokúsime sa identifikovať, kde väzí problém s kompatibilitou BB a BB2 (P)

-pripravený súbor pre BB (náhradné riešenie pre prezentáciu vyextrahovanej animácie) (P)

spoločne

-zjednotiť farby kĺbov (P+S)

-integrácia: vyvolania analyzátora z VIDEOSQC

(implementácia Šolťovho formátu súboru) (P+L)

-vyvolať BB2 z VIDEOSQC (L)

ostatne

-cely solution upraviť do poslednej verzie a poslať (L)

-posudok k produktu tímu č. 4 (jún, termín dľa prezentácií)

dokumentácia (k obom aplikáciám samostatne)

-use case model: popísať hráčov, k use case-om definovať vstup,

výstup a postupnosť popísať pomocou activity diagramov

-class model: nakresliť, príp. s minimálnym popisom

-vytvoriť návrh: t.j. sekvenčáky (komunikácia objektov) reverzne

z vytvoreného kódu

-integrácia + testovanie: čo, na základe čoho, ako, výsledky ...?

vyhodnotenie diód, farieb filtrov, bleskov....

-riadenie (S)

# Záver a zhodnotenie projektu (poznámky pre dokumentáciu)

-vyjadríme sa k Ninovému ne-príspevku

-praktické odporúčanie /predpoklady/ ohľadom rýchlej kamery kvôli

nízkemu rozlíšeniu, ktoré spôsobuje chybne výpočty (uhl. rýchlosti)

-epipolárna geometria

-nami implementovaná jednoduchšia segmentácia:

snímanie cez filter + svietiace diódy

-keď sa nám to podarí zintegrovať, máme jeden solution s tromi

projektmi, ktoré tvoria jeden systém (avšak môžu fungovať

i samostatne)

-treba, ak sa nám to nepodarí, vyriešiť korektne kompiláciu pod

VS .NET 2003

-keby sme my mali mat optimálne dáta, aké by boli a ako by sme

ich získali (podmienky snímania atď.)?

-obmedzenia nasej implementácie vzhľadom na špecifikáciu

(jedna noha, jedna dimenzia, jedna kamera)

-treba v budúcnosti sledovať i bedrový kĺb (to sme nerobili:()

-odporúčanie pre pokračovateľov: segmentačná funkcia - vylepšiť

algoritmus (zrobustniť), korešpondencia (včítane interpolácie...)

kĺbov na súsledných snímkach