# Téma stretnutia:  Formálna stránka dokumentácie a obsah web stránky

| Dátum stretnutia: | 18.10.2004 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia: | CD-35 |
| Prítomní: | Bc. Peter Argaláš Bc. Zuzana Halanová Bc. Ľudovít Lučenič Bc. Martin Šoltis |
| Neprítomní: | Ing. Alexander Hýbal |
| Vypracoval/a: | Bc. Peter Argaláš |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia | # Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1.1 | # Každý člen tímu | - preštudovať poskytnutý projekt - premyslenie možností riešenia nedostatkov existujúceho systému popísaných doc. Šperkom a v zadaní - premyslenie možností rozšírenia existujúceho systému na základe požiadaviek uvedených v zadaní | 11.10. 2004 | do nasledujúceho stretnutia s doc. Šperkom | Riešená |
| # 1.2 | # Argi | stránka tímu | 11.10. 2004 | Najneskôr 12.11. 2004 | Riešená |
| # 1.3 | # celý tím | rozdelenie rolí v tíme | 11.10. 2004 | Do nasledujúceho stretnutia | ukončená |

- Identifikovali sme roly pre nasledovných členov tímu:

  - Ľ. Lučenič – vedúci tímu, správca zdrojového kódu

  - P. Argaláš – správca web stránky

  - M. Šoltis – správa verzií a kontrola dokumentácie

# Opis stretnutia

- diskutovali sme o forme a obsahu web stránky a rozhodli sme, že stránka bude obsahovať nasledovné sekcie:

  - Novinky – bude obsahovať najaktuálnejšie informácie o priebehu projektu

  - Tím – základné informácie o členoch

  - Projekt – stručný opis problematiky a zadanie projektu

  - Plán

  - Dokumenty –  bude obsahovať všetky dokumenty vytvorené počas projektu

  - Linky – zaujímavé odkazy súvisiace s projektom

- ďalšia časť stretnutia bola venovaná organizačným otázkam ohľadne tvorby zápisov zo stretnutí, kde sme sa dohodli na tom, že každý týždeň má na starosti vypracovanie zápisu jeden člen tímu, pričom členovia sa striedajú v obrátenom abecednom poradí

- rozvrhnutie malých pod–úloh, ktoré je potrebné vykonať do ďalšieho stretnutia (viď. Úlohy)

- na záver sme rozhodovali o forme spravovania verzií a konečnej zodpovednosti vytvorených dokumentov. Zhodli sme sa na tom, že zodpovedný za finálnu verziu dokumentu je Martin Šoltis.

# Úlohy pre členov tímu

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2.1 | # Argi | dokončenie návrhu web stránky | 18.10.2004 | 25.10.2004 |
| # 2.2 | # Argi | Zistenie miesta v zdrojovom kóde projektu z roku 2003/2004, kde treba vykonať zmeny v súvislosti so zlým pohybom v členku | 18.10.2004 | 25.10.2004 |
| # 2.3 | # Šolťo | Navrhnutie jednotnej štruktúry a formy dokumentácie | 18.10.2004 | 25.10.2004 |
| # 2.4 | # Ľudo | vypracovať špecifikáciu zadania TP a definovať približný plán na zimný semester | 18.10.2004 | 25.10.2004 |