# Téma stretnutia:  Špecifikácia systému

| Dátum stretnutia: | 25. 10. 2004 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio – D-107b |
| Prítomní: | doc. M. Šperka |
|  | Bc. Peter Argaláš Bc. Zuzana Halanová Bc. Ľudovít Lučenič Bc. Martin Šoltis |
| Neprítomní: | Ing. Alexander Hýbal |
| Vypracoval/a: | Bc. Martin Šoltis |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúcich stretnutí

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia | # Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1.1 | # Každý člen tímu | - preštudovať poskytnutý projekt - premyslenie možností riešenia nedostatkov existujúceho systému popísaných doc. Šperkom a v zadaní - premyslenie možností rozšírenia existujúceho systému na základe požiadaviek uvedených v zadaní | 11.10. 2004 | do nasledujúceho stretnutia s doc. Šperkom | Ukončená |
| # 1.2 | # Argi | stránka tímu | 11.10.2004 | Najneskôr 12.11. 2004 | Riešená |
| # 2.1 | # Argi | dokončenie návrhu web stránky | 18.10.2004 | 25.10.2004 | Zrušená |

| # 2.2 | # Argi | Zistenie miesta v zdrojovom kóde projektu z roku 2003/2004, kde treba vykonať zmeny v súvislosti so zlým pohybom v členku | 18.10.2004 | 25.10.2004 | Zrušená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2.3 | # Šolťo | Navrhnutie jednotnej štruktúry a formy dokumentácie | 18.10.2004 | 25.10.2004 | Ukončená |
| # 2.4.1 | # Ľudo | vypracovať špecifikáciu zadania TP | 18.10.2004 | 25.10.2004 | Riešená |
| # 2.4.2 | # Ľudo | definovať približný plán na zimný semester | 18.10.2004 | 25.10.2004 | Ukončená |

# Opis stretnutia

- doc. Šperka skontroloval podľa pokynov doc. Bielikovej splnenie základných úloh (stránka tímu, role členov tímu)

- stanovili sme podiel jednotlivých členov tímu na ponuke (Zuzana Halanová 23%, Alexander Hýbal 8%, Peter Argaláš 23%, Ľudovít Lučenič 23%, Martin Šoltis 23%)

- doc. Šperka prisľúbil, že zariadi stretnutie s ortopédom, ktorý bližšie popíše požiadavky a kinematiku členku (pohyb okolo jednej z troch osí nezodpovedá realite) - stretnutie prichádza do úvahy v jednom z najbližších nasledujúcich termínov: 28.10., 4.11., 8.11.

- doc. Šperka navrhol použitie značiek na identifikáciu polohy kĺbov a navrhol, aby značkami boli LED diódy umiestnené na nohách za tmy sledovaného človeka alebo aby boli značky nakreslené fixkou

- rozpoznávanie značiek (segmentácia) bolo realizované len v prototype predchádzajúceho riešenia, z čoho vyplýva, že túto časť bude treba implementovať v našom systéme

- v priebehu mesiaca doc. Šperka zabezpečí digitálnu kameru

- testovanie rozpoznávania značiek sa bude robiť na statických fotkách, systém však bude musieť vedieť rozpoznávať značky zo vstupného video záznamu s uvažovaným neskorším nasadením systému v reálnom čase

- rozlíšenie testovaných snímkov by malo byť približne 640x480 bodov, prípadne v rozlíšeni podľa normy televíznej PAL

- Ľudo navrhol použitie viac ako dvoch snímacích zariadení, čo bolo vzhľadom na potreby a možnosti praxe zamietnuté

- diskutovali sme o možnosti použitia len jednej kamery a zrkadla na snímanie pohybu, čo bolo z rovnakého dôvodu zamietnuté

- snímanie pohybu sa bude vykonávať dvomi kamerami, pravdepodobne s rovnakou frekvenciou snímania obrazu

- synchronizáciu video záznamov je možné podľa odporúčania doc. Šperku robiť vypnutím a zapnutím svetla, prípadne pomocou blesku

- cieľ projektu je analýza chôdze pre medicínske ale aj pedagogické účely

- podúlohami projektu sú: segmentácia statického obrazu, jednoduchý pokus, implementácia správneho pohybu v členku a prezentácia výsledkov najmä podľa požiadaviek ortopéda (zatiaľ sme diskutovali o trojrozmerných grafoch pre všetky kĺby a výpočte uhlových rýchlostí otáčania častí nohy okolo kĺbov – bližšia špecifikácia bude známa po konzultácii s ortopédom)

- rýchlosť animácie chôdze by sa mala dať nastaviť a mala by sa dať nastaviť aj voliteľná viditeľnosť každého z kĺbov v animácii

- výsledkom našej práce tento semester by podľa doc. Šperku mala byť analýza doteraz implementovaného systému, analýza oblastí, ktoré treba v systéme zlepšiť a aspoň nejaký prototyp (navrhované bolo odovzdať doterajší systém s implementáciou správneho pohybu v členku),

- doc. Šperka nám odporučil vyhľadávať literatúru aj podľa kľúčových slov motion grabbing, gate analysis, medical

- doc. Šperka načrtol možnosť prezentácie projektu na Stredoeurópskej konferencii o grafike v Budmericiach

- doc. Šperka má predstavu, že v budúcnosti (túto časť nebude realizovať náš tím) by mal systém umožniť analýzu chôdze v reálnom čase

- doc. Šperka rozprával o rozpoznávaní farby kože človeka (Skin Color Model)

- doc. Šperka vyslovil otázku, ako dlho sledovať chôdzu človeka (výstupom krátkeho sledovania nemusia byť dobré výsledky, výstupom dlhého sledovania je zbytočne veľké množstvo údajov)

# Úlohy pre členov tímu

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1.2.1 | # Peťo | Pridať na webové stránky linky a použitú literatúru | 25.10.2004 | 12.11.2004 |
| # 1.2.2 | # Peťo | Pridať na stránky mailové adresy členov tímu | 25.10.2004 |  |
| # 1.2.3 | # Peťo | Pridať na stránky sekciu úlohy | 25.10.2004 |  |
| # 1.2.4 | # Peťo | Pridať na stránky plán projektu | 25.10.2004 |  |
| # 2.4.1 | # Ľudo | vypracovať špecifikáciu zadania TP | 18.10.2004 | 29.10.2004 |
| # 3.1 | # Zuzana | Bádať možnosti synchronizácie video záznamov | 25.10.2004 | 4.11.2004 |
| # 3.2 | # Peťo | Bádať možnosti segmentácie obrázku | 25.10.2004 | 4.11.2004 |
| # 3.3 | # Ľudo | Bádať možnosti preprocessingu pre efektívnejšiu segmentáciu | 25.10.2004 | 4.11.2004 |
| # 3.4 | # Martin | Bádať komerčné systémy na analýzu chôdze | 25.10.2004 | 4.11.2004 |