Téma stretnutia: Stretnutie s MUDr. Hostynom, došpecifikovanie lekárových požiadaviek na vytváraný systém

| Dátum stretnutia: | 15. 11. 2004 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio |
| Dĺžka trvania: | 9,45 – 11,53 (cca 2 hod) |
| Prítomní: | doc. M. Šperka MUDr. Hostyn |
|  | Bc. Peter Argaláš Bc. Zuzana Halanová Bc. Ľudovít Lučenič Bc. Martin Šoltis |
| Neprítomní: | Ing. Alexander Hýbal |
| Vypracoval/a: | Bc. Zuzana Halanová |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia | # Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 3.1 | # Zuzana | Bádať možnosti synchronizácie video záznamov + analýza a hrubý návrh k bodu 1.4.5 špecifikácie | 25.10.2004 | 11.11.2004 | Ukončená |
| # 4.1.1 | # Zuzana | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.1 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 | Ukončená |
| # 4.2.1 | # Ľudo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.2 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 | Ukončená |
| # 4.2.2 | # Ľudo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.7 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 | Ukončená |
| # 4.3.1 | # Nino | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.3 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 | Riešená |
| # 4.3.2 | # Nino | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 | Riešená |
| # 4.4.1 | # Peťo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.5 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 | Ukončená |
| # 4.4.2 | # Peťo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.6 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 | Ukončená |
| # 4.4.3 | # Peťo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.8 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 | Ukončená |
| # 4.5.1 | # Martin | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.9 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 | Ukončená |

# Opis stretnutia

Úvod:

- Na dnešnom stretnutí sme mali možnosť sa zoznámiť s p. MUDr. Hostynom

- Pán doktor nám povedal, že v priebehu týždňa si zadováži digitálnu kameru značky Sony. Bližšie vlastnosti nešpecifikoval.

- Je potrebné riešiť prevod videozáznamu do počítača. Nikto z nás nevlastní kartu, ktorá by to umožňovala. Keďže sa však jedná o digitálnu kameru, nebude tento prevod problém.

- Ľudo vlastní TV kartu. Je potrebné, aby zistil, či má kamera potrebné vstupy.

- Pán doktor má vo svojej ordinácii bežiaci pás, na ktorom bude pacient kráčať pri snímaní videa.

- v ordinácii disponuje platňou, na ktorej sa dá zistiť tlak nohy pri chôdzi.

- Prvý pokus o videozáznam chôdze človeka by sme mohli spraviť Ľudovou analógovou kamerou. Tu treba potom riešiť digitalizáciu záznamu.

Vysvetlenie správnych pohybov ľudskej nohy:

- Pozreli sme sa s pánom doktorom na program vytvorený tímom Stopári minulý rok.

- Ako už bolo spomínané aj na stretnutiach s doc. Šperkom, v existujúcom modeli je zle riešený pohyb v jednom kĺbe.

- Pre názornosť je v prílohe A umiestnený obrázok s popisom kostí dolnej časti ľudskej nohy.

- Od pána doktora sme sa dozvedeli, že kĺb medzi kosťami tibia + fibula (lýtko nohy) a talus (členková kosť), ktorý má momentálne umožnený pohyb v dvoch rovinách, by mal správne byť iba v jednej rovine (podľa jednej osi), a to smerom hore-dole. Je potrebné neželaný pohyb zo strany na stranu z tohto kĺbu odstrániť.

- Kosti talus a calcaneus sú v existujúcom modeli v jednom segmente (celku). Avšak medzi týmito kosťami existuje pohyb. Je potrebné tieto kosti rozdeliť do dvoch segmentov. Pohyb medzi nimi sa uskutočňuje posunmi po troch plôškach na spodnej kosti (calcaneus). Každá z týchto plôch má iné osi otáčania.

- Zaujímalo nás, či je možné tento pohyb aproximovať na pohyb po guli. Tým pádom by sa stred otáčania presunul z kĺbu na iné miesto. Táto naša teória nebola pánom doktorom zamietnutá.

- Pokúšali sme sa na webe nájsť nejakú stránku, kde by boli popísané osi otáčania v kritickom kĺbe. Vo vyhľadávači sme zadávali na vyhľadanie heslá: „ankle anatomy“ a „subtalar joint anatomy“. Keďže sme nenašli uspokojivé výsledky, pán doktor nám ponúkol možnosť nazrieť do knihy anatómie človeka na našom najbližšom stretnutí.

Ďalšie stretnutie s MUDr. Hostynom:

- Pán doktor nám ponúkol možnosť prísť si pozrieť prostredie, v ktorom sa budú videozáznamy zhotovovať.

- Termín nášho  stretnutia v ordinácii sme dohodli na štvrtok 18. 11. 2004 o 15,30. (Štátna nemocnica, pavilón E, Klinika telovýchovného lekárstva)

- Keďže pán doc. Šperka v tomto termíne nemá voľný čas, stretnutia sa zúčastní pán MUDr. Hostyn a všetci členovia tímu.

- Na tomto stretnutí sa pokúsime zhotoviť videozáznam, ktorý použijeme na testovanie vytváraného systému. Z dôvodu neprítomnosti doc. Šperku budeme mať k dispozícii iba jednu analógovú kameru.

- Pri tomto prvom pokuse nasnímať videozáznam s chôdzou človeka, môžeme otestovať nami navrhnutý vzhľad scény a metódu snímania videozáznamu.

- Zistili sme, že pre nasnímanie videa v budúcnosti máme k dispozícii dva statívy (jeden vlastní doc. Šperka, 2. Zuzana).

Značky:

- Uvažovali sme nad možnosťou použiť pri zhotovovaní videa návlek na nohu, ktorým by mohla byť napríklad dámska pančucha. Na tento návlek by sa jednoduchšie umiestňovali značky. Problémom však je, že pri pohybe nohy by sa mohli značky hýbať nie presne s nohou. Preto sme túto alternatívu radšej zamietli a zostávame pri alternatíve umiestnenia značiek priamo na nohu pacienta.

- Pán doktor spomenul, že v OD Tesco predávajú značky vhodné na tento účel.

- Ďalej sme diskutovali o počte značiek a ich umiestnení. Umiestnenie značiek môžeme realizovať tak, ako to riešil tím Stopári. Pán doktor spomenul, že by bolo vhodné umiestniť značky aj na vystúpené kosti na členku (myslím, že ich nazval maleoly).

- Značky umiestnené na tele pacienta nehovoria presne o pohyboch kĺbov. Sú však umiestňované tak, aby vypovedali, čo najviac o pohybe segmentov (zhluk kostí v modeli, ktoré sa hýbu spolu).

Požiadavky na výstup systému:

- V ďalšej časti stretnutia sme sa pána doktora pýtali na názor a požiadavky ohľadom výstupu programu.

- Spomenuli sme mu riešenie pomocou 3D a 2D grafov. Ukázali sme mu ako riešili výstup Stopári a ako ho riešia niektoré podobné existujúce systémy.

- Pán doktor si zvolil možnosť prezentácie výsledkov pomocou 2D grafov, kde by bola možnosť vidieť krivku pohybu z pohľadu zboku a zozadu. Bolo by dobré, ak by graf obsahoval krivky pre jednotlivé modelované kĺby.

- Ďalej sa pán doktor vyjadril, že u jedného pacienta môžu vzniknúť rôzne poruchy chôdze na každej nohe, preto by bolo dobré, ak by sa zobrazovali grafy pre obe nohy zvlášť.

- Doc. Šperka spomenul možnosť uvádzať na výstupe aj uhlové rýchlosti jednotlivých kĺbov.

Diskusia o existujúcich riešeniach rôznych projektov:

- Opäť sme spomínali, že existujúce systémy berú nohu ako jeden celok, zatiaľ čo my sa zaoberáme chodidlom a hlavne pohybom v členku podrobnejšie.

- Pán doktor spomenul snímanie videa röntgenom, ktoré sa využíva pri vyšetrení srdca. Do tela sa vstrekne kontrastná látka (rádioaktívna s rýchlym rozpadom), röntgen produkuje snímky každých 1/10 alebo 2/10 sekundy. Tento spôsob je však v našom prípade nepoužiteľný.

Ďalšia časť stretnutia (bez prítomnosti doc. Šperku a MUDr. Hostyna):

- V ďalšej časti stretnutia už bez prítomnosti doc. Šperku a MUDr. Hostyna sme hovorili o tom, kde sa budú nachádzať body – stredy gúľ, podľa ktorých sa budú hýbať kosti kritického kĺbu (talus a calcaneus). Rozhovor bol vedený zatiaľ iba v teoretickej rovine, tieto body upresníme po návšteve ordinácie MUDr. Hostyna a preštudovaní osí pohybu v tomto mieste z knihy anatómie.

- Ďalej sme hovorili, čo by sme mohli vytvoriť v prototype. Zatiaľ sme sa dohodli len na prototypovaní analytickej časti systému.

Nasledujúce pondelkové stretnutie:

- V nasledujúci pondelok (22. 11. 2004) nebude doc. Šperka prítomný v škole, preto sa v pondelok stretnutie tímového projektu neuskutoční. Avšak vo štvrtok (18. 11. 2004) sa s MUDr. Hostynom dohodneme na ďalšom stretnutí, o ktorom budeme doc. Šperku informovať.

# Úlohy pre členov tímu

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 4.3.1 | # Niňo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.3 špecifikácie | 8.11.2004 | ? |
| # 4.3.2 | # Niňo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie | 8.11.2004 | ? |
| # 5.1 | # Martin | Dopracovať - špecifikáciu analytického výstupu systému (grafy) - návrh analytického výstupu systému (grafy) | 15. 11. 2004 | 18. 11. 2004 |
| # 5.2 | # Ľudo | Dopracovať špecifikáciu pohybu spodnej časti nohy podľa požiadaviek lekára | 15. 11. 2004 | 18. 11. 2004 |
| # 5.3 | # Peťo | Zaobstarať značky (OD Tesco) | 15. 11. 2004 | 18. 11. 2004 |
| # 5.4 | # Zuzana | Spísať nejasnosti ohľadom vzhľadu scény a spôsobu snímania videa v ordinácii, aby sme mohli namieste prakticky odskúšať | 15. 11. 2004 | 18. 11. 2004 |
| # 5.5 | # Zuzana a Martin | Vypracovať a odovzdať posudok analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu tímu GOLDFISH | 15. 11. 2004 | 19. 11. 2004 |
| # 5.6 | # Peťo a Ľudo | Vyriešiť problém digitalizácie videozáznamu vyhotovenom na analógovej kamere | 15. 11. 2004 | 22. 11. 2004 |
| # 5.7 | # Martin | Opraviť chyby v dokumentácii, doplniť chýbajúce časti | 15. 11. 2004 | 22. 11. 2004 |
| # 5.8 | # Celý tím | Urobiť si predstavu o analytickej časti systému (t.j. výstup – grafy) | 15. 11. 2004 | 25. 11. 2004 |

Príloha A.

Obr. 1: Kosti ľudského chodidla